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一、為輻射偵測中心執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」所需經費不敷數，申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符，惟宜擴大檢測服務及強化檢測品質，以增進國人食安信心
核能安全委員會(以下稱核安會)113年度於「環境輻射偵測」計畫下動支第二預備金1,128萬7千元，用以辦理所屬輻射偵測中心(以下稱輻偵中心) 執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」所需經費不敷數。經查：
(一)動支條件：依預算法第70條第2款規定：「原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。」
(二)動支原因
1.核安會113年度預算「環境輻射偵測-台灣周邊海域海水氚監測」編列618萬1千元，係輻偵中心執行「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫-海域重要漁場水質與洄游魚種輻射安全評估研究」所需經費；茲為因應水產食品、漁獲物等氚含量檢測需求增加，行政院於112年9月核定「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」，其中輻偵中心執行該計畫經費不敷數1,128萬7千元，爰申請動支第二預備金支應。
2.上述「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」辦理期程自112年10月至113年6月，迄113年6月生物氚實驗室擴增為3家，分別隸屬行政法人國家原子能科技研究院、輻偵中心及高雄市政府衛生局，每年檢測量能增為2,000件；其中輻偵中心生物氚實驗室新建經費1,320萬元，除由該中心113年度相關預算調整容納外，不敷數1,128萬7千元則動支第二預備金支應，用途包括購置設備、實驗室耗材及水電費等項目(詳表1)。
(三)執行情形：本案經行政院主計總處113年5月8日核定動支1,128萬7千元，於113年度已如數執行完竣；而幅偵中心業於113年6月成立生物氚實驗室，預計每年可檢測400件，惟其自成立迄113年底計完成秋刀魚氚檢測91件。
(四)評估意見：核安會為輻偵中心執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」經費不敷數而申請動支第二預備金，核與預算法第70條第2款規定尚無不符；惟營運初期檢測量不高，允宜賡續擴大檢測服務並強化檢測品質，以增進國人食安信心。
表1  核安會所屬輻偵中心113年度動支第二預備金執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」辦理項目及金額概況表 
                 單位：新臺幣千元
	辦理項目
	預算數
	用途說明

	液體閃爍計數儀
	6,070
	氚計測儀器

	高溫燃燒爐
	3,750
	生物氚前處理設備

	冷凍乾燥裝置
	567
	生物氚前處理設備

	實驗室耗材
	800
	執行生物氚放射性分析所需消耗品及非消耗品

	雜費
	100
	儀器運轉所需水、電費

	合計
	11,287
	


資料來源：核安會提供。
(分機：8655 歐婉如）
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