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一、為應國家考試數位轉型發展所需，申請動支第二預備金支應，核與預算法規定尚無不符，惟保留款迄未執行完竣，允宜加強辦理
考選部113年度分別於「一般行政」與「考試業務」科目項下，申獲核定動支第二預備金各為3,360萬4千元及5,450萬元，合共8,810萬4千元。經查：
(一)動支條件：依據預算法第70條第1款規定：「原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。」申請動支第二預備金。由於本項動支數額超過5,000萬元，依預算法第22條第3項規定，行政院於113年5月31日以院授主預政字第1130052407號函送請本院備查。
(二)動支原因：考選部自111年起推動國家考試數位轉型，為符應國考利害關係人關注要項[footnoteRef:1]，增加醫護界人力品質與數量需求，提供國考數位包容與照護，並增加跨域合作與官學協力，建構永續發展國家考試數位賦能，爰於113年動態調整修訂「國家考試數位轉型發展及推動計畫」(113至116年度)，致增加經費而申請動支第二預備金，以配合加速辦理執行方案期程與範圍，包含增建國家考場電腦試場、增加113年全國電腦試場國考系統建置與認證數量及強化官學協力合作規範之經費補助。經報考試院核轉行政院於113年4月30日院授主預政字第1130101138號函核准，於8,810萬4千元範圍內動支第二預備金以為支應。 [1: 近年因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，國內第一線護理人力負荷過重，造成護理師人力荒及醫療服務量能下降，考量即時補足護理師新血，提升國人醫療服務品質，有職場用人需求及急迫性，該部考試端配合加速推動護理師考試全面採行電腦化測驗方式，爰調整「國家考試數位轉型發展及推動計畫」期程，加速辦理擴大建置電腦化試區。] 

(三)執行情形：行政院主計總處於113年6月5日核定動支8,810萬4千元，其中「一般行政」及「考試業務」各為3,360萬4千元及5,450萬元，執行結果(詳表1)，「一般行政」實現數3,258萬7千元、保留數87萬7千元、賸餘數14萬元，執行率99.58%，保留原因據該部表示，係國家考場2樓改建電腦試場裝修工程及資訊工程，屬跨年度工程契約，爰保留經費至114年度繼續執行；另「考試業務」實現數5,450萬元，執行率100%。
(四)評估意見：據考選部稱為因應醫護界人力品質與數量需求等急迫性與必要性因素，奉准修訂「國家考試數位轉型發展及推動計畫」，致原列113年度經費不敷而動支第二預備金，核與預算法規定尚無不符。惟截至114年3月仍有87萬7千元保留款迄未執行完竣，經洽該部預計於114年5月完成，允宜加強辦理，俾符該部為擴大推動國家考試電腦化測驗之初衷。
表1 考選部113年度動支第二預備金執行情形表      單位：新臺幣千元
	                                                   項目
	核准動支數(a)
	執行數(b)
	賸餘數(c=a-b)
	執行率(d=b/a)
	辦理事項

	
	
	實現數
	保留數
	
	
	

	一般行政
	33,604
	32,587
	877
	140　
	99.58%
	增加國家考場2樓改建電腦試場裝修工程及資訊工程

	  02基本行政工作維持
	33,604
	32,587
	877
	140
	99.58%
	

	考試業務
	54,500
	54,500
	0
	0
	100%
	擴充電腦試場規模

	02對考選業務基金國家考試數位轉型發展及推動補助
	54,500
	54,500
	0
	0
	100%
	

	合計
	88,104
	87,087
	877
	140
	99.84%
	


資料來源：考選部提供。
（分機：1914 葉蘭）
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