交通部主管非營業基金112年度決算評估報告

四、觀光發展基金「數位觀光推動計畫」迄112年度累計預算執行率僅3成，允宜積極籌謀財源並依計畫進度辦理；另關鍵績效指標恐未能有效衡量計畫目標之達成情形，允宜檢討改善

觀光發展基金「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」(下稱T2025方案)之「數位觀光推動計畫」，計畫總經費2億1,080萬元，112年度於「業務費用-專業服務費-電腦軟體服務費」及「業務費用-推展費」項下分別編列1,600萬元及1,900萬元，合計預算數3,500萬元，決算數1,918萬6千元，預算執行率54.82%。經查：

(一)預算編列及執行情形

為因應5G時代來臨，全球旅遊業日益提升網路及數位科技之應用服務，觀光署規劃由觀光發展基金辦理「數位觀光推動計畫」，計畫總經費2億1,080萬元，並辦理「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」等6個項目。觀光發展基金110至112年度3年合計編列預算數1億4,080萬元，決算數4,348萬8千元，預算執行率30.89%，其中「推動觀光服務創新應用及扶植青創團隊」辦理項目未有執行數，另「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」、「利用電信數據剖析遊客動向趨勢」及「旅遊網站觀光輿情資料分析」等3個辦理項目預算執行率介於12.38%至17.13%，未達2成(詳表1)。

據觀光署說明，主要係110年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，部分經費移撥「觀光業及運輸業因應武漢肺炎相關紓困及改善方案」使用；111及112年度大數據資料匯入以撙節經費為原則，購買為輔，匯入資料以交通部TDX資料、財政部電子發票、信用卡資料等無償政府資料、AirLabs全球航班動態資訊、Google目的地洞察與需求觀測、Tripadvisor景點評論多維度等無償開放資料之介接，且大數據分析尚在初步階段，僅先做小型模型建置，後續年度將持續依各單位需求增加分析內容及模型建置，因此部分經費未執行。

表1 「數位觀光推動計畫」110至112年度預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元

| 編號 | 辦理項目 | 計畫 總經費 | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 110-112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 1 | 輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力 | 60,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 4,950 | 49.50% | 40,000 | 4,950 | 12.38% |
| 2 | 利用電信數據剖析遊客動向趨勢 | 60,000 | 20,000 | 5,756 | 28.78% | 10,000 | 480 | 4.80% | 10,000 | 480 | 4.80% | 40,000 | 6,716 | 16.79% |
| 3 | 強化台灣觀光多媒體資料庫應用服務 | 25,000 | 5,000 | 4,217 | 84.34% | 5,000 | 3,973 | 79.46% | 5,000 | 4,926 | 98.52% | 15,000 | 13,116 | 87.44% |
| 4 | 推動觀光服務創新應用及扶植青創團隊 | 11,800 | 7,800 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0 | 0.00% | 9,800 | 0 | 0.00% |
| 5 | 旅遊網站觀光輿情資料分析 | 14,000 | 10,000 | 56 | 0.56% | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 12,000 | 2,056 | 17.13% |
| 6 | 建置觀光大數據平台 | 40,000 | 8,000 | 3,500 | 43.75% | 8,000 | 5,320 | 66.50% | 8,000 | 7,830 | 97.88% | 24,000 | 16,650 | 69.38% |
| 合計 |  | 210,800 | 70,800 | 13,529 | 19.11% | 35,000 | 10,773 | 30.78% | 35,000 | 19,186 | 54.82% | 140,800 | 43,488 | 30.89% |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)關鍵績效指標達成情形

據T2025方案及觀光署113年9月26日說明，「數位觀光推動計畫」共計辦理「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」等6個項目(詳表1)，該計畫關鍵績效指標僅設置「觀光大數據平台應用分析案之案例數(每年1例)」，110至112年度分別完成應用電信數據洞悉國人國內旅遊輪廓、景區人流智慧警示儀表板及觀光產業指標運算模組建置等3案例(詳表2)。

表2 「數位觀光推動計畫」110至112年度關鍵績效指標達成情形概況表

| 關鍵績效指標 |  | 預期目標值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 | 111年 | 112年 |
| 觀光大數據平台應用分析案（例） |  | 1 | 1 | 1 |
| 實際辦理情形 | 完成案例數 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主要內容 | 應用電信數據洞悉國人國內旅遊輪廓 | 景區人流智慧警示儀表板 | 觀光產業指標運算模組建置 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，提升行動數位科技與觀光產業服務之結合，為我國旅遊市場刻不容緩之目標，惟觀光發展基金「數位觀光推動計畫」110至112年度累計預算執行率僅30.89%，執行情形未臻理想，允宜積極籌謀財源並依計畫進度辦理，以提升預算執行效能；另「數位觀光推動計畫」110至112年度推動「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力｣等6個項目中，有4個項目截至112年底累計預算執行率未達2成，惟該計畫各年度關鍵績效指標評估結果均顯示順利達成，故其所訂關鍵績效指標恐未能有效衡量計畫目標之達成情形，允宜檢討改善，以提升施政效能。

T2025方案第53頁。