財團法人台灣郵政協會114年度預算評估報告

日據時代郵電事業囿於財政困難，由時任遞信部交通局局長捐款5千元及員工按月依薪資比例扣繳會費籌組「財團法人台灣遞信協會」，並以全體員工為會員，以協助郵電事業發展。嗣因配合台灣郵電管理局之設立與改制為台灣郵政管理局、台灣電信管理局，而分別於35年、38年及40年間，將「財團法人台灣遞信協會」及「遞信職員共濟組合」合併改組為「台灣郵電管理局員工福利委員會」、「台灣郵電福利產業管理委員會」，及目前「財團法人台灣郵政協會」(以下簡稱郵政協會)與「財團法人台灣電信協會」(以下簡稱電信協會)，並承繼管理前台灣遞信協會及遞信職員共濟組合之財產。

郵政協會114年度預算案編列收入1億5,529萬6千元，較113年度預算增加325萬9千元(增幅2.14%)；支出編列1億4,679萬4千元，較113年度預算增加269萬8千元(增幅1.87%)；收支相抵後預計賸餘850萬2千元，較113年度預算賸餘增加56萬1千元（增幅7.06%）。謹就郵政協會114年度預算案相關問題評估如下：

二、近年「房地閒置及被占用清查及處理計畫」之執行成效尚有精進空間，允宜賡續積極辦理

郵政協會114年度預算案之資產負債預計表列示投資性不動產淨額4億6,650萬6千元，包括土地金額2億9,702萬元、房屋及建築淨額1億6,948萬6千元；又依該預算案之附錄，該協會財產目錄包括261筆土地及57筆房屋。經查：

(一)106年7月起實施「房地閒置及被占用清查及處理計畫」

郵政協會捐助章程明定其業務項目包括房地產之使用借貸、租賃等管理事項；又依該協會105年度交通部行政查核結果檢討改善情形，為加強房地之管理，促進房地之有效利用，106年7月起實施「房地閒置及被占用清查及處理計畫」，每年定期巡查1次，並做重點房地不定期巡查數次，以確保產權之完整，避免閒置及被占用。另閒置及被占用房地分別以5%作為年度結案率目標。

(二)112年度結案率為零，及113年度執行成果尚有精進空間

1.綜觀近年郵政協會「房地閒置及被占用處理計畫」執行概況(詳表1)，房地閒置數自110年度之22筆增為113年度之26筆，增加4筆(增幅18.18%)，該協會表示主要係租約到期，致閒置房地數增加；復房地被占用數112年度增為3筆，惟已於113年度排除占用並返還土地。

2.檢視郵政協會110、111及113年度閒置結案率及被占用結案率已達目標值，惟112年度皆無執行成效；又113年度活化2筆房地數，餘8筆房屋及18筆土地計26筆房地待活化，惟其中16筆房地截至114年3月底係處於待修復、待整修及裝修中(占比達61.54%)，顯示逾半數之閒置房地未達足供使用狀態，允宜積極辦理相關活化事宜(詳表2)。

表1 近年度郵政協會「房地閒置及被占用處理計畫」執行概況表  單位:筆

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地總數 | 59處房屋 261筆土地 | 59處房屋 261筆土地 | 57處房屋 261筆土地 | 57處房屋 261筆土地 |
| 房地閒置數 | 22 | 26 | 28 | 26 |
| 房地活化數 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 房地被占用數 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 房地排除占用數 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 閒置結案率 | 23% (7/31) | 5% (1/22) | 0% | 7% (2/28) |
| 被占用結案率 | ─ | ─ | 0% | 100% (3/3) |

說    明：1.房地閒置指空置未利用。

2.112年度較111年度房屋減少2處係因112年1月與財團法人台灣電信協會完成9筆共有物交換，其中2處房屋(高雄市及屏東縣各1筆)已將持分面積1/2移轉予電信協會。

3.閒置結案率係以當年度房地活化數為分子，前1年度房地閒置數作為分母計算；被占用結案率係以當年度房地排除占用數為分子，前1年度房地被占用數作為分母計算。

資料來源：交通部提供。

表2  114年3月底郵政協會閒置房地概況表             單位:平方公尺

| 地點 | 空置面積 | 現況 |
| --- | --- | --- |
| 閒置房屋 |  |  |
| 1.臺北市南京西路 | 55.83 | 閒置，歷史建築，待修復，辦理「調查研究修復及再利用計畫」中 |
| 2.臺南市中山路 | 105.86 | 閒置，歷史建築，待修復 |
| 3.屏東縣里港鄉中山路 | 112.50 | 閒置，歷史建築，待修復，委託屏東縣政府辦理修復活化中 |
| 4.臺南縣學甲鄉中正路 | 116.00 | 閒置，原出租中華電信，因拆除後面違建而退租，目前閒置，係捐贈交通部作價投資予郵政公司，行政院113年5月27日核復原則同意，賡續辦理中 |
| 5.臺北市大安路 | 152.68 | 閒置，裝修中 |
| 6.臺北市大安路 (車位) | 33.97 | 閒置，裝修中 |
| 7.高雄市瑞源路 | 66.62 | 閒置，待整修後出租 |
| 8.高雄市瑞源路 | 101.08 | 閒置，待整修後出租 |
| 閒置土地 |  |  |
| 1.臺北市大同區圓環段 | 5.00 | 閒置，歷史建築，待修復，辦理「調查研究修復及再利用計畫」中 |
| 2.臺北市大同區圓環段 | 51.50 | 同上 |
| 3.苗栗縣大湖鄉靜湖段 | 311.34 | 閒置，機關用地活化受限 |
| 4.南投縣水里鎮鉅工段 | 310.00 | 閒置，已拆除老舊房屋，研議中 |
| 5.臺南市佳里區區政段 | 409.01 | 閒置，歷史建築，待修復 |
| 6.屏東縣屏東市檳榔腳段 | 97.50 | 閒置，捐贈交通部作價投資予郵政公司，俟行政院核准後，辦理過戶 |
| 7.屏東縣屏東市檳榔腳段 | 8.00 | 同上 |
| 8.屏東縣里港鄉永春段 | 5.50 | 閒置，歷史建築，待修復，委託屏東縣政府辦理修復活化中 |
| 9.屏東縣里港鄉永春段 | 86.00 | 同上 |
| 10.屏東縣里港鄉永春段 | 42.00 | 同上 |
| 11.屏東縣里港鄉永春段 | 60.00 | 同上 |
| 12.屏東縣里港鄉永春段 | 40.00 | 同上 |
| 13.花蓮縣吉安鄉福興段 | 505.50 | 閒置，機關用地致活化受限，維持空地，已設置圍籬。 |
| 14.臺東縣關山鎮中福段 | 103.31 | 閒置，公共設施停車場用地(因地處偏避，無廠商願承租) |
| 15.臺南市學甲區慈濟段 | 13.62 | 閒置，原出租中華電信，因拆除後面違建而退租，目前閒置，係捐贈交通部作價投資予郵政公司，行政院113年5月27日核復原則同意，賡續辦理中 |
| 16.臺南市學甲區慈濟段 | 5.84 | 同上 |
| 17.臺南市學甲區慈濟段 | 530.73 | 同上 |
| 18.臺北市大安區大安段 | 25.09 | 閒置，裝修中 |

資料來源：交通部提供。

綜上，郵政協會以承繼管理前台灣遞信協會及遞信職員共濟組合產業，該協會捐助章程所定業務項目包括房地產之使用借貸、租賃等管理事項，惟近年「房地閒置及被占用清查及處理計畫」之執行成效尚有精進空間，允宜賡續積極辦理。

台灣光復後，郵電事業於35 年成立「台灣郵電管理局」，當時因「財團法人台灣遞信協會」及「遞信職員共濟組合」係福利事業，所屬財產不屬於業務、工務範圍，乃合併改組為「台灣郵電管理局員工福利委員會」繼承管理。續於38 年，台灣郵電管理局奉令撤銷，另成立台灣郵政管理局、台灣電信管理局，乃將「台灣郵電管理局員工福利委員會」改組為「台灣郵電福利產業管理委員會」。嗣由於「台灣郵電福利產業管理委員會」不具法人資格，無法為產權變更登記，奉郵、電兩總局於40年9月3日令，分別依民法規定向臺灣臺北地方法院申請設立「財團法人台灣郵政協會」及「財團法人台灣電信協會」。

郵政協會捐助章程第4條：「本會業務項目如下：一、本會房地產之取得及處分事項。二、本會房地產之使用借貸、租賃等管理事項。…。」