[bookmark: _GoBack]財團法人船舶暨海洋產業研發中心114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc54853534]財團法人船舶暨海洋產業研發中心(以下簡稱船舶中心)係由海軍司令部、基隆港務局、高雄港務局(101年3月已改制為臺灣港務股份有限公司)、台灣國際造船公司、台灣中油公司、台灣機械公司、陽明海運公司、中華海運研究協會等單位捐助現金或設備等共計710萬元，於65年8月由經濟部許可設立。該財團法人以提供船舶與海運產業、遊艇與水域遊憩產業、海洋能源與工程產業之規劃、設計、研發、技術服務及知識整合之服務，協助國內外船舶、海洋及相關產業之升級與發展為宗旨。
船舶中心114年度預算案編列「收入」7億3,625萬8千元，較113年度預算案減少6,171萬7千元(減幅7.73%)；「支出」編列6億9,890萬1千元，較113年度預算案減少5,773萬1千元(減幅7.63%)；收支相抵後預計賸餘3,735萬7千元，較113年度預算案減少398萬6千元(減幅9.64%)。謹就船舶中心114年度預算案相關問題評估如下：
[bookmark: _Toc90195634][bookmark: _Toc98577224][bookmark: _Toc117517091][bookmark: _Toc119058095][bookmark: _Toc119472059][bookmark: _Toc216067387][bookmark: _Toc319918187][bookmark: _Toc413674922][bookmark: _Toc414006652][bookmark: _Toc195255303]三、114年度預計運用研發成果之收入創近年來新低，且收支相抵後為短絀，允宜研謀促進研發成果有效運用之對策，以推進國內產業創新量能
船舶中心114年度編列「政府補助計畫收入」1億1,899萬5千元、「研發成果收入」560萬元，及「研發成果支出」5,940千元。經查：
(一)114年度政府補助計畫概述
船舶中心114年度由經濟部、經濟部能源署補助之計畫包括「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」等3項計畫，共1億1,899萬5千元，其中僅「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」為新興計畫，主要係接續113年度「浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫(1/1)」，其餘均為延續性計畫(詳表1)。
表1 船舶中心114年度政府補助計畫概況表        單位：新臺幣千元
	114年度預算案計畫名稱
	114年度
預算案數
	預計
總經費
	辦理期程
(年月)

	亞灣5G AIoT創新科技應用計畫
	5,583
	26,061
	111.1~114.12

	智能船舶輔助航行關鍵技術開發計畫
	48,412
	191,476
	113.1~116.12

	離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)
	65,000
	295,000
	114.1~116.12

	合計
	118,995
	512,537
	　


資料來源：船舶中心；本中心整理。
(二)截至113年底止，政府補助計畫績效指標均順利達成
船舶中心113及114年度共有「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」等4項政府補助計畫，其中「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」與「智能船舶輔助航行關鍵技術開發計畫」為跨年期計畫，113年度「浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫」(1/1)為114年度「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」之前期計畫，截至113年底止，前開政府補助計畫所訂績效指標業已順利達成(詳表2)。


表2 船舶中心113及114年度政府補助計畫績效評估辦理情形一覽表
	計畫名稱/辦理期間
	年度
	績效指標 (預計)
	績效指標(實際達成)

	[bookmark: _Hlk192491762]亞灣5G AIoT創新科技應用計畫
(111.1~114.12)
	111
	1.技術轉移1件
2.研發成果收入30萬元
3.繳庫數120千元
4.委託工服-其他:30萬元
	1.技術轉移1件
2.研發成果收入30萬元
3.繳庫數120千元
4.委託工服-其他:50萬元

	亞灣5G AIoT創新科技應用計畫
(111.1~114.12)
	112
	1.技術轉移1件
2.研發成果收入30萬元
3.繳庫數12萬元
4.委託工服-其他:35萬元
	1.技術轉移1件
2.研發成果收入30萬元
3.繳庫數12萬元
4.委託工服-其他131萬3千元

	
	113
	1.專利申請國內1件
2.委託工服-中小企業:30萬元
	1.專利申請國內1件
2.委託工服-中小企業:650萬元

	[bookmark: _Hlk192255692]智能船舶輔助航行關鍵技
術開發計畫
(113.1~116.12)
	113
	1.專利獲得4件
2.專利申請8件
3.專利技轉2件
4.研發成果收入300萬元
5.繳庫數120萬元
	1.專利獲得9件
2.專利申請8件
3.專利技轉7件
4.研發成果收入1,200萬6千元
5.繳庫數480萬2千元

	[bookmark: _Hlk192248550]浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫」(1/1)
(113.1~113.12)
	113
	1.專利獲得1件
2.專利申請2件
3.研發成果收入250萬元
	1.專利獲得5件
2.專利申請4件
3.研發成果收入260萬元


說    明「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」為114年度之新興計畫(辦理期間為114年1月至116年12月)，由於截至113年底尚未執行，故未單獨列於上表。
資料來源：船舶中心提供；本中心整理。
(三)114年度預計運用研發成果之收入創109年度以來新低，且收支相抵後為短絀
船舶中心之研發成果收入及支出，係運用經濟部等單位補助計畫(主要為科專計畫)之研發成果所獲得技術移轉、專利授權等收入，及辦理繳庫、人員獎勵及處理專利事務等支出。
[bookmark: _Hlk192507515]109至113年度研發成果收入決算數(自結數)介於627萬6千元至1,993萬3千元，占政府補助計畫收入比率介於6.27%至17.51%；114年度預算數560萬元，占政府補助計畫收入比重4.71%，該金額及比重均創109年度以來新低。另109至113年度研發成果收入與支出決算數(自結數)相抵後之餘絀，109至112年度賸餘16萬4千元至957萬9千元，113年度短絀287萬5千元；114年度短絀預算數34萬元(詳表3)，據船舶中心說明，113年度發生短絀之原因，主要係該中心將梭易科公司25.5萬持股用以獎勵轉任梭易科公司人員，以及專利維護費用年年增加，成果收入扣除繳庫數後漸無法支應所致。
表3 船舶中心109至114年度研發成果餘絀明細表  單位：新臺幣千元
	[bookmark: _Hlk192507653]年度
	109
決算數
	110
決算數
	111
決算數
	112
決算數
	113
自結數
	114
預算案

	研發成果收入
	技術移轉
	3,705
	1,000
	2,537
	5,789
	3,846
	2,350

	
	專利授權
	5,371
	7,288
	8,451
	12,944
	430
	2,000

	
	技術服務
	1,134
	1,005
	1,281
	1,200
	2,000
	1,250

	
	小計 A
	10,210
	9,293
	12,269
	19,933
	6,276
	5,600

	研發成果支出
	繳庫數
	3,783
	3,919
	5,613
	6,329
	2,141
	2,940

	
	專利事務費用
	1,599
	1,713
	1,811
	1,934
	2,229
	1,950

	
	人員獎勵費用
	531
	736
	597
	527
	3,121
	550

	
	其他費用
	1,160
	2,761
	914
	1,564
	1,660
	500

	
	小計 B
	7,073
	9,129
	8,935
	10,354
	9,151
	5,940

	研發成果餘絀 A-B
	3,137
	164
	3,334
	9,579
	-2,875
	-340

	政府補助計畫收入 C
	86,622
	86,820
	132,639
	113,855
	100,101
	118,995

	比重 A/C
	11.79%
	10.70%
	9.25%
	17.51%
	6.27%
	4.71%


說明：專利事務費用為維護費，不含專利申請費用。
資料來源：船舶中心；本中心整理。
[bookmark: _Hlk193271404]綜上，經濟部、經濟部能源局補助船舶中心辦理科專計畫，期能將研發成果落實應用於產業界[footnoteRef:1]，惟該中心114年度「研發成果收入」創109年度以來新低，且自113年度起「研發成果收入」與「研發成果支出」相抵後發生短絀，顯見該中心運用科專計畫研發成果之成效弱化，且產生之收益已無法維持該項業務正常運作所需，允宜研謀促進研發成果有效運用之相關對策，並改善收支失衡之狀況，以推進國內產業創新量能，俾提升我國產業競爭優勢。 [1:  經濟部全球資訊網，產業創新研發 推動科技專案，https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/Policy/Policy.aspx?menu_id=32800&policy_id=6(最後瀏覽日：114年3月19日)。] 
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