財團法人船舶暨海洋產業研發中心114年度預算評估報告

財團法人船舶暨海洋產業研發中心(以下簡稱船舶中心)係由海軍司令部、基隆港務局、高雄港務局(101年3月已改制為臺灣港務股份有限公司)、台灣國際造船公司、台灣中油公司、台灣機械公司、陽明海運公司、中華海運研究協會等單位捐助現金或設備等共計710萬元，於65年8月由經濟部許可設立。該財團法人以提供船舶與海運產業、遊艇與水域遊憩產業、海洋能源與工程產業之規劃、設計、研發、技術服務及知識整合之服務，協助國內外船舶、海洋及相關產業之升級與發展為宗旨。

船舶中心114年度預算案編列「收入」7億3,625萬8千元，較113年度預算案減少6,171萬7千元(減幅7.73%)；「支出」編列6億9,890萬1千元，較113年度預算案減少5,773萬1千元(減幅7.63%)；收支相抵後預計賸餘3,735萬7千元，較113年度預算案減少398萬6千元(減幅9.64%)。謹就船舶中心114年度預算案相關問題評估如下：

三、114年度預計運用研發成果之收入創近年來新低，且收支相抵後為短絀，允宜研謀促進研發成果有效運用之對策，以推進國內產業創新量能

船舶中心114年度編列「政府補助計畫收入」1億1,899萬5千元、「研發成果收入」560萬元，及「研發成果支出」5,940千元。經查：

(一)114年度政府補助計畫概述

船舶中心114年度由經濟部、經濟部能源署補助之計畫包括「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」等3項計畫，共1億1,899萬5千元，其中僅「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」為新興計畫，主要係接續113年度「浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫(1/1)」，其餘均為延續性計畫(詳表1)。

表1 船舶中心114年度政府補助計畫概況表        單位：新臺幣千元

| 114年度預算案計畫名稱 | 114年度 預算案數 | 預計 總經費 | 辦理期程 (年月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 亞灣5G AIoT創新科技應用計畫 | 5,583 | 26,061 | 111.1~114.12 |
| 智能船舶輔助航行關鍵技術開發計畫 | 48,412 | 191,476 | 113.1~116.12 |
| 離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3) | 65,000 | 295,000 | 114.1~116.12 |
| 合計 | 118,995 | 512,537 |  |

資料來源：船舶中心；本中心整理。

(二)截至113年底止，政府補助計畫績效指標均順利達成

船舶中心113及114年度共有「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」等4項政府補助計畫，其中「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫」與「智能船舶輔助航行關鍵技術開發計畫」為跨年期計畫，113年度「浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫」(1/1)為114年度「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」之前期計畫，截至113年底止，前開政府補助計畫所訂績效指標業已順利達成(詳表2)。

表2 船舶中心113及114年度政府補助計畫績效評估辦理情形一覽表

| 計畫名稱/辦理期間 | 年度 | 績效指標 (預計) | 績效指標(實際達成) |
| --- | --- | --- | --- |
| 亞灣5G AIoT創新科技應用計畫 (111.1~114.12) | 111 | 1.技術轉移1件 2.研發成果收入30萬元 3.繳庫數120千元 4.委託工服-其他:30萬元 | 1.技術轉移1件 2.研發成果收入30萬元 3.繳庫數120千元 4.委託工服-其他:50萬元 |
| 亞灣5G AIoT創新科技應用計畫 (111.1~114.12) | 112 | 1.技術轉移1件 2.研發成果收入30萬元 3.繳庫數12萬元 4.委託工服-其他:35萬元 | 1.技術轉移1件 2.研發成果收入30萬元 3.繳庫數12萬元 4.委託工服-其他131萬3千元 |
|  | 113 | 1.專利申請國內1件 2.委託工服-中小企業:30萬元 | 1.專利申請國內1件 2.委託工服-中小企業:650萬元 |
| 智能船舶輔助航行關鍵技 術開發計畫 (113.1~116.12) | 113 | 1.專利獲得4件 2.專利申請8件 3.專利技轉2件 4.研發成果收入300萬元 5.繳庫數120萬元 | 1.專利獲得9件 2.專利申請8件 3.專利技轉7件 4.研發成果收入1,200萬6千元 5.繳庫數480萬2千元 |
| 浮式風力發電之海事工程推動與系統技術開發計畫」(1/1) (113.1~113.12) | 113 | 1.專利獲得1件 2.專利申請2件 3.研發成果收入250萬元 | 1.專利獲得5件 2.專利申請4件 3.研發成果收入260萬元 |

說    明「離岸風電海事工程推動與海纜設置評估技術開發計畫(1/3)」為114年度之新興計畫(辦理期間為114年1月至116年12月)，由於截至113年底尚未執行，故未單獨列於上表。

資料來源：船舶中心提供；本中心整理。

(三)114年度預計運用研發成果之收入創109年度以來新低，且收支相抵後為短絀

船舶中心之研發成果收入及支出，係運用經濟部等單位補助計畫(主要為科專計畫)之研發成果所獲得技術移轉、專利授權等收入，及辦理繳庫、人員獎勵及處理專利事務等支出。

109至113年度研發成果收入決算數(自結數)介於627萬6千元至1,993萬3千元，占政府補助計畫收入比率介於6.27%至17.51%；114年度預算數560萬元，占政府補助計畫收入比重4.71%，該金額及比重均創109年度以來新低。另109至113年度研發成果收入與支出決算數(自結數)相抵後之餘絀，109至112年度賸餘16萬4千元至957萬9千元，113年度短絀287萬5千元；114年度短絀預算數34萬元(詳表3)，據船舶中心說明，113年度發生短絀之原因，主要係該中心將梭易科公司25.5萬持股用以獎勵轉任梭易科公司人員，以及專利維護費用年年增加，成果收入扣除繳庫數後漸無法支應所致。

表3 船舶中心109至114年度研發成果餘絀明細表  單位：新臺幣千元

| 年度 |  | 109 決算數 | 110 決算數 | 111 決算數 | 112 決算數 | 113 自結數 | 114 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研發成果收入 | 技術移轉 | 3,705 | 1,000 | 2,537 | 5,789 | 3,846 | 2,350 |
|  | 專利授權 | 5,371 | 7,288 | 8,451 | 12,944 | 430 | 2,000 |
|  | 技術服務 | 1,134 | 1,005 | 1,281 | 1,200 | 2,000 | 1,250 |
|  | 小計 A | 10,210 | 9,293 | 12,269 | 19,933 | 6,276 | 5,600 |
| 研發成果支出 | 繳庫數 | 3,783 | 3,919 | 5,613 | 6,329 | 2,141 | 2,940 |
|  | 專利事務費用 | 1,599 | 1,713 | 1,811 | 1,934 | 2,229 | 1,950 |
|  | 人員獎勵費用 | 531 | 736 | 597 | 527 | 3,121 | 550 |
|  | 其他費用 | 1,160 | 2,761 | 914 | 1,564 | 1,660 | 500 |
|  | 小計 B | 7,073 | 9,129 | 8,935 | 10,354 | 9,151 | 5,940 |
| 研發成果餘絀 A-B |  | 3,137 | 164 | 3,334 | 9,579 | -2,875 | -340 |
| 政府補助計畫收入 C |  | 86,622 | 86,820 | 132,639 | 113,855 | 100,101 | 118,995 |
| 比重 A/C |  | 11.79% | 10.70% | 9.25% | 17.51% | 6.27% | 4.71% |

說明：專利事務費用為維護費，不含專利申請費用。

資料來源：船舶中心；本中心整理。

綜上，經濟部、經濟部能源局補助船舶中心辦理科專計畫，期能將研發成果落實應用於產業界，惟該中心114年度「研發成果收入」創109年度以來新低，且自113年度起「研發成果收入」與「研發成果支出」相抵後發生短絀，顯見該中心運用科專計畫研發成果之成效弱化，且產生之收益已無法維持該項業務正常運作所需，允宜研謀促進研發成果有效運用之相關對策，並改善收支失衡之狀況，以推進國內產業創新量能，俾提升我國產業競爭優勢。

經濟部全球資訊網，產業創新研發 推動科技專案，https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/Policy/Policy.aspx?menu_id=32800&policy_id=6(最後瀏覽日：114年3月19日)。