中央政府行政法人預算編列與執行相關問題之探討

四、國家住都中心聯貸債務經內政部同意於5千億元範圍內概括承受，鑒於該法人長期借款快速增加，允宜優化債務自償評估機制並精進多元籌資管道，俾降低政府財務風險

國家住都中心113年底長期借款餘額達518.58億餘元，114年度預計舉借308.79億餘元，用以籌措社會住宅興建工程及價購土地所需經費。茲說明如下：

(一)113年底長期借款餘額518億餘元，較112年底40億餘元之增幅甚鉅，且114年度長期債務舉借及融資利息補助收入預算數亦較113年度預算數明顯增加

1.行政法人法第36條規定略以，行政法人所舉借之債務以具自償性質者為限，且需先送監督機關核定；迄114年度，中央政府行政法人中有舉借長期債務者為國家住都中心，其舉借債務目的主要係籌措社會住宅興建工程及價購土地所需經費，並訂有「國家住宅及都市更新中心融資作業辦法」以為債務舉借規範。

2.國家住都中心於107年間成立，其自110年度起始開始舉借長期借款；觀察該法人110至114年度長期借款舉借、償還情形，其於110及111年度實際舉借3億餘元及63億餘元，尚少於預計舉借數，惟112及113年度實際舉借211億餘元及834億餘元、實際償還9億餘元及356億餘元，均多於預算數且甚具落差(詳表3-6)。以上，該法人112年底長期借款餘額40億餘元，113年底已大幅增為518億餘元，且114年度預計再舉借308億餘元，顯示債務管控良窳係今後財務管理重要課題。

3.另觀察近年國家住都中心融資利息補助收入情形，其係由內政部國土管理署所管住宅基金補助興辦社會住宅融資利息，隨著長期借款逐年增加，該收入決算數111年度僅900餘萬元，迄113年度快速增為5億餘元，而114年度預算10億餘元則較113年度預算之增幅逾1倍(詳表3-6)，且據社會住宅興辦計畫顯示，115至118年度預計補助之融資利息約160億元。是以，該法人債務管控效能與政府負擔密切相關。

表3-6  112至114年度國家住都中心長期借款舉借、償還與融資利息補助收入預、決算概況表                  單位：新臺幣千元

| 年度 | 長期借款舉借 |  | 長期借款償還 |  | 融資利息補助收入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 |
| 110 | 2,577,061 | 322,881 | - | - | 18,901 | - |
| 111 | 9,905,812 | 6,307,796 | - | - | 141,407 | 9,643 |
| 112 | 15,020,208 | 21,105,851 | - | 959,167 | 246,780 | 87,874 |
| 113 | 29,195,714 | 83,482,684 | - | 35,632,601 | 511,402 | 503,676 |
| 114 | 30,879,973 | - | - | - | 1,081,704 | - |

資料來源：國家住都中心各年度預、決算書及該法人提供。

(二)內政部同意於5千億元範圍內概括承受國家住都中心聯貸債務，惟該法人債務自償評估機制及多元籌資管道尚待檢討精進，允宜積極辦理

1.國家住都中心為籌措興辦社會住宅所需資金，經臺灣銀行辦理聯合授信，並經內政部於111年6月間函臺灣銀行同意國家住都中心如未依約履行債務，將於5千億元範圍內概括承受債務；內政部並於該函表示略以，國家住都中心興辦社會住宅應滾動檢討財務，如有不能自償之虞時，應即檢討提出改善措施，以避免產生違約情事。

2.國家住都中心辦理融資作業，訂有「國家住宅及都市更新中心融資作業辦法」，前揭辦法係該法人為不動產購置、工程興建或辦理其他經內政部指示業務，向銀行辦理借款之依據，惟關於自償性債務評估時機及方式尚闕如，允宜檢討強化相關評估機制，俾落實辦理財務檢討以即時提出改善措施。

3.另國家住都中心籌措興辦社會住宅所需資金，除部分由政府經費挹注外，主要係向銀行借款，鑒於興辦社會住宅後續所需經費龐大，實需研議多元籌資管道以導入民間資金參與興建，該法人雖規劃發行固定利率之永續發展債券期降低利率風險，惟尚待擬訂相關規範，允宜積極辦理。

行政法人法第36條規定：「行政法人所舉借之債務，以具自償性質者為限，並先送監督機關核定。預算執行結果，如有不能自償之虞時，應即檢討提出改善措施，報請監督機關核定。」

另有短期債務225億餘元，包括短期借款195億餘元、應付到期長期負債約30億元。

115至118年度預計數各為43.8億元、54.49億元、40.85億元及20.63億元，詳社會住宅興辦計畫(第三次修正核定本)，頁76，。