我國產業園區用地開發及利用計畫執行情形之探討

一、產業用地供給現況

(一)我國產業用地供給現況

臺灣土地使用可分為都市土地及非都市土地。都市土地乃透過土地使用分區管制手段劃設產業園區，供都市發展工業之需；非都市土地使用編定則依據非都市土地使用管制規則，針對都市計畫範圍外之土地，以使用現況為準，編定其使用。都市計畫工業區與非都市地區編定之丁種建築用地，構成我國土地使用規劃體系之產業用地供給管道。

另為促進投資及因應產業多元發展，我國陸續開發各種特殊目的之園區，包含一般工業區、科技產業園區、科學園區、農業科技園區、環保科技園區及自由貿易港區等。依據經濟部臺灣工業用地供給與服務資訊網統計，截至114年4月底全國工業區共135處，土地總面積4.40萬公頃(詳表1)，以工業區數目及土地面積觀察，主要集中於經濟部產業園區管理局(以下稱園管局，72處、3.63萬公頃)，與國家科學及技術委員會(以下稱國科會，11處、0.40萬公頃)所轄園區。

表1  全國工業區數量及面積表-區域別統計        單位：處；%；公頃

| 區域別 | 管理機構名稱 | 工業區數目 | 數目占比 | 土地面積 | 土地面積 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北區 | 經濟部(園管局) | 21 | 15.56 | 3,841.30 | 8.72 |
|  | 國科會 | 3 | 2.22 | 802.57 | 1.82 |
|  | 環境部 | 1 | 0.74 | 31.00 | 0.07 |
|  | 市縣政府 | 13 | 9.63 | 1,303.76 | 2.96 |
|  | 興辦工業人 | 8 | 5.93 | 144.02 | 0.33 |
|  | 交通部 | 3 | 2.22 | 130.41 | 0.30 |
|  | 小計 | 49 | 36.30 | 6,253.06 | 14.20 |
| 中區 | 經濟部(園管局) | 25 | 18.52 | 27,282.47 | 61.95 |
|  | 國科會 | 6 | 4.44 | 1,549.70 | 3.52 |
|  | 市縣政府 | 3 | 2.22 | 225.94 | 0.51 |
|  | 興辦工業人 | 1 | 0.74 | 57.00 | 0.13 |
|  | 交通部 | 1 | 0.74 | 82.55 | 0.19 |
|  | 公民營事業 | 1 | 0.74 | 75.92 | 0.17 |
|  | 小計 | 37 | 27.41 | 29,273.58 | 66.47 |
| 南區 | 經濟部(園管局) | 26 | 19.26 | 5,155.19 | 11.71 |
|  | 國科會 | 2 | 1.48 | 1,613.00 | 3.66 |
|  | 農業部 | 1 | 0.74 | 233.00 | 0.53 |
|  | 市縣政府 | 16 | 11.85 | 1,006.07 | 2.28 |
|  | 交通部 | 1 | 0.74 | 443.13 | 1.01 |
|  | 公民營事業 | 3 | 2.22 | 60.00 | 0.14 |
|  | 小計 | 49 | 36.30 | 8,510.39 | 19.33 |
| 合計 |  | 135 | 100.00 | 44,037.03 | 100.00 |

說    明：1.配合資料來源，花蓮縣及台東縣歸類於北區。

2.本表國科會轄管園區僅為已開發園區(新竹、龍潭、宜蘭、台中、竹南、銅鑼、虎尾、后里、中興，台南及高雄園區)共11處。

資料來源：經濟部臺灣工業用地供給與服務資訊網，114年5月28日查詢。

(二)經濟部及國科會轄管園區現況

1.截至113年底經濟部轄管產業園區共72處，土地總面積3.28萬公頃，用地集中於西部地區

依經濟部113年度產業園區開發與管理年報統計，截至113年底經濟部園管局轄管產業園區及科技產業園區共72處，土地總面積3.28萬公頃，其中新竹市及嘉義市並未劃設。開發面積前三大市縣依序為雲林縣1.81萬公頃(占土地總面積55.03%，以下同)、彰化縣0.41萬公頃(12.64%)及高雄市0.27萬公頃(8.38%)，用地集中於西部地區(詳表2)。

2.截至113年底國科會轄管科學園區共17處，土地總面積0.51萬公頃，用地集中於南部地區

據國科會統計，截至113年底轄管科學園區(含已開發、開發中及待開發園區)共17處，土地總面積0.51萬公頃。以開發面積大小排列，依序為南部科學園區0.21萬公頃(占土地總面積42.12%，以下同)、中部科學園區0.15萬公頃(29.12%)及新竹科學園區0.15萬公頃(28.76%)，用地集中於南部地區(詳表3)。

表2  截至113年底產業園區數量及面積統計表        單位：處；公頃

| 縣市 | 產業園區 |  | 科技產業園區 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 土地面積 | 數量 | 土地面積 | 數量 | 土地面積 |
| 臺北市 | 1 | 8.20 | 0 | 0 | 1 | 8.20 |
| 新北市 | 5 | 359.99 | 0 | 0 | 5 | 359.99 |
| 臺中市 | 4 | 1,021.48 | 3 | 208.44 | 7 | 1,229.92 |
| 臺南市 | 5 | 1,087.99 | 0 | 0 | 5 | 1,087.99 |
| 高雄市 | 7 | 2,556.46 | 6 | 192.53 | 13 | 2,748.99 |
| 桃園市 | 7 | 1,678.32 | 0 | 0 | 7 | 1,678.32 |
| 宜蘭縣 | 2 | 566.09 | 0 | 0 | 2 | 566.09 |
| 新竹縣 | 1 | 517.00 | 0 | 0 | 1 | 517.00 |
| 苗栗縣 | 3 | 220.94 | 0 | 0 | 3 | 220.94 |
| 彰化縣 | 7 | 4,147.49 | 0 | 0 | 7 | 4,147.49 |
| 南投縣 | 2 | 434.06 | 0 | 0 | 2 | 434.06 |
| 雲林縣 | 5 | 18,053.17 | 0 | 0 | 5 | 18,053.17 |
| 嘉義縣 | 5 | 427.92 | 0 | 0 | 5 | 427.92 |
| 屏東縣 | 3 | 496.13 | 1 | 123.04 | 4 | 619.17 |
| 臺東縣 | 1 | 18.89 | 0 | 0 | 1 | 18.89 |
| 花蓮縣 | 3 | 656.31 | 0 | 0 | 3 | 656.31 |
| 基隆市 | 1 | 29.00 | 0 | 0 | 1 | 29.00 |
| 合計 | 62 | 32,279.44 | 10 | 524.01 | 72 | 32,803.45 |

資料來源：113年度產業園區開發與管理年報，經濟部園管局。

表3  截至113年底科學園區數量及面積統計表         單位：公頃

| 園區名稱/各分區名稱 |  | 土地面積 |
| --- | --- | --- |
| 新竹科學園區 | 1.新竹園區 | 776.75 |
|  | 2.竹南園區 | 123.00 |
|  | 3.龍潭園區 | 106.89 |
|  | 4.新竹生醫園區 | 38.10 |
|  | 5.銅鑼園區 | 351.24 |
|  | 6.宜蘭園區 | 70.99 |
|  | 小計 | 1,466.97 |
| 中部科學園區 | 7.台中園區 | 465.94 |
|  | 8.虎尾園區 | 96.11 |
|  | 9.后里園區 | 255.67 |
|  | 10.二林園區 | 631.04 |
|  | 11.中興園區 | 36.58 |
|  | 小計 | 1,485.34 |
| 南部科學園區 | 12.臺南園區 | 1,127.66 |
|  | 13.高雄園區 | 566.98 |
|  | 14.橋頭園區 | 262.39 |
|  | 15.嘉義園區 | 88.00 |
|  | 16.屏東園區 | 73.83 |
|  | 17.楠梓園區 | 29.83 |
|  | 小計 | 2,148.69 |
| 合 計 |  | 5,101.00 |

說    明：本表包含已開發、開發中及待開發園區。

資料來源：國科會統計資料網，114年5月28日查詢。

(三)配合國土計畫法施行，未來全國產業用地供需推估

為因應全球環境及氣候變遷之挑戰，並解決我國過去土地發展亂象，國土計畫法於105年1月6日公布後(105年5月1日施行)，產業用地開始進行策略與制度性之調整規劃，並導入成長管理概念，設定用地總量與目標年期，以維持各類土地之使用秩序。依據國土計畫法第45條規定，中央主管機關應公告實施全國國土計畫，直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖，屆時區域計畫法將不再適用，謹就配合國土計畫法施行，未來產業用地供需規劃說明如下：

1.全國國土計畫(107年4月30日公告實施)

有關未來產業用地需求，經濟部推估在「101 年以前開發的產業用地為完全利用」之前提下，125年預估新增用地需求3,311公頃，包含北部1,776公頃，中部846公頃，南部647公頃及東部42公頃；另科學園區新增用地需求1,000公頃。

2.直轄(縣)市國土計畫(110年5月1日公告實施)

全國國土計畫於107年4月30日公告實施後，除臺北市、嘉義市、金門縣、連江縣等市縣政府土地全屬都市計畫及國家公園範圍，依法免擬縣市國土計畫外；其餘18 個直轄市、縣(市)政府業於110年5月1日依法公告實施直轄市、縣(市)國土計畫，113年底因部分地方政府未如期繳交功能分區圖，本院於113年12月31日修正國土計畫法第45條，有關各直轄(縣)市國土功能分區圖公告期限延至120年(較原訂114年延長6年)。

依據經濟部113年度產業園區開發與管理年報統計，全臺現有產業用地面積共5萬8,339.38公頃(詳表4)，以面積大小排列，依序為中區2萬2,147.64公頃、南區1萬9,215.39公頃、北區1萬5,511.68公頃及東區1,464.67公頃；至於未來產業用地供給，各區預計新增產業用地面積共9,275.98公頃，遠高於經濟部125年預估新增用地需求3,311公頃，未來恐有用地供需失衡之虞，亟待重視並妥作因應。

表4  直轄(縣)市國土計畫產業用地面積統計表           單位：公頃

| 區域別 | 現有產業用地面積 | 新增產業用地面積 |
| --- | --- | --- |
| 北區 | 15,511.68 | 3,334.82 |
| 中區 | 22,147.64 | 2,608.72 |
| 南區 | 19,215.39 | 3,332.44 |
| 東區 | 1,464.67 | 0 |
| 合計 | 58,339.38 | 9,275.98 |

說    明：本表統計至113年底。

資料來源：113年度產業園區開發與管理年報，經濟部園管局。

非都市土地使用管制規則第1條規定：「本規則依區域計畫法（以下簡稱本法）第15條第1項規定訂定之。」另區域計畫法第15條第1項規定：「區域計畫公告實施後，不屬第11條之非都市土地，應由有關直轄市或縣(市)政府，按照非都市土地分區使用計畫，製定非都市土地使用分區圖，並編定各種使用地，報經上級主管機關核備後，實施管制。變更之程序亦同。其管制規則，由中央主管機關定之。」

該網站以經濟部產業園區管理局管轄科技產業園區及產業園區為主，並蒐集彙整各部會等管轄工業區公開資訊。

國土計畫法第45條規定：「中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後10年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。直轄市、縣（市）主管機關依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用。」

國土計畫共劃設四大功能分區，包含：「城鄉發展地區」係提供都市及產業發展需求；「國土保育地區」係保護環境，防止人為破壞；「農業發展地區」係保留農地，維持糧食自主；及「海洋資源地區」係規範海域使用秩序；其中產業用地劃入「城鄉發展地區」。

113年度產業園區開發與管理年報引據現有產業用地面積5萬8,339.38公頃之資料來源為各縣市國土計畫規劃技術報告(內政部審議「直轄市、縣(市)國土計畫專區」)；惟據經濟部工業用地供給與服務資訊網統計，全國工業區總面積僅4.4萬公頃，因資料來源不同，統計數據尚有差距。