近年公共工程推動之相關問題探討

伍、附錄

附錄1  113年度公共建設計畫經費執行率未達80%明細表

單位：新臺幣千元；%

| 計畫類型 | 項次 | 主管機關 | 主辦機關 | 計畫名稱 | 年計畫經費A | 執行數B | 執行率B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 公 共 建 設 計 畫 | 1 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 彰化市鐵路高架化建設計畫綜合規劃作業 | 10,770 | 0 | 0.00 |
|  | 2 | 經濟部 | 中油公司 | （L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 229,531 | 10,248 | 4.46 |
|  | 3 | 衛福部 | 衛福部 | 衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫 | 136,831 | 8,510 | 6.22 |
|  | 4 | 經濟部 | 台電公司 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 10,328,239 | 855,355 | 8.28 |
|  | 5 | 法務部 | 廉政署 | 法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍耐震補強工程 | 2,699 | 459 | 17.01 |
|  | 6 | 海委會 | 國家海洋研究院 | 海洋基礎資料調查船興建計畫 | 580,440 | 151,140 | 26.04 |
|  | 7 | 經濟部 | 台電公司 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 14,311,330 | 3,777,108 | 26.39 |
|  | 8 | 財政部 | 財政部 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—113年度財政部所屬 | 30,573 | 9,106 | 29.78 |
|  | 9 | 衛福部 | 衛福部 | 衛生福利部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 | 13,536 | 4,261 | 31.48 |
|  | 10 | 文化部 | 兒童館 | 國家兒童未來館興建計畫 | 296,713 | 111,317 | 37.52 |
|  | 11 | 交通部 | 交通部 | 交通運輸系統規劃作業計畫 | 23,767 | 8,965 | 37.72 |
|  | 12 | 交通部 | 交通部高速公路局 | 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 | 70,428 | 26,917 | 38.22 |
|  | 13 | 教育部 | 教育部 | 國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112年至116年） | 1,489,315 | 592,042 | 39.75 |
|  | 14 | 文化部 | 文化部 | 國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫 | 95,920 | 40,929 | 42.67 |
|  | 15 | 農業部 | 農業部水產試驗所 | 建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫 | 898,389 | 403,201 | 44.88 |
|  | 16 | 文化部 | 文化部 | 國家漫畫博物館計畫 | 324,440 | 189,180 | 58.31 |
|  | 17 | 交通部 | 交通部民用航空局 | 高雄機場滑行道系統改善工程 | 262,605 | 155,236 | 59.11 |
|  | 18 | 農業部 | 農業部林業試驗所 | 國家植物園方舟計畫（第二期） | 173,455 | 104,777 | 60.41 |
|  | 19 | 文化部 | 臺史博 | 「面向國際．展示臺灣」國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫 | 95,074 | 59,100 | 62.16 |
|  | 20 | 內政部 | 內政部國家公園署 | 太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫 | 204,250 | 135,527 | 66.35 |
|  | 21 | 文化部 | 史博館 | 國立歷史博物館升級發展計畫 | 182,280 | 123,954 | 68.00 |
|  | 22 | 文化部 | 國父紀念館 | 國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級 計畫 | 331,505 | 225,925 | 68.15 |
|  | 23 | 經濟部 | 中油公司 | L11301天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 2,701,000 | 1,892,103 | 70.05 |
|  | 24 | 衛福部 | 衛福部 | 樂生園區整體發展計畫 | 356,792 | 255,264 | 71.54 |
|  | 25 | 農業部 | 農業部水產試驗所 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建計畫（水試所） | 31,638 | 22,754 | 71.92 |
|  | 26 | 經濟部 | 台電公司 | 綠能第一期計畫 | 1,808,896 | 1,334,321 | 73.76 |
|  | 27 | 經濟部 | 中油公司 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 8,822,060 | 6,539,716 | 74.13 |
|  | 28 | 文化部 | 中正紀念堂 | 多元文化交織•古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫 | 42,227 | 31,504 | 74.61 |
|  | 29 | 國防部 | 國防部軍醫局 | 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫 | 892,848 | 698,901 | 78.28 |
|  | 30 | 農業部 | 農業部高雄區農業改良場 | 公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫（高雄場） | 3,160 | 2,505 | 79.27 |
|  | 31 | 交通部 | 交通部 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 3,637,052 | 2,887,616 | 79.39 |
| 前 瞻 公 共 建 設 計 畫 | 32 | 交通部 | 交通部 | 新竹環線輕軌計畫規劃作業 | 55,000 | 0 | 0.00 |
|  | 33 | 交通部 | 交通部 | 新竹輕軌紅線建設計畫 | 149,000 | 0 | 0.00 |
|  | 34 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業 | 80,000 | 0 | 0.00 |
|  | 35 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業 | 45,000 | 0 | 0.00 |
|  | 36 | 交通部 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹大車站計畫 | 140,000 | 0 | 0.00 |
|  | 37 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 高鐵延伸屏東規劃作業 | 60,792 | 1,144 | 1.88 |
|  | 38 | 交通部 | 交通部 | 臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業 | 36,000 | 1,944 | 5.40 |
|  | 39 | 交通部 | 交通部 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 1,117,045 | 73,824 | 6.61 |
|  | 40 | 交通部 | 交通部 | 高雄捷運延伸環線規劃作業 | 43,766 | 3,400 | 7.77 |
|  | 41 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 恆春觀光鐵路計畫規劃作業 | 80,325 | 10,543 | 13.13 |
|  | 42 | 交通部 | 交通部 | 臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業 | 197,944 | 36,798 | 18.59 |
|  | 43 | 經濟部 | 經濟部能源署 | 東部地區地熱鑽井計畫 | 150,000 | 50,000 | 33.33 |
|  | 44 | 交通部 | 交通部 | 臺中捷運藍線建設計畫 | 1,322,080 | 584,893 | 44.24 |
|  | 45 | 農業部 | 農業部林業及自然保育署 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 2,195,566 | 1,082,276 | 49.29 |
|  | 46 | 交通部 | 交通部 | 新竹大車站平台計畫規劃作業 | 17,500 | 9,326 | 53.29 |
|  | 47 | 內政部 | 內政部國土管理署 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106-114年） | 3,561,650 | 2,226,623 | 62.52 |
|  | 48 | 國發會 | 國發會 | 前瞻基礎建設—綠能建設—淨零公正轉型關鍵戰略推動計畫（112至113年） | 165,486 | 114,472 | 69.17 |
|  | 49 | 衛福部 | 衛福部 | 整建長照衛福據點計畫 | 3,269,092 | 2,271,879 | 69.50 |
|  | 50 | 經濟部 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫 | 309,976 | 217,867 | 70.29 |
|  | 51 | 教育部 | 體育署 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫 | 2,195,738 | 1,552,003 | 70.68 |
|  | 52 | 國發會 | 國發會 | 前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—加速推動地方創生計畫（110年至114年） | 1,661,928 | 1,306,304 | 78.60 |

說    明：同表3-1-1 。

資料來源：國發會；本中心整理。

附錄2  109至113年度公共工程重大職災死亡人數合計逾10人之執行機關及相關工程明細表

| 執行 機關 | 年度 | 工程名稱 | 災害類型 | 死亡 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電 公司 | 109 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 物體飛落 | 1 |
|  | 109 | 345kv天輪~龍潭線#134-#136電塔塔基改建工程 | 墜落、滾落 | 3 |
|  | 109 | 345kv興達龍崎一、三路#4~#7鐵路遷移工程(新建#4B、#4-1~#4-4鐵塔基礎及裝建)及345KV興達~路北紅-白線#14~#7鐵塔遷移工程(新建#4-1~#4-5鐵塔基礎及裝建) -瀚O營造 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 109 | 345kv興達龍崎一、三路#4~#7鐵路遷移工程(新建#4B、#4-1~#4-4鐵塔基礎及裝建)及345KV興達~路北紅-白線#14~#7鐵塔遷移工程(新建#4-1~#4-5鐵塔基礎及裝建) -龍O工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 345kV天輪~龍潭山、海線#73~#75、#77~#82鐵塔改建工程 | 物體飛落 | 1 |
|  | 110 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫第八、九號機主發電設備採購安裝案 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 111 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫8及9號機複循環發電機組設備及其廠房與相關設施設備採購帶安裝案 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 112 | 110年甲工區配電外線工程 | 感電 | 1 |
|  | 112 | 69kV交連PE電纜及附屬器材（購置暨安裝）-竹崎～嘉埔分歧欣欣線 | 感電 | 1 |
|  | 112 | 南科E/S擴建土建統包工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 台灣電力公司宜蘭區營業處112年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程 | 感電 | 1 |
|  | 113 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫1至3號機複循環發電機組設備及其廠房與相關設施採購帶安裝案 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 112 年度乙工區配電外線工程 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 113 | 「345kV彰工~彰濱線#18~#20鐵塔及基礎暨彰工STR~#1、#14~彰濱STR架線新建工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 淡水服務所及區域巡修中心新建工程（111淡建字第506號） | 物體飛落 | 1 |
| 交通部公路局 | 109 | 臺東工務段成功監工站省道109年綠美化維護工作 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 109 | 109年度苗栗段快速道路台61、台72線路容整理及事故處理工作 | 被撞 | 2 |
|  | 110 | 台9線467K＋450~468K＋500(丹路外環道)改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 南澳工務段110年度預約經常性橋梁零星修復工程 | 公路交通事故 | 2 |
|  | 110 | 台61線龍宮溪橋等感潮鹽害橋梁補強整修工程 | 溺斃 | 1 |
|  | 111 | 111年度苗栗段轄區省道瀝青鋪面零星及擇要路段修補工程 | 公路交通事故 | 2 |
|  | 111 | 太魯閣工務段洛韶監工站111年度預約經常性災害搶修工程 | 衝撞 | 1 |
|  | 111 | 獨立山工務段四季監工站111年度預約經常性災害搶修工程 | 墜落、滾落 | 1 |
| 交通部高速公路局 | 109 | 台南市後壁區(新營段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(108-109) | 其他交通事故 | 1 |
|  | 109 | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37D標 | 被撞 | 1 |
|  | 110 | （109變使（准）129）司法新廈大樓外牆更新改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 111 | 110-111年度木柵段轄區隧道維護工程 | 被夾、被捲 | 1 |
|  | 111 | 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 111 | 大甲段轄區橋涵維護工程(111年4月~112年3月) | 公路交通事故 | 2 |
|  | 111 | 金門縣政府金門大橋工程委託監造及專業技術顧問服務契約 | 其他交通事故 | 1 |
|  | 112 | 111年度中壢工務段轄區路面整修工程 | 其他交通事故 | 1 |
|  | 113 | 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 | 被撞 | 1 |
|  | 113 | 國道後續路段橋梁耐震補強工程第M38G標-國10里港旗山段 | 被夾、被捲 | 1 |

資料來源：勞動部及工程會；本中心整理。