近年中央政府體育及運動預算編列及執行概況之探討

三、為善用各區場館資源辦理國際賽會，允宜儘速完成國際綜合運動賽會場館設施總體檢調查，並強化各區場館資源盤點、整合與規劃及提升主辦單位專業性

主辦國際運動賽會，可型塑國際形象、提升國際地位、突破外交困境，同時結合文化、觀光、產業發展等，有助振興區域經濟成長。若要爭取舉辦國際大型賽會，建構符合其賽會要求運動設施為前題要件，中央政府106至113年度實際投入運動設施決算總經費(詳本文第20頁表3-7)包含公務預算49億7,201萬元及前瞻特別預算(第1至4期)156億3,126萬7千元，合計206億327萬7千元。經查：

(一)截至114年3月底國際綜合運動賽會場館設施尚未完成總體檢，恐不利爭取舉辦國際綜合運動賽會，允宜加強辦理

由於奧、亞運及世大運等國際綜合運動賽會，仍以單一城市為主提出申辦，據體育署表示，截至114年3月底，僅就北部地區舉辦2017臺北世界大學運動會及南部地區舉辦亞運之場館進行盤點，其餘各區皆未盤點(詳表3-10)。另於2017臺北世界大學運動會時已將北區各級學校運動場館資源整合納入，中南部各區近年未舉辦國際綜合運動賽會。據該署表示，已於114年2月4日委外辧理國際綜合性運動賽會場館規劃暨總體檢調查，辧理期限至115年底。此外，目前除北部地區運動場館設施可舉辦世大運外，國內運動場館設施尚無法舉辦亞運或奧運等賽會，舉辦國際綜合運動賽會場館設施未臻完備。

(二)我國舉辦國際運動賽會場次尚未回到新冠肺炎疫情前，為善用各區場館資源，允宜加強督導國際賽事主辦單位之場地認知及專業性

由104至113年度臺灣舉辦國際運動賽會場次觀之(詳表3-11)，舉辦場次由104年度111場逐年增為108年度135場，109至111年度受新冠肺炎疫情及邊境管制影響致舉辦場次驟減，112年度已提升為91場，113年度更成長為102場，惟仍未回升至疫情前之場次。

國內可舉辦國際賽會運動場館北區計42座、中區15座、南區26座及東區及離島7座，合計90座(詳表3-12)，據體育署表示，國內各公有運動場館係由各該地方政府採自營、認養或委託民間經營管理，並針對個別場館訂定不同使用管理規定；主辦國際運動賽會之地方政府或團體依規定事前提出申請借用，應本於主辦單位權責於賽事前掌握天候、場地使用情形及場地養護狀況，並持續追蹤是否可於賽前完成修護及是否符合賽事要求標準，為避免中華民國足球協會（下稱中華足協）舉辧「2025 國際女子足球邀請賽中華台北vs.紐西蘭」，因楠梓足球場草皮狀況，紐西蘭拒絕出賽事件再度發生，允宜加強督導國際賽事主辦單位之場地認知及專業性。

表3-10  截至114年3月底北、中、南三大都會區承辦奧、亞運及世大運運動場館設施盤點情形表

| 區別 | 世大運 |  | 亞運 |  | 奧運 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可否承辦 | 缺乏場館 | 可否承辦 | 缺乏場館 | 可否承辦 | 缺乏場館 |
| 北區 | 可 |  | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 |
| 中區 | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 | 未盤點 |
| 南區 | 未盤點 | 未盤點 | 否 | 板球、自由車場(250M)、沙灘排球、選手村 | 未盤點 | 未盤點 |

說    明：據體育署表示，辦理高層級之運動賽會，籌備所需考量之各項因素與條件甚多，其中「交通便利條件」為相當重要之因素，意即各屆賽會對於選手村與各項競賽、練習場館車程距離應有妥善之規劃，以利賽會流暢運作及參與賽會人員(如選手、觀眾、工作人員等)不必耗費大量交通時間，例如競賽場館與選手村距離以10至20公里以內為最佳規劃；以我國2017年曾辦理之世界大學運動會為例，各個競賽場館距離選手村車程則符合一個小時以內可抵達之條件，故目前僅先盤點南部地區辦理亞運比賽候選場館。

資料來源：體育署提供。

表3-11  104至113年度臺灣舉辦國際運動賽會場次統計表

| 年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 111 | 112 | 107 | 130 | 135 | 14 | 8 | 24 | 91 | 102 |

資料來源：體育署提供。

表3-12  截至114年3月底全國各區可舉辦國際賽會運動場館明細表                                         單位：座

| 縣市排序 |  | 場館名稱 | 場館種類 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北區 |  |  |  |  |
| 1 | 基隆市 | 基隆市立游泳池（館） | 游泳池 | 使用中 |
| 2 |  | 基隆市立體育館 | 籃球場館 | 使用中 |
| 3 | 臺北市 | 新生公園棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 4 |  | 臺北小巨蛋多功能體育場館 | 羽球場館 | 使用中 |
| 5 |  |  | 桌球場館 | 使用中 |
| 6 |  |  | 跆拳道場 | 使用中 |
| 7 |  |  | 網球場館 | 使用中 |
| 8 |  |  | 籃球場館 | 使用中 |
| 9 |  | 臺北文化體育園區-臺北大巨蛋體育館 | 棒球場 | 使用中 |
| 10 |  | 臺北市天母棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 11 |  | 臺北市極限運動訓練中心 | 極限運動場1 | 使用中 |
| 12 |  |  | 極限運動場2 | 使用中 |
| 13 |  | 臺北市網球中心 | 網球場館1 | 使用中 |
| 14 |  |  | 網球場館2 | 使用中 |
| 15 |  |  | 網球場館3 | 使用中 |
| 16 |  | 臺北田徑場 | 田徑場 | 使用中 |
| 17 |  |  | 足球場館 | 使用中 |
| 18 |  | 臺北體育館 | 排球場館1 | 使用中 |
| 19 |  |  | 排球場館2 | 使用中 |
| 20 |  |  | 羽球場館 | 使用中 |
| 21 |  |  | 籃球場1 | 使用中 |
| 22 |  |  | 籃球場2 | 使用中 |
| 23 | 新北市 | 新北市泰山國民運動中心 | 壁球場/迴力球場 | 使用中 |
| 24 |  | 新莊體育園區-新北市新莊國民運動中心 | 游泳池 | 使用中 |
| 25 |  | 新莊體育園區-新莊田徑場 | 田徑場 | 使用中 |
| 26 |  |  | 足球場館 | 使用中 |
| 27 |  | 新莊體育園區-新莊棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 28 |  | 新莊體育園區-新莊體育館 | 羽球場館 | 使用中 |
| 29 |  |  | 排球場館 | 使用中 |
| 30 |  |  | 籃球場館 | 使用中 |
| 31 |  | 樹林網球場（館） | 網球場館 | 使用中 |
| 32 | 桃園市 | 大園區沙灘排球場 | 沙灘排球場 | 使用中 |
| 33 |  | 桃園市立游泳池 | 游泳池 | 使用中 |
| 34 |  | 桃園市立綜合體育館 | 羽球場館 | 使用中 |
| 35 |  |  | 桌球場館 | 使用中 |
| 36 |  | 桃園國際棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 37 |  | 龍潭體育園區 | 曲棍球場 | 使用中 |
| 38 | 新竹市 | 新竹市立棒球場 | 棒球場 | 整建中 |
| 39 | 新竹縣 | 新竹縣第二運動場 | 足球場館 | 使用中 |
| 40 |  | 新竹縣游泳館 | 游泳池 | 使用中 |
| 41 | 苗栗縣 | 苗栗縣立體育場-田徑場 | 田徑場 | 使用中 |
| 42 |  | 苗栗縣滑輪溜冰場 | 滑輪場/溜冰場 | 使用中 |
| 中區 |  |  |  |  |
| 43 | 臺中市 | 洲際棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 44 |  | 清水鰲峰山公園自由車場 | 自由車場 | 使用中 |
| 45 |  | 萬壽棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 46 |  |  | 壘球場 | 使用中 |
| 47 |  | 臺中市立豐原體育場 | 田徑場 | 使用中 |
| 48 |  | 臺中市國際壘球運動園區 | 壘球場1 | 使用中 |
| 49 |  |  | 壘球場2 | 使用中 |
| 50 | 彰化縣 | 彰化縣立體育場 | 田徑場 | 使用中 |
| 51 |  | 彰化縣立體育館 | 羽球場館 | 使用中 |
| 52 |  |  | 足球場館 | 使用中 |
| 53 |  |  | 排球場館 | 使用中 |
| 54 |  |  | 籃球場館 | 使用中 |
| 55 | 雲林縣 | 斗南田徑場 | 田徑場 | 使用中 |
| 56 |  | 雲林縣立斗六棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 57 | 嘉義市 | 嘉義市立棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 南區 |  |  |  |  |
| 58 | 臺南市 | 臺南市立馬術場 | 馬術場 | 使用中 |
| 59 |  | 新營體育園區-臺南市新營網球場 | 網球場館1 | 使用中 |
| 60 |  |  | 網球場館2 | 使用中 |
| 61 |  |  | 網球場館3 | 使用中 |
| 62 |  | 臺南市立棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 63 |  | 臺南亞太國際棒球訓練中心- | 棒球場1 | 使用中 |
| 64 |  | 少棒主、副球場 | 棒球場2 | 使用中 |
| 65 |  | 蕭壠足球場 | 足球場館 | 整建中 |
| 66 | 高雄市 | 立德棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 67 |  | 高雄巨蛋 | 籃球場館 | 使用中 |
| 68 |  | 高雄市立社會教育館 | 漆彈場 | 使用中 |
| 69 |  | 高雄市立楠梓足球場 | 足球場館 | 使用中 |
| 70 |  | 高雄國家體育場 | 田徑場 | 使用中 |
| 71 |  |  | 足球場館 | 使用中 |
| 72 |  | 高雄國際滑輪溜冰場 | 滑輪場/溜冰場 | 使用中 |
| 73 |  | 國際游泳池 | 游泳池 | 使用中 |
| 74 |  |  | 跳水池 | 使用中 |
| 75 |  | 陽明網球中心 | 網球場館 | 使用中 |
| 76 |  | 楠梓射擊場 | 射擊場 | 使用中 |
| 77 |  | 鳳山體育館 | 籃球場館 | 使用中 |
| 78 |  | 澄清湖棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 79 | 屏東縣 | 屏東縣立棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 80 |  | 屏東縣立體育館 | 羽球場館 | 使用中 |
| 81 |  |  | 柔道場 | 使用中 |
| 82 |  |  | 跆拳道場 | 使用中 |
| 83 |  |  | 籃球場館 | 使用中 |
| 東區及離島 |  |  |  |  |
| 84 | 臺東縣 | 臺東縣立體育場 | 田徑場 | 使用中 |
| 85 |  | 臺東縣立體育館 | 籃球場館 | 使用中 |
| 86 |  | 臺東縣棒球村第一棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 87 | 花蓮縣 | 花蓮縣立棒球場 | 棒球場 | 使用中 |
| 88 | 宜蘭縣 | 宜蘭運動公園 | 田徑場 | 使用中 |
| 89 | 澎湖縣 | 觀音亭帆船訓練中心 | 海水浴場 | 使用中 |
| 90 | 金門縣 | 金湖綜合體育館 | 籃球場館 | 使用中 |

說    明：據體育署表示，表內填報資料係依據「112年全國運動設施現況調查工作計畫」(成果報告刻正修正中，俟該署審查通過後，預計114年7月底可上網公布)主要係以符合A級(觀賞競技型)運動場館設施為主，是否符合可舉辦國際賽會使用，仍需俟各賽事需求(如要求場館等級、規格等)評估選用。

資料來源：體育署提供。

據體育署提供決標公告，係委託臺灣體育運動管理學會辦理，履約起迄日期114年2月4日至115年12月31日止，決標金額1,800萬元。

據體育署表示，中華足協113年11月函送之114年度工作計畫，明列「2025 國際女子足球邀請賽中華台北vs.紐西蘭」預定於114年4月8日在高雄市楠梓足球場辦理，惟相關申請經費補助之應備文件闕如，經多次退補件(含申請書、計畫書、經費預算書、理監事會議紀錄、場地借用證明等)，中華足協於114年2月11日始完成向柏文健康事業股份有限公司(下稱柏文公司)場地借用。體育署爰於114年2月17日同意錄案審查，並於114年3月25日經費審查會議原則同意匡列補助300萬元，惟體育署尚未發函核定，該賽事即經中華足協公告取消辦理。

依體育署提供資料，107至109年度於「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」編列補助楠梓足球場2億3,800萬元，決算數同預算數。114年度於公務預算「優化全民運動與賽會環境計畫」編列960萬元補助款。

紐西蘭隊於114年4月1日抵臺場勘後，對該場地草皮狀況提出異議並要求改善。同年4月6日再次場勘後仍不滿意改善情形，拒絕出賽，中華足協爰於當日晚間正式公告取消賽事，並啟動相關退票事宜。據體育署提供該事件原因分析，賽前楠梓足球場多由中華足協借用，辦理男子國家隊訓練等活動，致場地過度使用，草皮諸多坑洞，惟內部未能協調排開日程，顯見其內部橫向聯繫發生問題。中華足協雖已協調場地委管柏文公司於賽前全力進行草皮養護，惟紐西蘭隊還是無法接受草皮養護後之狀況，中華足協辦理國際賽事之場地認知及專業性，對比世界高層級隊伍存有顯著差異。