國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討

一、近5年度預算編列及執行情形

彙整110至113年度各國營事業購建固定資產計畫決算數及114年度預算案數(以主管機關別彙整表，詳表2-1-1，各國營事業編列及執行明細，詳附錄1)，近5年度(110至114年度，以下同)整體國營事業投入購建固定資產計畫金額呈逐年增加趨勢，茲比較說明如下：

(一)114年度預計投入購建固定資產計畫規模逾4千億元，創近5年新高：各國營事業114年度預算案合共編列購建固定資產計畫金額達4,185.22億元，創近5年新高，並為前4年平均實際投入金額(110至113年平均決算數)2,989.31億元之1.4倍，其中以經濟部主管事業114年度預計投入3,606.56億元最鉅，占整體國營事業投資規模之86.17%。

(二)建設新廠、重大改良及更新等跨年期專案計畫逾整體經費規模5成：依據行政院所訂「附屬單位預算共同項目編列作業規範」，國營事業購建固定資產計畫，應按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產設備可衡量效益者列為專案計畫，並再分為新興計畫，與繼續計畫2類；其他零星購置或汰換設備，列為「一般建築及設備計畫」。近5年度國營事業投入專案計畫金額占整體經費規模均逾5成，114年度並攀升達6成，當年度預計投入新興計畫115.56億元，亦為近5年最高。

(三)113年度購建固定資產計畫預算執行率未達九成，為自110年度以來最低：比較110至113年度整體購建固定資產計畫預算執行率，110至112年度均逾九成，並逐年提升，惟113年度自編決算之執行率87.43%，係自110年度最低，經濟部主管事業、交通部主管事業及財政部主管事業之平均執行率均未達九成，並較112年度下降。爰此，有關近年國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行之控管，尚待盤整並檢討強化

表2-1-1  近5年度以主管機關別彙整所屬國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表                單位：新臺幣千元；%

| 主管機關及項目 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 自編決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 | 一般建築及設備 | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
|  | 執行率(%) | 93.95 | 88.34 | 96.95 | 98.50 |  |
| 經濟部主管 | 1.專案計畫 | 111,191,680 | 120,004,816 | 140,914,648 | 156,771,800 | 211,757,451 |
|  | (1)繼續計畫 | 109,163,425 | 118,370,645 | 140,303,135 | 151,945,556 | 202,414,949 |
|  | (2)新興計畫 | 2,028,255 | 1,634,171 | 611,513 | 4,826,244 | 9,342,502 |
|  | 2.一般建築及設備 | 92,516,074 | 108,071,277 | 122,482,216 | 139,475,284 | 148,898,106 |
|  | 小計 | 203,707,754 | 228,076,093 | 263,396,864 | 296,247,084 | 360,655,557 |
|  | 執行率(%) | 93.98 | 93.62 | 95.72 | 87.95 |  |
| 財政部主管 | 1.專案計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.一般建築及設備 | 4,004,470 | 3,758,146 | 2,758,975 | 3,211,388 | 3,909,689 |
|  | 小計 | 4,359,292 | 4,160,809 | 3,039,702 | 3,431,429 | 3,969,689 |
|  | 執行率(%) | 71.23 | 79.45 | 85.63 | 82.56 |  |
| 交通部主管 | 1.專案計畫 | 27,440,361 | 38,898,567 | 44,012,996 | 36,657,403 | 41,231,775 |
|  | (1)繼續計畫 | 25,991,863 | 37,774,894 | 43,963,262 | 34,835,703 | 39,017,849 |
|  | (2)新興計畫 | 1,448,498 | 1,123,673 | 49,734 | 1,821,700 | 2,213,926 |
|  | 2.一般建築及設備 | 9,793,101 | 11,021,992 | 12,131,737 | 8,140,340 | 12,179,777 |
|  | 小計 | 37,233,462 | 49,920,559 | 56,144,733 | 44,797,743 | 53,411,552 |
|  | 執行率(%) | 77.51 | 93.41 | 93.84 | 84.46 |  |
| 金管會主管 | 一般建築及設備 | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
|  | 執行率(%) | 97.98 | 91.09 | 96.74 | 96.96 |  |
| 總計 | 1.專案計畫 | 138,986,863 | 159,306,046 | 185,208,371 | 193,649,244 | 253,049,226 |
|  | 占比(%) | 56.54 | 56.42 | 57.38 | 56.17 | 60.46 |
|  | (1)繼續計畫 | 135,510,110 | 156,548,202 | 184,547,124 | 187,001,300 | 241,492,798 |
|  | (2)新興計畫 | 3,476,753 | 2,757,844 | 661,247 | 6,647,944 | 11,556,428 |
|  | 2.一般建築及設備 | 106,841,576 | 123,027,227 | 137,571,370 | 151,134,724 | 165,472,859 |
|  | 合計 | 245,828,439 | 282,333,273 | 322,779,741 | 344,783,968 | 418,522,085 |
| 執行率 |  | 90.55 | 93.34 | 95.28 | 87.43 |  |

說    明：110至112年度為審定決算數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數；各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。

資料來源：整理自各國營事業110至114年度決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。