國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討

伍、附錄

附錄1  110至114年度各國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元；%

| 機關名稱及項目 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 自編決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 |  | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
| 中央銀行 | 一般建築及設備 | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
|  | 執行率 | 93.95 | 88.34 | 96.95 | 98.50 |  |
| 經濟部主管 |  | 203,707,754 | 228,076,093 | 263,396,864 | 296,247,084 | 360,655,557 |
| 台糖公司 | 1.專案計畫 | 5,121,972 | 2,131,804 | 2,551,859 | 2,964,071 | 1,835,023 |
|  | (1)繼續計畫 | 5,121,972 | 2,043,234 | 2,551,859 | 2,964,071 | 1,835,023 |
|  | (2)新興計畫 | - | 88,570 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 645,379 | 538,749 | 602,458 | 744,026 | 796,538 |
|  | 小計 | 5,767,351 | 2,670,552 | 3,154,317 | 3,708,097 | 2,631,561 |
|  | 執行率 | 74.52 | 88.11 | 55.62 | 94.16 |  |
| 中油公司 | 1.專案計畫 | 17,276,451 | 26,054,601 | 42,141,794 | 39,508,688 | 42,456,070 |
|  | (1)繼續計畫 | 17,147,679 | 26,053,881 | 41,901,268 | 37,613,485 | 42,349,899 |
|  | (2)新興計畫 | 128,772 | 720 | 240,526 | 1,895,203 | 106,171 |
|  | 2.一般建築及設備 | 12,741,722 | 15,961,969 | 17,696,756 | 17,912,974 | 17,106,708 |
|  | 小計 | 30,018,173 | 42,016,570 | 59,838,550 | 57,421,662 | 59,562,778 |
|  | 執行率 | 98.06 | 98.38 | 97.30 | 97.51 |  |
| 台電公司 | 1.專案計畫 | 74,746,389 | 76,137,367 | 79,168,303 | 95,820,240 | 145,645,776 |
|  | (1)繼續計畫 | 74,430,940 | 75,924,271 | 78,917,716 | 92,932,709 | 145,335,055 |
|  | (2)新興計畫 | 315,449 | 213,096 | 250,587 | 2,887,531 | 310,721 |
|  | 2.一般建築及設備 | 74,614,192 | 86,638,936 | 98,576,525 | 113,422,437 | 123,342,422 |
|  | 小計 | 149,360,582 | 162,776,304 | 177,744,828 | 209,242,677 | 268,988,198 |
|  | 執行率 | 94.67 | 92.67 | 96.41 | 84.91 |  |
| 台水公司 | 1.專案計畫 | 14,046,868 | 15,681,044 | 17,052,693 | 18,478,801 | 21,820,582 |
|  | (1)繼續計畫 | 12,462,834 | 14,349,259 | 16,932,292 | 18,435,291 | 12,894,972 |
|  | (2)新興計畫 | 1,584,034 | 1,331,785 | 120,400 | 43,510 | 8,925,610 |
|  | 2.一般建築及設備 | 4,514,779 | 4,931,623 | 5,606,477 | 7,395,846 | 7,652,438 |
|  | 小計 | 18,561,648 | 20,612,667 | 22,659,170 | 25,874,647 | 29,473,020 |
|  | 執行率 | 89.88 | 92.74 | 95.76 | 93.83 |  |
| 財政部主管 |  | 4,359,292 | 4,160,809 | 3,039,702 | 3,431,429 | 3,969,689 |
| 輸出入銀行 | 一般建築及設備 | 20,690 | 24,396 | 18,080 | 21,134 | 36,449 |
|  | 執行率 | 10.82 | 12.88 | 93.44 | 99.55 |  |
| 臺灣金控 | 一般建築及設備 | 1,341,143 | 1,717,290 | 1,172,127 | 1,419,784 | 1,440,159 |
|  | 執行率 | 81.55 | 92.05 | 98.29 | 93.87 |  |
| 土地銀行 | 一般建築及設備 | 1,064,803 | 1,105,143 | 717,737 | 809,944 | 1,068,431 |
|  | 執行率 | 91.58 | 89.94 | 78.03 | 81.89 |  |
| 財政部印刷廠 | 一般建築及設備 | 21,020 | 23,557 | 59,755 | 25,087 | 11,158 |
|  | 執行率 | 46.21 | 94.39 | 59.10 | 63.64 |  |
| 菸酒公司 | 1.專案計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 1,556,815 | 887,761 | 791,277 | 935,440 | 1,353,492 |
|  | 小計 | 1,911,637 | 1,290,424 | 1,072,004 | 1,155,481 | 1,413,492 |
|  | 執行率 | 62.14 | 66.92 | 81.39 | 72.48 |  |
| 交通部主管 |  | 37,233,462 | 49,920,559 | 56,144,733 | 44,797,743 | 53,411,552 |
| 中華郵政 | 1.專案計畫 | 4,065,546 | 4,874,636 | 5,228,151 | 4,077,202 | 2,284,846 |
|  | (1)繼續計畫 | 3,115,448 | 4,874,636 | 5,218,787 | 4,077,202 | 111,920 |
|  | (2)新興計畫 | 950,098 | 0 | 9,364 | 0 | 2,172,926 |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,601,283 | 2,731,445 | 2,018,606 | 1,726,492 | 2,504,404 |
|  | 小計 | 6,666,829 | 7,606,081 | 7,246,756 | 5,803,694 | 4,789,250 |
|  | 執行率 | 94.40 | 97.66 | 97.88 | 97.60 |  |
| 臺鐵公司 | 1.專案計畫 | 17,207,972 | 20,119,886 | 18,327,181 | 17,655,552 | 16,681,990 |
|  | (1)繼續計畫 | 16,853,972 | 20,100,416 | 18,286,811 | 15,833,852 | 16,640,990 |
|  | (2)新興計畫 | 354,000 | 19,470 | 40,370 | 1,821,700 | 41,000 |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,920,874 | 3,658,066 | 3,661,705 | 1,444,551 | 2,841,430 |
|  | 小計 | 20,128,846 | 23,777,952 | 21,988,886 | 19,100,103 | 19,523,420 |
|  | 執行率 | 74.07 | 90.76 | 88.00 | 72.09 |  |
| 港務公司 | 1.專案計畫 | 2,630,549 | 4,188,590 | 7,819,664 | 3,677,934 | 6,027,939 |
|  | (1)繼續計畫 | 2,630,549 | 3,406,987 | 7,819,664 | 3,677,934 | 6,027,939 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 781,603 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,455,861 | 2,385,079 | 3,524,787 | 2,920,279 | 4,798,754 |
|  | 小計 | 5,086,410 | 6,573,669 | 11,344,451 | 6,598,213 | 10,826,693 |
|  | 執行率 | 89.05 | 94.88 | 98.29 | 93.05 |  |
| 桃機公司 | 1.專案計畫 | 3,536,294 | 9,715,455 | 12,638,000 | 11,246,715 | 16,237,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 3,391,894 | 9,392,855 | 12,638,000 | 11,246,715 | 16,237,000 |
|  | (2)新興計畫 | 144,400 | 322,600 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 1,815,083 | 2,247,403 | 2,926,640 | 2,049,017 | 2,035,189 |
|  | 小計 | 5,351,377 | 11,962,858 | 15,564,640 | 13,295,733 | 18,272,189 |
|  | 執行率 | 66.17 | 95.50 | 97.92 | 98.44 |  |
| 金管會主管 |  | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
| 存保公司 | 一般建築及設備 | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
|  | 執行率 | 97.98 | 91.09 | 96.74 | 96.96 |  |
| 合計 |  | 245,828,439 | 282,333,273 | 322,779,741 | 344,783,968 | 418,522,085 |
| 執行率 |  | 90.55 | 93.34 | 95.28 | 87.43 |  |

說    明：110至112年度為決算審定數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數。

資料來源：各國營事業各年度預、決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。

附錄2  110至114年度國營事業購建固定資產建設計畫資金來源概況表

單位：新臺幣千元

| 機關名稱及項目 |  | 110年度 預算 | 111年度 預算 | 112年度 預算 | 113年度 預算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 | 中央銀行 (自有資金) | 536,091 | 169,877 | 182,274 | 307,820 | 481,277 |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 2,130,148 | 1,204,452 | 5,291,049 | 1,437,978 | 2,631,561 |
|  | 1.自有資金 | 2,130,148 | 1,204,452 | 5,140,049 | 1,413,978 | 2,631,561 |
|  | 2.增資 | 0 | 0 | 151,000 | 24,000 | 0 |
|  | 中油公司 | 29,113,993 | 40,800,253 | 61,255,504 | 47,364,939 | 59,562,778 |
|  | 1.自有資金 | 12,505,956 | 18,328,277 | 23,040,597 | 19,342,536 | 14,187,981 |
|  | 2.外借資金 | 16,608,037 | 22,471,976 | 38,214,907 | 28,022,403 | 45,374,797 |
|  | 台電公司 | 152,838,229 | 163,839,898 | 185,061,825 | 249,017,353 | 268,988,198 |
|  | 1.自有資金 | 17,197,829 | 25,391,298 | 10,795,825 | 3,024,960 | 58,289,198 |
|  | 2.增資 | 187,400 | 192,600 | 151,366,000 | 101,337,000 | 0 |
|  | 3.外借資金 | 135,453,000 | 138,256,000 | 22,900,000 | 144,655,393 | 210,699,000 |
|  | 台水公司 | 17,533,262 | 20,662,649 | 21,345,474 | 26,835,586 | 29,473,020 |
|  | 1.自有資金 | 4,530,659 | 4,850,830 | 5,439,011 | 7,453,698 | 7,702,438 |
|  | 2.增資 | 3,952,800 | 3,786,600 | 2,631,320 | 2,921,500 | 9,601,418 |
|  | 3.外借資金 | 9,049,803 | 12,025,219 | 13,275,143 | 16,460,388 | 12,169,164 |
| 小計 | 經濟部主管 | 201,615,632 | 226,507,252 | 272,953,852 | 324,655,856 | 360,655,557 |
|  | 1.自有資金 | 36,364,592 | 49,774,857 | 44,415,482 | 31,235,172 | 82,811,178 |
|  | 2.增資 | 4,140,200 | 3,979,200 | 154,148,320 | 104,282,500 | 9,601,418 |
|  | 3.外借資金 | 161,110,840 | 172,753,195 | 74,390,050 | 189,138,184 | 268,242,961 |
| 財政部主管 | 輸出入銀行 (自有資金) | 191,298 | 19,551 | 19,350 | 21,230 | 36,449 |
|  | 臺灣金控 (自有資金) | 1,504,825 | 1,732,848 | 1,158,439 | 1,143,892 | 1,440,159 |
|  | 土地銀行 (自有資金) | 1,023,478 | 1,178,277 | 832,694 | 862,184 | 1,068,431 |
|  | 財政部印刷廠(自有資金) | 21,871 | 15,790 | 100,598 | 6,667 | 11,158 |
|  | 菸酒公司 (自有資金) | 2,078,272 | 805,002 | 835,792 | 1,383,765 | 1,413,492 |
| 小計 | 財政部主管 (自有資金) | 4,819,744 | 3,751,468 | 2,946,873 | 3,417,738 | 3,969,689 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 6,612,663 | 6,362,539 | 7,245,397 | 7,162,200 | 4,789,250 |
|  | 1.自有資金 | 6,612,663 | 6,362,539 | 7,245,397 | 7,162,200 | 4,789,250 |
|  | 臺鐵公司 | 20,136,847 | 19,995,264 | 21,192,183 | 24,607,110 | 19,523,420 |
|  | 1.自有資金 | 3,211,538 | 5,033,458 | 6,342,831 | 2,870,457 | 3,128,020 |
|  | 2.增資 | 16,925,309 | 14,961,806 | 14,849,352 | 21,736,653 | 16,395,400 |
|  | 港務公司 | 4,016,824 | 4,574,519 | 7,444,031 | 7,906,885 | 10,826,693 |
|  | 1.自有資金 | 4,016,824 | 4,324,519 | 7,395,031 | 7,806,885 | 10,720,693 |
|  | 2.增資 | 0 | 200,000 | 49,000 | 100,000 | 106,000 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桃機公司 | 2,403,801 | 10,281,690 | 15,380,109 | 13,455,604 | 18,272,189 |
|  | 1.自有資金 | 2,403,801 | 5,303,690 | 3,062,109 | 2,835,726 | 2,322,189 |
|  | 2.增資 | 0 | 0 | 12,057,000 | 9,581,278 | 7,000,000 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 4,978,000 | 261,000 | 1,038,600 | 8,950,000 |
| 小計 | 交通部主管 | 33,170,135 | 41,214,012 | 51,261,720 | 53,131,799 | 53,411,552 |
|  | 1.自有資金 | 16,244,826 | 21,024,206 | 24,045,368 | 20,675,268 | 20,960,152 |
|  | 2.增資 | 16,925,309 | 15,161,806 | 26,955,352 | 31,417,931 | 23,501,400 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 5,028,000 | 261,000 | 1,038,600 | 8,950,000 |
| 金管會主管 | 存保公司 (自有資金) | 7,125 | 6,934 | 4,717 | 4,644 | 4,010 |
| 總 計 | 合 計 | 240,148,727 | 271,649,543 | 327,349,436 | 381,517,857 | 418,522,085 |
|  | 1.自有 | 57,972,378 | 74,727,342 | 71,594,714 | 55,640,642 | 108,226,306 |
|  | 2.增資 | 21,065,509 | 19,141,006 | 181,103,672 | 135,700,431 | 33,102,818 |
|  | 3.外借資金 | 161,110,840 | 177,781,195 | 74,651,050 | 190,176,784 | 277,192,961 |

說    明：表列構建固定資產專案計畫含繼續計畫及新興計畫，自有資金不含政府預計增資。

資料來源：各國營事業各年度預算書，110至113年度為法定預算數、114年度為預算案數，本中心自行彙整。

附錄3  113年度「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」所列各項專案計畫核定及修正情形明細表

單位：新臺幣千元；次

| 項次 | 計畫名稱 | 主管 機關 | 主辦 機關 | 原核定（第一次核定） |  | 截至114年3月底 修正情形 |  | 計畫修正次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 期程 | 經費 | 期程 | 經費 |  |
| 1 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 經濟部 | 台糖 公司 | 107~110 | 10,740,790 | 107~114 | 12,446,065 | 2 |
| 2 | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 經濟部 | 台糖 公司 | 111~114 | 400,100 | 111~115 | 494,749 | 1 |
| 3 | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 106-113 | 53,623,210 | 106-117 | 76,831,334 | 1 |
| 4 | 天然氣事業部台中廠二期投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 101-107 | 18,481,796 | 101-112 | 20,907,314 | 3 |
| 5 | 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 105-109 | 5,192,041 | 105-112 | 7,434,020 | 2 |
| 6 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投 資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 105-114 | 60,083,562 | 105-118 | 96,562,438 | 3 |
| 7 | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 108-115 | 24,646,957 | 108-116 | 28,934,761 | 1 |
| 8 | 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 108-112 | 2,196,000 | 108-113 | 2,122,000 | 1 |
| 9 | 四萬噸級成品油輪新建投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 109-112 | 1,329,026 | 109-113 | 1,702,880 | 1 |
| 10 | 天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 109-115 | 17,536,027 | 109-115 | 34,370,724 | 1 |
| 11 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 100-108 | 91,556,688 | 100-114 | 79,556,688 | 4 |
| 12 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-115 | 110,460,147 | 105-115 | 110,460,147 | 1 |
| 13 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-117 | 116,873,374 | 107-117 | 116,873,374 | 1 |
| 14 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-116 | 118,061,691 | 107-121 | 118,061,691 | 1 |
| 15 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 111-117 | 45,585,847 | 111-117 | 61,212,510 | 1 |
| 16 | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-110 | 710,592 | 107-112 | 710,592 | 2 |
| 17 | 萬里水力發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-117 | 9,596,238 | 107-122 | 9,596,238 | 1 |
| 18 | 全台小水力發電第一期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-112 | 2,612,624 | 107-113 | 2,730,066 | 1 |
| 19 | 風力發電第五期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-109 | 2,527,000 | 106-113 | 3,470,000 | 1 |
| 20 | 離岸風力發電第二期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-114 | 57,323,960 | 108-114 | 57,323,960 | 2 |
| 21 | 綠能第一期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-113 | 9,162,200 | 110-116 | 9,162,200 | 1 |
| 22 | 第七輸變電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 99-104 | 238,897,214 | 99-114 | 236,871,164 | 2 |
| 23 | 北區一期電網專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 105-112 | 4,898,832 | 105-119 | 7,464,580 | 2 |
| 24 | 中區一期輸變電專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-115 | 6,691,471 | 108-117 | 8,297,471 | 1 |
| 25 | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-114 | 6,983,527 | 108-116 | 8,977,230 | 1 |
| 26 | 南區一期輸變電專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-119 | 8,201,474 | 110-119 | 9,669,720 | 1 |
| 27 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-114 | 14,037,233 | 106-114 | 16,101,483 | 2 |
| 28 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-116 | 5,024,153 | 111-116 | 5,024,153 | 1 |
| 29 | 降低漏水率計畫(102至113年) | 經濟部 | 台水 公司 | 102-111 | 64,500,000 | 102-113 | 82,600,000 | 2 |
| 30 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 9,825,360 | 108-115 | 12,360,000 | 2 |
| 31 | 離島地區供水改善計畫第二期 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 541,500 | 108-113 | 987,500 | 2 |
| 32 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 4,270,253 | 108-114 | 5,749,340 | 3 |
| 33 | 桃園-新竹備援管線工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-110 | 2,764,000 | 108-113 | 2,966,000 | 1 |
| 34 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 742,000 | 108-114 | 1,024,000 | 2 |
| 35 | 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-112 | 2,300,000 | 108-114 | 2,790,000 | 1 |
| 36 | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年) | 經濟部 | 台水 公司 | 110-113 | 380,000 | 110-113 | 427,000 | 1 |
| 37 | 備援調度幹管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-114 | 14,496,000 | 110-115 | 19,946,000 | 1 |
| 38 | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-114 | 700,000 | 110-114 | 780,000 | 2 |
| 39 | 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-114 | 4,228,000 | 111-113 | 4,536,000 | 1 |
| 40 | 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-115 | 4,120,000 | 110-115 | 5,452,364 | 1 |
| 41 | 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-113 | 145,000 | 111-113 | 145,000 | 1 |
| 42 | 伏流水開發工程計畫第二期 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-115 | 153,000 | 111-115 | 200,000 | 1 |
| 43 | 0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助 | 經濟部 | 台水 公司 | 112-113 | 71,099 | 112-113 | 71,099 | 1 |
| 44 | 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 113-115 | 226,000 | 113-115 | 226,000 | 1 |
| 45 | 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 財政部 | 台酒 公司 | 107-110 | 1,061,690 | 107-114 | 1,362,290 | 2 |
| 46 | 郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 交通部 | 中華 郵政 | 103-109 | 22,078,307 | 103-113 | 25,846,942 | 3 |
| 47 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 102-108 | 12,969,865 | 102-110 | 13,481,765 | 1 |
| 48 | 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 102-104 | 1,932,000 | 102-106 | 1,672,000 | 3 |
| 49 | 鐵路行車安全改善計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 104-109 | 27,522,400 | 104-113 | 27,522,400 | 2 |
| 50 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 104-113 | 99,730,000 | 104-116 | 99,730,000 | 1 |
| 51 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 106-113 | 30,610,000 | 106-118 | 30,610,000 | 1 |
| 52 | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 108-115 | 2,363,000 | 108-116 | 3,588,497 | 1 |
| 53 | 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 交通部 | 港務 公司 | 106-112 | 14,313,470 | 106-113 | 19,537,524 | 4 |
| 54 | 國際商港未來發展及建計畫(111-115年)-港務公司辦理部分 | 交通部 | 港務 公司 | 111-115 | 5,257,700 | 111-115 | 14,581,530 | 1 |
| 55 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 交通部 | 桃機 公司 | 104-109 | 74,689,000 | 104-116 | 128,373,000 | 3 |
| 56 | 臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程 | 交通部 | 桃機 公司 | 108-112 | 1,107.361 | 108-114 | 1,636,331 | 2 |

資料來源：各國營事業提供。

附錄4  各國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫政府增資及外借資金概況表                              單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政府增資 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中油公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 台電公司 | 0 | 0 | 68,853,821 | 41,811,653 | 0 |
|  | 台水公司 | 3,946,536 | 4,242,086 | 3,110,144 | 3,267,060 | 9,601,418 |
|  | 小計 | 3,946,536 | 4,242,086 | 71,963,965 | 45,078,713 | 9,601,418 |
| 財政部主管 | 菸酒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 臺鐵公司 | 17,045,624 | 16,800,497 | 13,772,664 | 17,468,575 | 16,395,400 |
|  | 港務公司 | 0 | 200,000 | 49,000 | 100,000 | 106,000 |
|  | 桃機公司 | 0 | 0 | 12,057,000 | 9,581,278 | 6,380,000 |
|  | 小計 | 17,045,624 | 17,000,497 | 25,878,664 | 27,149,853 | 22,881,400 |
| 政府增資合計 |  | 20,992,160 | 21,242,583 | 97,842,629 | 72,228,566 | 32,482,818 |
| 二、外借資金 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中油公司 | 13,371,952 | 23,700,000 | 37,000,000 | 36,200,000 | 30,591,720 |
|  | 台電公司 | 58,841,199 | 74,592,958 | 10,289,062 | 54,008,587 | 106,970,686 |
|  | 台水公司 | 10,100,333 | 11,438,958 | 13,904,590 | 15,190,496 | 12,169,164 |
|  | 小計 | 82,313,484 | 109,731,916 | 61,193,652 | 105,399,083 | 149,731,570 |
| 財政部主管 | 菸酒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 臺鐵公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 港務公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桃機公司 | 3,536,294 | 9,715,455 | 581,000 | 1,665,437 | 9,570,000 |
|  | 小計 | 3,536,294 | 9,715,455 | 581,000 | 1,665,437 | 9,570,000 |
| 外借資金合計 |  | 85,849,778 | 119,447,371 | 61,774,652 | 107,064,520 | 159,301,570 |

說    明：財政部主管菸酒公司購建固定資產建設專案計畫資金來源均為自有資金，尚無政府增資或外借資金。

資料來源：各國營事業提供資料。