近年強化國家數位韌性預算執行及相關問題探討-以數位發展部主導計畫為例

二、近年中央政府編列強化國家數位韌性預算概況

近年中央政府強化國家數位韌性相關計畫由總預算及特別預算支應，經洽數發部提供資料，說明如下：

(一)113及114年度中央政府總預算編列強化國家數位韌性預算均達10億元

據數發部提供資料，112至114年度中央政府總預算與強化國家數位韌性施政主軸相關業務包含維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫等18項(詳表2-2)，預算規模以113年度之12億6,387萬3千元為最高，114年度9億9,588萬2千元次高；112及113年度決算數占預算數比率分別達99.90%及86.45%。

表2-2  112至114年度中央政府總預算與強化國家數位韌性施政主軸相關計畫及項目一覽表                    單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫/項目名稱 | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 |
| 1 | 維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫 | - | - | - | - | 122,028 |
| 2 | 支持數位韌性之跨業者行動網路接取及備援用戶資料庫架構研究及驗證 | - | - | 20,000 | 19,939 | - |
| 3 | 連結亞太韌性海陸空網路計畫 | 80,707 | 79,064 | 67,364 | 45,941 | 5,176 |
| 4 | 1.5世代低軌通訊衛星星系開發與產業化計畫 | 47,504 | 47,454 | 40,550 | 40,345 | 8,027 |
| 5 | 運用MOCN技術建置雲端核網提升救災或急難發生時之通訊網路韌性計畫 | - | - | 142,292 | 142,197 | 101,436 |
| 6 | 自動化及智能化主動式防禦以創建具韌性之國家關鍵通傳網路計畫 | 113,515 | 113,387 | 104,232 | 102,187 | - |
| 7 | 創建主動式聯防並具韌性之國家關鍵通傳網路計畫 | - | - | - | - | 40,028 |
| 8 | 5家無線電視臺數位頻道及公視HiHD頻道衛星上鏈計畫 | - | - | 50,000 | 49,759 | 24,000 |
| 9 | 晶片驅動產業創新再升級(1/5)-非地面通訊關鍵技術與應用推動 | - | - | 55,106 | 55,052 | - |
| 10 | 電信事業申請頻率使用費折扣查核 | 11,400 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5,492 |
| 11 | 行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫 | - | - | 359,354 | 352,411 | 323,912 |
| 12 | AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫 | - | - | - | - | 33,985 |
| 13 | 未來情境及創新應用計畫 | 34,311 | 34,820 | 39,249 | 39,235 | 18,259 |
| 14 | 數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫 | 270,077 | 270,077 | - | - | - |
| 15 | 整體政府資通安全防禦技術暨系統韌性強化計畫 | 127,419 | 127,419 | 121,048 | 121,048 | 121,048 |
| 16 | 數位國家資通安全聯防計畫 | - | - | 252,678 | 112,443 | - |
| 17 | 數位政府資安生態防護推動計畫 | - | - | - | - | 148,133 |
| 18 | 政府資安人力職能轉換訓練計畫 | - | - | - | - | 44,358 |
| 合計 |  | 684,933 | 684,221 | 1,263,873 | 1,092,557 | 995,882 |

資料來源：數發部提供。

(二)數發部成立後，於前瞻基礎建設計畫下大幅增加強化國家數位韌性之預算

數發部於111年8月間成立，並於前瞻基礎建設計畫(下簡稱前瞻)特別預算項下編列與強化國家數位韌性施政主軸相關之6項計畫(詳表2-3)，其中前瞻第4期編列30.78億元，較第3期8.18億元，增加22.6億元(增幅276.28%)，第3及第4期決算數占預算數之比率均逾98%。

表2-3  前瞻基礎建設計畫特別預算與強化國家數位韌性施政主軸相關計畫一覽表                           單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫/項目名稱 | 第3期 (110至111年度) |  | 第4期 (112至113年度) |  | 第5期 (114年度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 |
| 1 | 應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫 | - | - | 539,990 | 538,430 | - |
| 2 | 海纜與網路之未來發展政策與安全防護（研究）計畫 | - | - | 58,000 | 57,752 | - |
| 3 | 強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋─普及偏鄉寬頻接取環境計畫 | - | - | 160,000 | 159,238 | - |
| 4 | 強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近用之基礎設施建置計畫（112年起整併為3合1計畫） | - | - | 750,000 | 747,057 | 225,000 |
| 5 | 臺灣資安卓越深耕－資安卓越中心計畫 | 818,000 | 806,790 | 650,000 | 622,413 | 155,000 |
| 6 | 政府基層機關資安主動防禦計畫 | - | - | 920,000 | 909,959 | - |
| 合計 |  | 818,000 | 806,790 | 3,077,990 | 3,034,849 | 380,000 |

資料來源：數發部提供。

(三)111至113年度數發部補助地方政府數位韌性相關預算呈增加趨勢

數發部於前瞻特別預算下提出政府基層機關資安主動防禦計畫，補助地方政府推動資安防護工作相關經費，提升整體資安防護能量，並依各市縣政府提案申請補助經費需求，及行政院主計總處公布之地方政府財力級次給予不同補助比率。該部於111至113年度補助地方政府辦理數位韌性相關業務執行數介於2億1,306萬8千元至4億5,864萬元間，呈增加趨勢，其中3年合計以高雄市政府1億4,495萬5千元為最高，新北市政府1億928萬2千元次之(詳表2-4)。

表2-4  111至113年度數發部補助地方政府辦理數位韌性相關業務執行數統計表                              單位：新臺幣千元

| 市縣別 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 11,859 | 40,800 | 56,623 | 109,282 |
| 臺北市 | 0 | 13,532 | 13,563 | 27,095 |
| 臺中市 | 3,360 | 23,809 | 13,953 | 41,122 |
| 臺南市 | 38,056 | 25,659 | 32,131 | 95,846 |
| 高雄市 | 38,532 | 49,404 | 57,019 | 144,955 |
| 桃園市 | 5,226 | 8,817 | 3,989 | 18,032 |
| 宜蘭縣 | 3,385 | 27,484 | 44,422 | 75,291 |
| 苗栗縣 | 3,638 | 44,568 | 57,131 | 105,337 |
| 南投縣 | 2,621 | 22,667 | 21,098 | 46,386 |
| 雲林縣 | 18,028 | 32,744 | 12,398 | 63,170 |
| 嘉義縣 | 32,424 | 10,273 | 21,159 | 63,856 |
| 屏東縣 | 15,048 | 8,480 | 7,203 | 30,731 |
| 臺東縣 | 2,856 | 17,331 | 15,872 | 36,059 |
| 基隆市 | 3,680 | 9,030 | 6,650 | 19,360 |
| 嘉義市 | 6,527 | 5,800 | 0 | 12,327 |
| 新竹縣 | 3,370 | 28,974 | 29,083 | 61,427 |
| 彰化縣 | 3,965 | 13,806 | 3,304 | 21,075 |
| 花蓮縣 | 2,921 | 11,061 | 10,738 | 24,720 |
| 澎湖縣 | 10,231 | 11,291 | 14,965 | 36,487 |
| 新竹市 | 1,159 | 34,846 | 32,910 | 68,915 |
| 金門縣 | 3,054 | 4,200 | 0 | 7,254 |
| 連江縣 | 3,128 | 5,174 | 4,429 | 12,731 |
| 合計 | 213,068 | 449,750 | 458,640 | 1,121,458 |

說    明：表內執行數不含保留數。

資料來源：數發部提供。