中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討

一、各期所設定之各項措施績效指標目標值多遠低於實際執行情形，允宜檢討強化合理目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業

整體性治山防災計畫各期推動之各項工作，係在建構永續發展新農村目標願景下，持續推動集水區整體治理、水土保持管理與防災監測，強化坡地防護能力，建構社區安全之山坡地防災體系，強化水土保持及防災教育推廣，落實山坡地監督管理，維護山坡地健康安全環境，使人民免於山坡地土石流災害及大規模崩塌災害之威脅與恐懼。經查：

(一)各期設定14至16項績效指標量化之目標值

統計「整體性治山防災計畫」各期績效指標所設定之目標值，第1至3期14項、第4期及第5期16項，包括土石流防災演練與宣導、土石流警戒值分區基準值檢討與更新、子集水區水土保持需求性調查規劃治理、土砂災害防治、崩塌地處理野溪清疏土砂量、水庫土砂防治、區域性水土資源保育、坡地綠環境營造、水土保持監督檢查、山坡地疑似違規使用案件查復、盤點檢討山坡地土地可利用限度查定、水土保持教育推廣活動、培訓水土保持義工及解說員等可量化項目。

(二)部分項目目標值遠低於執行情形，允宜檢討強化合宜績效指標目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業

依「整體性治山防災計畫」各期績效指標執行情形觀之(詳表3-1)，部分措施訂定之研究計畫績效指標遠低於執行情形，如土石流防災演練與宣導各期目標值480至720場，執行結果實際值600至1,039場；土砂災害防治各期目標值670至798處，執行結果實際值1,293至1,658處；崩塌地處理目標值47至80處，執行結果實際值67至106處；野溪清疏土砂量目標值480至960萬立方公尺，執行結果實際值972至1,999萬立方公尺；水庫土砂防治目標值103至195處，執行結果實際值149至266處；水土保持監督檢查目標值4,400至6,000件，執行結果實際值9,018至2萬3,216件；及山坡地疑似違規使用案件查復第2至4期目標值9,000至1萬件，執行結果實際值3萬7,550至5萬218件。是以，部分項目目標值遠低於執行情形，恐未能有效衡量計畫執行成果及所投入經費之合理性，允宜檢討強化合理績效指標目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業。

表3-1  整體性治山防災計畫第1至4期部分績效指標執行情形表

| 績效指標 | 第1期 |  | 第2期 |  | 第3期 |  | 第4期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 土石流防災演練與宣導(場) | 600 | 1,039 | 600 | 600 | 720 | 999 | 480 | 959 |
| 土砂災害防治(處) | 680 | 1,452 | 798 | 1,658 | 670 | 1,653 | 670 | 1,293 |
| 崩塌地處理(處) | 47 | 106 | 80 | 99 | 60 | 67 | 60 | 85 |
| 野溪清疏土砂量(萬立方公尺) | 480 | 1,257 | 960 | 1,999 | 960 | 989 | 960 | 972 |
| 水庫土砂防治(處) | 149 | 266 | 195 | 260 | 120 | 149 | 103 | 154 |
| 水土保持監督檢查(件次) | 5,500 | 9,077 | 6,000 | 9,018 | 6,000 | 13,109 | 4,400 | 23,216 |
| 山坡地疑似違規使用案件查復(件) | - | 12,764 | 10,000 | 37,550 | 10,000 | 37,550 | 9,000 | 50,218 |

資料來源：農村水保署提供，本報告整理。