中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討

四、迄113年底仍有1,330筆疑似山坡地超限案件尚未結案，恐不利水土保持，允宜研謀改善

鑒於我國河川流短坡陡，加以位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，易受極端氣候影響，水土保持更顯重要，農業部賡續於「整體性治山防災計畫」等辦理山坡地整治，期達保育水土資源、涵養水源、減免災害及促進土地合理利用等目的。經查：

(一)山坡地占全國土地總面積近74%，為促進土地合理利用，尤應重視保育水土資源及涵養水源，以減免災害

經農村水保署統計截至113年底我國山坡地面積，直轄市部分70萬8,544公頃，非直轄市部分196萬8,101公頃，合計267萬6,645公頃，占全國土地總面積361萬9,419公頃之比率為73.95%(詳表3-4-1)，為減免災害及促進土地合理利用，保育水土資源及涵養水源極其重要。

表3-4-1  迄113年底臺灣地區山坡地面積統計表    單位：公頃

| 市縣別 | 山坡地面積(A) | 土地總面積(B) | 比率(C=A/B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 181,415 | 205,257 | 88.38% |
| 臺北市 | 14,493 | 27,180 | 53.32% |
| 桃園市 | 52,717 | 122,095 | 43.18% |
| 臺中市 | 155,189 | 221,490 | 70.07% |
| 臺南市 | 82,044 | 219,165 | 37.43% |
| 高雄市 | 222,236 | 295,185 | 75.29% |
| 直轄市小計 | 708,544 | 1,090,372 | 64.98% |
| 宜蘭縣 | 186,518 | 214,363 | 87.01% |
| 新竹縣 | 123,551 | 142,754 | 86.55% |
| 苗栗縣 | 158,988 | 182,031 | 87.34% |
| 彰化縣 | 12,502 | 107,440 | 11.64% |
| 南投縣 | 400,093 | 410,644 | 97.43% |
| 雲林縣 | 15,066 | 129,083 | 11.67% |
| 嘉義縣 | 117,447 | 190,364 | 61.70% |
| 屏東縣 | 184,530 | 277,560 | 66.48% |
| 臺東縣 | 331,884 | 351,525 | 94.41% |
| 花蓮縣 | 415,576 | 462,857 | 89.78% |
| 澎湖縣 | 526 | 12,686 | 4.15% |
| 連江縣 | 2,296 | 2,880 | 79.72% |
| 金門縣 | 1,629 | 15,166 | 10.74% |
| 基隆市 | 12,443 | 13,276 | 93.73% |
| 新竹市 | 3,899 | 10,415 | 37.44% |
| 嘉義市 | 1,152 | 6,003 | 19.19% |
| 非直轄市地區小計 | 1,968,101 | 2,529,047 | 77.82% |
| 合計 | 2,676,645 | 3,619,419 | 73.95% |

資料來源：農村水保署提供。

(二)山坡地依法應按土地自然形勢等因素分別劃定各種使用區，供農業使用者應實施土地可利用限度分類

為促進土地合理使用、保育水土資源、減免災害，我國分別於65年4月29日、83年5月27日制定山坡地保育利用條例及水土保持法。依山坡地保育利用條例第6條第1項、第16條第1項及第25條第1項規定，山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，劃定各種使用區；供農業使用者應實施土地可利用限度分類，由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定，土地經營人或使用人不得超限利用，超限利用者由直轄市或市縣主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正，且水土保持法第22條第1項亦有類似直轄市或市縣主管機關會同有關機關通知山坡地超限利用者限期改正之規定，顯示山坡地之限度利用管制係水土資源保育維護之重要環節。

(三)全國山坡地利用限度迄未完成全面查定，復以「山坡地超限利用處理計畫」迄113年底仍有1,330筆尚在列管清查者

迄113年底依山坡地保育利用條例第3條定義之山坡地面積(包括宜農牧地面積39萬8,678公頃、宜林地面積34萬3,599公頃、加強保育地面積5,596公頃及不屬查定範圍土地面積28萬3,027公頃，不包括國有林、保安林及試驗林)合共103萬901公頃(詳表3-4-2)，約占臺灣土地總面積361萬9,419公頃之28.48%。為加強處理山坡地超限利用問題，農業部前於91年據以公告實施「山坡地超限利用處理計畫」(實施期程為91至 96年度，造林獎勵金依規定繼續發給)並比照「獎勵造林實施要點」發放獎勵金，鼓勵農民造林，並明定該計畫公告之日起，禁止新植或補植各種超限利用作物，新的超限利用條件，由各地方政府嚴加取締，依法處理。惟依農村水保署所提供資料，列管之疑似超限利用土地計2萬1,325筆，迄113年底仍有1,330筆尚未結案，未結案率6.24%，其中屏東縣、花蓮縣及嘉義縣未結案率分別為30.65%、30.61%及29.08%，未結案率偏高(詳表3-4-3)，主要係地方政府仍在辦理清查作業，允待督促其強化辦理進度，以維山坡地安全。

表3-4-2  迄113年底山坡地土地可利用限度查定成果統計表

單位：公頃

| 市縣別 | 依山保條例定義之山坡地面積 | 宜農牧地 | 宜林地 | 加強保育地 | 不屬查定範圍土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭縣 | 41,078 | 8,419 | 18,754 | 57 | 13,848 |
| 基隆市 | 10,587 | 2,781 | 3,427 | 0 | 4,379 |
| 新竹縣 | 67,755 | 23,807 | 26,931 | 116 | 16,901 |
| 新竹市 | 3,818 | 1,878 | 466 | 15 | 1,459 |
| 苗栗縣 | 89,207 | 42,012 | 24,900 | 993 | 21,302 |
| 南投縣 | 139,546 | 53,379 | 49,576 | 1,580 | 35,011 |
| 彰化縣 | 9,813 | 5,969 | 1,050 | 9 | 2,785 |
| 雲林縣 | 8,998 | 5,345 | 1,089 | 490 | 2,074 |
| 嘉義縣 | 47,227 | 23,537 | 11,075 | 516 | 12,099 |
| 嘉義市 | 1,035 | 493 | 14 | 0 | 528 |
| 屏東縣 | 94,299 | 23,270 | 45,174 | 448 | 25,407 |
| 台東縣 | 100,448 | 34,012 | 39,485 | 158 | 26,793 |
| 花蓮縣 | 81,555 | 30,314 | 31,608 | 143 | 19,490 |
| 非直轄市縣小計 | 695,366 | 255,216 | 253,549 | 4,525 | 182,076 |
| 新北市 | 118,846 | 44,917 | 38,727 | 214 | 34,988 |
| 台北市 | 12,447 | 3,416 | 1,092 | 0 | 7,939 |
| 桃園縣 | 30,499 | 12,056 | 11,082 | 113 | 7,248 |
| 台中市 | 56,338 | 27,490 | 10,679 | 251 | 17,918 |
| 台南市 | 50,544 | 27,948 | 9,267 | 149 | 13,179 |
| 高雄市 | 66,861 | 27,635 | 19,203 | 344 | 19,679 |
| 直轄市小計 | 335,535 | 143,462 | 90,050 | 1,071 | 100,951 |
| 合計 | 1,030,901 | 398,678 | 343,599 | 5,596 | 283,027 |

資料來源：農村水保署提供。

表3-4-3  迄114年5月底疑似超限案件總件數未結案件數表

單位：件；%

| 市縣別 | 疑似超限案件總件數 | 未結案件數 | 未結案率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南 投 縣 | 11,709 | 117 | 1.00 |
| 新 北 市 | 948 | 0 | 0 |
| 新 竹 縣 | 833 | 30 | 3.60 |
| 花 蓮 縣 | 588 | 180 | 30.61 |
| 桃 園 市 | 315 | 0 | 0 |
| 臺 中 市 | 1,998 | 0 | 0 |
| 臺 東 縣 | 584 | 0 | 0 |
| 高 雄 市 | 330 | 0 | 0 |
| 苗 栗 縣 | 330 | 0 | 0 |
| 彰 化 縣 | 39 | 0 | 0 |
| 宜 蘭 縣 | 82 | 0 | 0 |
| 嘉 義 縣 | 3,253 | 946 | 29.08 |
| 屏 東 縣 | 186 | 57 | 30.65 |
| 雲 林 縣 | 84 | 0 | 0 |
| 臺 南 市 | 44 | 0 | 0 |
| 嘉 義 市 | 2 | 0 | 0 |
| 合 計 | 21,325 | 1,330 | 6.24 |

資料來源：農村水保署提供。

山坡地保育利用條例第6條第1項：「山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，依照區域計畫法或都市計畫法有關規定，分別劃定各種使用區或編定各種使用地。」第16條第1項：「山坡地供農業使用者，應實施土地可利用限度分類，並由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定。土地經營人或使用人，不得超限利用。」第25條第1項：「山坡地超限利用者，由直轄市或縣(市)主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正；屆期不改正者，依第35條之規定處罰，並得依下列規定處理︰一、放租、放領或登記耕作權之山坡地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，已繳之地價，不予發還。二、借用或撥用之山坡地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、山坡地為私有者，停止其使用。」

水土保持法第22條第1項：「山坡地超限利用者，或從事農、林、漁、牧業，未依第10條規定使用土地或未依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護者，由直轄市或縣(市)主管機關會同有關機關通知水土保持義務人限期改正；屆期不改正或實施不合水土保持技術規範者，得通知有關機關依下列規定處理：一、放租、放領或登記耕作權之土地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，所已繳之地價予以沒入。二、借用、撥用之土地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、土地為私有者，停止其開發。」水土保持法施行細則第26條：「本法第22條所稱山坡地超限利用，指依山坡地保育利用條例規定查定為宜林地或加強保育地內，從事農、漁、牧業之墾殖、經營或使用者。但不包括依區域計畫法編定為農牧用地，或依都市計畫法、國家公園法及其他依法得為農、漁、牧業之墾殖、經營或使用。」

依山坡地保育利用條例第3條規定：「本條例所稱山坡地，係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地以外，經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於左列情形之一者劃定範圍，報請行政院核定公告之公、私有土地：一、標高在100公尺以上者。二、標高未滿100公尺，而其平均坡度在5%以上者。」

山坡地超限利用處理計畫(以下簡稱本計畫)於91年1月28日公告，期間93年12月25日、99年6月15日及112年9月19日兩次修正。茲因農業部組織法、農業部農村水保署組織法於112年8月1日施行，「行政院農業委員會」、「行政院農業委員會水土保持局」分別改制更名為「農業部」、「農業部農村水保署」，為使法令規範內容與現況相符，爰修正「山坡地超限利用處理計畫」。