近年中央政府重大治水計畫推動及執行概況之探討

一、近年我國重大水災之災損狀況

經彙整我國近8年度因颱風或豪雨事件造成農業與水利設施重大損失(10億元以上)情形(詳表2-1-1)，相關重大損失事件共19件，總損失達644.43億元，其中農業損失占比高逾八成；又該等重大損失事件，以110年度8月上旬西南氣流損失達122.68億元為最高，113年凱米颱風75.04億元次之；112及113年度由颱風帶來重大損失共7件，相較以往年度增加，顯示氣候變遷導致極端降雨情形增加，水患整治工作益發重要。

復以水利署統計近8年度重大淹水事件(詳表2-1-2)觀之，多數淹水原因為降雨量超過保護標準致排水不及，並以107年0823熱帶低氣壓豪雨及113年凱米颱風尚受地勢低漥或地層下陷且適逢大潮等原因，致造成淹水面積最鉅，比較二淹水事件差異，113年凱米颱風24小時累積雨量增加，但淹水面積、時間及戶數均呈減少，惟淹水最高深度仍達307公分，歷年最高，亟待檢討因應。

另114年7月5至7日丹娜絲颱風侵台，加上後續0708豪雨事件，造成中南部多處發生淹水，據行政院114年7月10日院會議案「丹娜絲颱風應變處置與復原情形」資料，颱風期間最大總雨量位於屏東縣牡丹達658毫米，截至同年7月9日總計210件積淹水災情均已退水，積淹水點多位於臺南市、高雄市及臺中市等地區，復參據農業部有關丹娜絲颱風及0708豪雨農業災情統計資料，截至同年7月10日農林漁牧業產物損失及民間設施損失分別為17.86及3.67億元，其中臺南市、嘉義縣及雲林縣農林漁牧業產物損失均逾3億元。

表2-1-1  106至113年度颱風或豪雨事件造成之農業及水利設施重大損失情形表　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣百萬元

| 年度 | 災害 事件 | 農業損失 |  |  |  | 水利設施損失(預估搶修/搶險及復建經費) |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 民間產物、設施損失 |  | 農林漁牧公共設施損失 | 小計 | 河川防洪設施 | 禦潮(海堤)設施 | 區域排水設施 | 小計 |  |
|  |  | 農林漁牧業產物 | 農林漁牧業設施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 尼莎暨海棠颱風 | 976 | 11 | 460 | 1,447 | 52 | 1 | 293 | 346 | 1,793 |
|  | 0601豪雨 | 2,284 | 74 | 1,274 | 3,632 | 433 | - | 621 | 1,054 | 4,686 |
| 107 | 0823熱帶低壓水災 | 3,454 | 47 | 128 | 3,629 | 19 | - | 1,234 | 1,253 | 4,882 |
|  | 10月豪雨 | - | - | 1,757 | 1,757 | - | - | - | - | 1,757 |
| 108 | 0517豪雨 | 1,194 | 32 | 477 | 1,703 | - | - | - | - | 1,703 |
|  | 0812豪雨 | 1,952 | 9 | 266 | 2,227 | 3 | - | 37 | 40 | 2,267 |
|  | 白鹿颱風 | 570 | 19 | 732 | 1,321 | - | - | - | - | 1,321 |
| 109 | 0522水災 | 896 | - | 354 | 1,250 | 29 | - | 486 | 515 | 1,765 |
| 110 | 6月豪雨 | 445 | - | 285 | 730 | - | 3 | 636 | 639 | 1,369 |
|  | 8月上旬西南氣流 | 9,440 | 48 | 1,622 | 11,110 | 199 | - | 959 | 1,158 | 12,268 |
| 111 | 3月下旬霪(豪)雨 | 1,918 | - | 34 | 1,952 | 5 | - | 28 | 33 | 1,985 |
|  | 5月下旬豪雨 | 850 | - | 189 | 1,039 | 32 | - | 280 | 312 | 1,351 |
| 112 | 杜蘇芮 颱風 | 1,106 | 35 | 1,854 | 2,995 | 98 | 13 | 1,018 | 1,129 | 4,124 |
|  | 卡努颱風 | 1,000 | 77 | 189 | 1,266 | 76 | 3 | - | 79 | 1,345 |
|  | 海葵颱風 | 3,332 | 60 | 1,718 | 5,110 | 34 | - | 425 | 459 | 5,569 |
|  | 小犬颱風 | 3,366 | 72 | 201 | 3,639 | 2 | - | 38 | 40 | 3,679 |
| 113 | 康芮颱風 | 2,071 | 341 | 109 | 2,521 | 97 | 22 | 453 | 572 | 3,093 |
|  | 山陀兒 颱風 | 482 | 163 | 61 | 706 | 293 | 156 | 827 | 1,276 | 1,982 |
|  | 凱米颱風 | 3,372 | 231 | 553 | 4,156 | 912 | 1 | 2,435 | 3,348 | 7,504 |
| 合計 |  | 38,708 | 1,219 | 12,263 | 52,190 | 2,284 | 199 | 9,770 | 12,257 | 64,443 |

說    明：1.本表僅摘錄農業損失及水利設施損失合計數超過10億元之颱風及豪雨事件。

2.水利署將112年度杜蘇芮及卡努颱風所造成區域排水系統損失合併計算，本表相關損失10.18億元均列入杜蘇芮颱風表達。

資料來源：彙整自農業部113年度「農業災害產物及民間設施估計損失」、「農業災害公共設施估計損失」統計報表，各年度農業統計年報「農業災害產物及民間設施估計損失」、「農業災害公共設施估計損失」，水利統計報表「天然災害河川防洪設施受損情形」、「天然災害禦潮(海堤)受損情形」及「天然災害區排排水設施受損情形」。

表2-1-2  水利署統計106至114年4月底颱風或豪雨造成重大淹水事件概況表　　　　　　　　    單位：公頃；公分；小時；戶數

| 年度 | 颱風或豪雨事件 | 24小時累積最大雨量(地點) | 淹水情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 淹水原因 | 淹水 縣市 | 淹水 面積 | 最高 深度 | 最長淹水時間 | 淹水 戶數 |
| 107 | 0823熱帶低氣壓豪雨 | 848毫米 (曾文觀測站-臺南市) | 降雨量超過保護標準致排水不及，沿海地層下陷區適逢大潮 | 雲林縣 | 1,912 | 50 | 24 | 840 |
|  |  |  |  | 嘉義縣 | 33,296 | 160 | 120 | 20,000 |
|  |  |  |  | 臺南市 | 9,997 | 150 | 54 | 11,559 |
|  |  |  |  | 高雄市 | 667 | 210 | 22 | 893 |
|  |  |  |  | 小計 | 45,872 | 210 | 120 | 33,292 |
| 111 | 尼莎颱風外圍環流豪雨 | 851毫米 (樂水分校觀測站-宜蘭縣) | 地勢低窪、區域降雨影響致地下水位抬升、堤內排水匯入溪洲排水處高程過低形成倒灌缺口、缺乏內水處置措施及橋梁阻水現象 | 宜蘭縣 | 33.6 | 80 | 17 | 4 |
|  |  |  |  | 小計 | 33.6 | 80 | 17 | 4 |
| 112 | 0910 豪雨 | 341.5毫米 (鹿寮觀測站-臺南市) | 白河地區降雨量超過25年重現期距保護標準，水流來不及宣洩，導致積淹水災情 | 雲林縣 | 6 | 27.5 | 8 | - |
|  |  |  |  | 嘉義市 | 1 | 54.9 | 4.9 | - |
|  |  |  |  | 嘉義縣 | 189.5 | 260 | 22.7 | 12 |
|  |  |  |  | 臺南市 | 6.3 | 216 | 32.05 | 12 |
|  |  |  |  | 小計 | 202.8 | 260 | 32.05 | 24 |
| 113 | 凱米 颱風 | 1,414毫米 (多納林道觀測站-高雄市) | 1.長延時、強降雨造成雨量過大，超過各類排水保護標準 2.跨河構造物束縮河道、形成瓶頸，以及大型雜木卡在橋墩及橋樑，導致主流水位壅高，影響支流排水 3.西南部地區天然地勢低窪，強降雨逕流漫淹，並受到天文大潮影響，宣洩不及造成積淹水 | 宜蘭縣 | 13.68 | 100 | 28 | 24 |
|  |  |  |  | 臺中市 | 1.93 | 50 | 11 | 7 |
|  |  |  |  | 南投縣 | 10.85 | 100 | 20 | 1 |
|  |  |  |  | 彰化縣 | 54.55 | 120 | 41 | 571 |
|  |  |  |  | 雲林縣 | 492.94 | 137 | 59 | 1,590 |
|  |  |  |  | 嘉義縣 | 379.5 | 168 | 57 | 1,629 |
|  |  |  |  | 臺南市 | 335 | 275 | 59.53 | 328 |
|  |  |  |  | 高雄市 | 486 | 307 | 42.75 | 1,680 |
|  |  |  |  | 屏東縣 | 45.12 | 52 | 49 | 165 |
|  |  |  |  | 花蓮縣 | 0.03 | 54 | 6 | 0 |
|  |  |  |  | 小計 | 1,819.6 | 307 | 59.53 | 5,995 |

說    明：詢據水利署說明，上表資料係以該署統計作成專題報告之颱風或豪雨事件為主，故其餘淹水或災情相對不嚴重者，尚無納入表達；另「最高深度」及「最長淹水時間」之「小計」欄，係列示歷年最高或最長之數據。

資料來源：水利署提供。

依據114年7月21日本院第11屆第3會期經濟委員會議「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及復原情形」專案報告有關經濟部及農業部說明略以，經濟部統計，丹娜絲颱風主要淹水縣市為臺南市68處、臺中市55處、嘉義縣36處與高雄市32處，80%在1至3小時內退水，7月8日10時中部地區又出現強降雨，全臺淹1水災點共計97處，主要淹水縣市為彰化縣76處、雲林縣10處、嘉義縣市10處，50%在1至3小時內完成退水；農業部統計至7月18日11時止之農業災情，農業產物及民間設施估計損失計30億7,281萬元，以臺南市損失13億693萬元、嘉義縣損失7億2,188萬元、雲林縣損失4億9,796萬元、彰化縣損失2億6,899萬元、屏東縣損失1億1,934萬元及高雄市損失1億1,846萬元較為嚴重。