近年中央政府重大治水計畫推動及執行概況之探討
二、近年重大治水計畫預算編列及執行情形
彙整近9年度(106至114年度)中央政府於公務預算及特別預算編列之重大治水計畫(詳表2-2-1及2-2-2)，說明如下：
(一)重大治水計畫執行概況
1.特別預算：為改善各縣市高淹水風險地區，中央政府自106年起除賡續推動「流域綜合治理計畫」(執行期間103至108年度)，並於前瞻特別預算辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，執行機關包含水利署、內政部國土管理署(以下簡稱國土署)、農業部及所屬林業及自然保育署(以下簡稱林業保育署)、農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)、漁業署、農田水利署(以下簡稱農水署)及交通部公路局(以下簡稱公路局)，計畫範圍以直轄市、縣(市)政府主管之河川、排水、海岸防護等淹水改善為主體，並考量流域集水區整體治理，納入流域內之下水道、農田排水、坡地水土資源保育、養殖漁業排水等進行改善，計畫總經費1,004億元，迄113年底已完成第1至4期特別預算辦理，合共編列775.32億元，累計執行數為759.67億元，第5期(114年度)賡續編列168.41億元。
2.公務預算
(1)水利署：為推動辦理中央管河川、區域排水及一般性海堤之治理改善工作，104至109年度於公務預算分別編列「重要河川環境營造計畫」、「海岸環境營造計畫」及「區域排水整治及環境營造計畫」，共編列預算數572.89億元，累計執行數為561.94億元，並於上述計畫屆期後賡續辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」[1]，迄113年底累計編列預算數及累計執行數分別為391.84億元及389.79億元，114年度續編列149.87億元；另水利署推動「蘇澳溪分洪工程計畫」、「荖濃溪防災韌性計畫」、「水災智慧防災計畫」及「水災智慧防災計畫第二期」，以加強蘇澳溪與荖濃溪防災韌性，建立水災預警能力及優化防災應變調度決策。
[1] 農水署配合水利署推動「中央管流域整體改善與調適計畫」改善位於中央管河川及區域排水內農田水利取水設施及跨河構造物等，迄113年底累計編列預算數8.3億元，累計執行數為8.28億元，114年度編列預算數2.95億元。
(2)國土署：111年起推動「都市總合治水建設計畫」，以推廣都市總合治水建設、都市跨域防洪、重要設施保全及科技防災運用等方式，期以逐年改善提升各都市防洪保護標準，迄113年底累計編列預算數及累計執行數分別為6.67億元及6.65億元，114年度續編列2.37億元。
表2-2-1 106至114年度重大治水計畫迄執行概況表 單位：新臺幣千元
預算別	計畫名稱	執行 / 期間	執行機關		迄113年底執行概況		114年度 / 預算數
			名稱	分擔經費	累計預算數	累計執行數
特別預算	流域綜合治理計畫	103-108	水利署	420億元	41,994,800	38,313,546	-
			國土署	90億元	8,965,000	8,276,721	-
			農業部	150億元	1,472,900	1,400,202	-
			林業保育署		2,089,800	2,040,191	-
			農村水保署		8,382,000	8,214,460	-
			漁業署		2,537,700	2,194,738	-
			農糧署		507,600	384,618	-
			合計	660億元	65,949,800	60,824,476	-
	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	106.9- / 114.8	水利署	590億元	49,807,000	49,399,595	10,109,000
			國土署	280億元	18,914,740	18,117,669	3,299,000
			農業部	124億元	2,946,000	2,859,910	-
			林業保育署		513,800	489,785	341,267
			農村水保署		2,322,850	2,243,309	1,354,000
			漁業署		946,616	780,590	425,307
			農水署		1,316,600	1,311,546	1,061,426
			公路局	10億元	764,129	764,129	251,000
			合計	1,004億元	77,531,735	75,966,533	16,841,000
公務預算	重要河川環境營造計畫	104-109	水利署	495億元	42,068,835	41,388,927	-
	海岸環境營造計畫	104-109	水利署	80億元	5,022,355	4,879,857	-
	區域排水環境營造計畫	104-109	水利署	117.2億元	10,198,028	9,925,150	-
	水災智慧防災計畫	109-113	水利署	27.48億元	2,032,925	1,971,834	-
	中央管流域整體改善與調適計畫	110-115	水利署	717億元	39,183,620	38,978,922	14,691,800
			農水署	15億元	830,321	828,223	295,100
			合計	732億元	40,013,941	39,807,145	14,986,900
	蘇澳溪分洪工程計畫	113-116	水利署	54.13億元	82,380	81,206	297,900
	荖濃溪防災韌性計畫	114-118	水利署	16.31億元	-	-	310,800
	水災智慧防災計畫第二期	114-118	水利署	28.23億元	-	-	479,000
	都市總合治水建設計畫	111-115	國土署	20億元	666,807	664,809	237,316

說 明：1.累計執行數包含實現數、應付數及保留數，不含賸餘數。
2.表內分擔經費及執行概況以公務預算編列為主。
資料來源：水利署、國土署與農業部提供、前瞻基礎建設計畫第1至4期特別決算報告及流域綜合治理計畫第1至3期特別決算報告。
(二)近9年度投入重大治水計畫經費概況
經統計中央政府近9年度於公務預算及特別預算投入重大治水計畫經費達2,317.55億元，說明如下：
1.114年度治水計畫預算明顯增加：106至113年度編列預算介於223至304億元間，114年度預算數則增至331.54億元，較113年度增幅達38.77%，主要係因我國於113年7月24及25日遭遇凱米颱風侵襲，造成中南部多處地區發生淹水事件，為因應極端氣候加劇帶來之影響，行政院於同年8月22日通過跨部會系統性治水報告，增加相關治水計畫經費。
2.特別預算編列之治水計畫占比均逾五成：中央政府106至108年度因同時辦理「流域綜合治理計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，編列於特別預算之治水計畫預算占比超過六成，其餘年度均逾五成。
表2-2-2 106至114年度中央政府投入治水計畫經費概況表
單位：新臺幣百萬元
年度	公務預算				特別預算					合計
	水利署	國土署	農水署	小計	水利署	國土署	農業部主管	公路局	小計
106	8,462	-	-	8,462	11,050	2,050	2,924	-	16,024	24,486
107	10,696	-	-	10,696	12,000	4,200	3,480	-	19,680	30,376
108	10,150	-	-	10,150	10,100	4,000	2,984	76	17,160	27,310
109	10,519	-	-	10,519	8,950	3,135	1,160	284	13,529	24,048
110	10,469	-	127	10,596	8,900	2,350	1,100	150	12,500	23,095
111	10,262	63	234	10,599	7,550	3,300	1,500	150	12,500	23,059
112	9,744	253	235	10,232	8,467	2,433	1,149	55	12,104	22,336
113	10,070	350	234	10,654	8,890	2,947	1,351	49	13,237	23,891
114	16,725	250	295	16,312	10,109	3,299	3,182	251	16,841	33,154
合計	97,097	916	1,125	98,220	86,016	27,714	18,830	1,015	133,575	231,755

說 明：1.106至114年度均為法定預算數。
2.表內特別預算包含「流域綜合治理計畫」及前瞻特別預算「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」。
資料來源：水利署、國土署、農水署各年度單位預算書，流域綜合治理計畫第2至3期預算書，前瞻基礎建設計畫第1至5期預算書。