近年中央政府重大治水計畫推動及執行概況之探討

伍、附錄

附錄1  2025全國水會議「與水共存：水環境調適」研擬策略及措施

| 策略 | 措施 |
| --- | --- |
| 強化國土風險管理，擴大運用非工程手段 | 1.透過國土計畫與都市計畫通盤檢討，強化易淹水區域因應策略 2.強化建築的耐淹力，提升淹水應變能力 3.科技智慧防災及管理，導入AI運用，輔助風險控管 |
| 系統性治水，加強防洪保護力 | 1.提升治理率 2.提升土地承洪能力 3.減少淹水入家門 4.加速退水 5.坡地土砂無害化 6.防災應變 |
| 永續海岸策略，減緩危害風險 | 1.持續精進海岸風險評估技術，分析海岸未來可能災害或衝擊 2.依整體海岸管理計畫內容及檢討海岸防護計畫，因應風險制定調適策略 |
| 恢復自然水域生命力，優化永續水環境 | 1.順應自然及國際自然解方(NbS)發展趨勢，建構健康及永續水環境 2.推動跨單位合作，訂定自然解方(NbS)本土化指引 3.持續推動生態檢核作業機制 4.強化落實生態保育內涵工程，維護生態棲地多樣性 5.因應氣候變遷，持續執行中央管流域整體改善與調適計畫 6.加強廢污水管制處理及海洋污染防治，改善水域水質 |
| 持續推動河川及海洋環境管理，深化跨域協作 | 1.推動河川環境管理計畫及海洋環境管理 2.善用跨機關協商平台，建立跨域協作機制 3.推動河川及海洋環境各面向管理法規對應生態環境保護之修訂與政策，整合互補各權責範疇 |

資料來源：整理自114年3月21日「2025全國水會議手冊」。

附錄2  前瞻前4期「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」各工作項目迄114年3月底執行概況表　　　　　　　　　　單位：件

| 機關 | 工作項目 |  | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利署 | 防洪綜合治理工程及應急工程(含用地取得) | 已完工 | 262 | 663 | 683 | 482 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | 160 |
|  |  | 取消 | 1 | 4 | 4 | 5 |
|  | 治理規劃及檢討 | 已發包 | 68 | 81 | 71 | 16 |
|  |  | 執行中 | - | - | 3 | 35 |
|  | 非工程措施 | 已完工 | - | 11 | 9 | 14 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  | 生態檢核工作 | 已完工 | 17 | 18 | 23 | 19 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
| 國土署 | 都市排水整體改善工程(含用地取得) | 已完工 | 149 | 68 | 69 | 3 |
|  |  | 執行中 | 4 | 7 | 38 | 12 |
|  |  | 取消 | 2 | 1 | 10 | - |
|  |  | 解約 | 1 | 4 | - | - |
|  | 抽水站及滯洪池整建工程及維護管理 | 已完工 | 17 | 17 | 4 | - |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  | 系統規劃及規劃檢討 | 已完工 | 14 | 17 | 10 | - |
|  |  | 執行中 | - | 1 | 13 | 2 |
|  | 非工程措施 | 已完工 | 6 | 3 | 2 | - |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  |  | 取消 | - | - | 1 | - |
| 農業部及所屬 | 坡地土砂災害處理及野溪保育治理 | 已完工 | - | - | 285 | 264 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  | 各項國有林地治理工程及規劃 | 已完工 | - | - | 22 | 19 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  |  | 取消 | - | - | 1 | 1 |
|  | 農田排水、埤塘、圳路改善治理工程 | 已完工 | 58 | 53 | 49 | 18 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  | 水產養殖排水治理 | 已完工 | - | - | 12 | 5 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |
|  | 養殖生產區域減災輔導及應急工程 | 已完工 | - | - | 5 | 1 |
|  |  | 執行中 | - | - | - | - |

資料來源：水利署、國土署及農業部提供。

附錄3  各市縣109年至114年6月底淹水情形表

單位：件；分鐘；公分；公頃

| 市縣別 | 109年度 |  |  |  |  |  | 110年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地 面積 | 魚塭面積 | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地 面積 | 魚塭面積 |
| 基隆市 | 21 | 2,042 | 196 | 34 | 81 | 0 | 4 | 304 | 243 | 21 | 0 | 0 |
| 新北市 | 41 | 1,285 | 509 | 33 | 37 | 0 | 50 | 1,223 | 120 | 165 | 149 | 0 |
| 臺北市 | 56 | 1,233 | 571 | 30 | 67 | 0 | 91 | 271 | 72 | 50 | 23 | 0 |
| 桃園市 | 12 | 700 | 179 | 94 | 50 | 2 | 110 | 3,610 | 103 | 61 | 392 | 9 |
| 新竹縣 | - | - | - | - | - | - | 1 | 415 | 415 | 50 | 26 | - |
| 新竹市 | 3 | 1,169 | 621 | 36 | 16 | - | 4 | 517 | 264 | 13 | 3 | - |
| 苗栗縣 | 1 | 623 | 623 | 11 | - | - | 1 | 504 | 504 | 110 | - | - |
| 臺中市 | 5 | 1,295 | 752 | 20 | 2 | - | 36 | 484 | 484 | 29 | 390 | - |
| 彰化縣 | 15 | 1,750 | 376 | 41 | 101 | 22 | 173 | 2,368 | 285 | 66 | 825 | 246 |
| 南投縣 | 3 | 360 | 303 | 15 | - | - | 1 | 45 | 45 | 30 | 79 | - |
| 雲林縣 | 36 | 2,610 | 486 | 32 | 1,597 | 435 | 196 | 2,100 | 384 | 52 | 5,323 | 589 |
| 嘉義縣 | 36 | 2,432 | 531 | 131 | 419 | 157 | 125 | 3,068 | 429 | 142 | 1,241 | 74 |
| 嘉義市 | 5 | 1,770 | 278 | 15 | - | - | 29 | 2,034 | 175 | 48 | 2 | - |
| 臺南市 | 75 | 3,119 | 428 | 486 | 1,587 | 46 | 288 | 3,288 | 405 | 206 | 5,573 | 1,363 |
| 高雄市 | 229 | 3,160 | 585 | 100 | 1,539 | 920 | 314 | 3,560 | 269 | 123 | 1,814 | 1,372 |
| 屏東縣 | 56 | 3,016 | 277 | 240 | 1,407 | 356 | 246 | 3,160 | 462 | 61 | 5,736 | 954 |
| 宜蘭縣 | 30 | 2,300 | 127 | 148 | 344 | - | 11 | 1,273 | 219 | 35 | 191 | 32 |
| 花蓮縣 | - | - | - |  | - | - | 36 | 1,104 | 287 | 41 | 2,306 | 23 |
| 臺東縣 | - | - | - |  | - | - | 6 | 525 | 213 | 20 | 295 | - |
| 連江縣 | - | - | - |  |  |  | 3 | 313 | 271 | 40 | - | - |
| 合計 | 624 | 3,160 | 752 | 486 | 7,4247 | 1,938 | 1,725 | 3,610 | 504 | 206 | 24,368 | 4,662 |

(續前表)

| 市縣別 | 111年度 |  |  |  |  |  | 112年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地面積 | 魚塭面積 | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地面積 | 魚塭面積 |
| 基隆市 | 11 | 1,537 | 298 | 167 | - | - | 1 | 60 | 60 | 20 | - | - |
| 新北市 | 120 | 921 | 213 | 177 | 164 | - | 93 | 3,051 | 570 | 50 | 52 | - |
| 臺北市 | 120 | 1,217 | 101 | 30 | 57 | - | 120 | 2,364 | 361 | 20 | 5 | - |
| 桃園市 | 65 | 411 | 94 | 61 | 94 | 3 | 88 | 434 | 79 | 100 | 143 | 2 |
| 新竹縣 | - | - | - | - | - | - | 76 | 652 | 309 | 128 | 698 | 2 |
| 新竹市 | 16 | 399 | 48 | 104 | 6 | - | 49 | 530 | 175 | 250 | 178 | - |
| 苗栗縣 | 1 | 180 | 180 | 10 | - | - | 21 | 263 | 133 | 49 | 217 | - |
| 臺中市 | 113 | 1,401 | 159 | 75 | 944 | - | 82 | 824 | 141 | 609 | 463 | - |
| 彰化縣 | 42 | 2,051 | 146 | 37 | 219 | 34 | 70 | 406 | 76 | 55 | 308 | 39 |
| 南投縣 | 2 | 30 | 30 | 30 | 1 | - | 6 | 1,340 | 361 | 28 | 525 | - |
| 雲林縣 | 15 | 470 | 99 | 25 | 799 | 8 | 33 | 570 | 79 | 700 | 1,432 | 96 |
| 嘉義縣 | 16 | 264 | 72 | 61 | 279 | 5 | 26 | 1,202 | 235 | 125 | 701 | 4 |
| 嘉義市 | 13 | 214 | 46 | 52 | - | - | 61 | 1,045 | 96 | 53 | 16 | - |
| 臺南市 | 41 | 1,815 | 77 | 63 | 279 | 127 | 234 | 1,923 | 170 | 220 | 1,447 | 1,455 |
| 高雄市 | 34 | 316 | 28 | 54 | 91 | 18 | 237 | 1,060 | 151 | 58 | 1,217 | 544 |
| 屏東縣 | 4 | 150 | 33 | 30 | 55 | 6 | 26 | 2,182 | 282 | 56 | 453 | 37 |
| 宜蘭縣 | 31 | 2,951 | 349 | 80 | 778 | 23 | 6 | 104 | 71 | 28 | 132 | - |
| 花蓮縣 | 16 | 240 | 118 | 31 | 445 | 2 | 62 | 3,008 | 425 | 82 | 4,142 | 22 |
| 臺東縣 | 5 | 424 | 251 | 20 | 53 | - | 75 | 2,350 | 444 | 10 | 3,184 | 77 |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | 11 | 505 | 383 | - | 12 | 1 |
| 合計 | 665 | 2,951 | 349 | 177 | 4,264 | 226 | 1,377 | 3,051 | 570 | 609 | 15,325 | 2,279 |

(續前表)

| 市縣別 | 113年度 |  |  |  |  |  | 114年度1月至6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地 面積 | 魚塭面積 | 件數 | 最久淹水時間 | 平均淹水時間 | 最高淹水深度 | 農地 面積 | 魚塭面積 |
| 基隆市 | 219 | 2,813 | 608 | 79 | 97 | - | 2 | 29 | 19 | 15 | - | - |
| 新北市 | 150 | 2,923 | 616 | 74 | 1,174 | 4 | 3 | 90 | 47 | 12 | 28 | - |
| 臺北市 | 84 | 2,207 | 369 | 20 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃園市 | 71 | 2,559 | 416 | 63 | 388 | 42 | 39 | 2,854 | 414 | 80 | 64 | - |
| 新竹縣 | 1 | 10 | 10 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新竹市 | 3 | 13 | 9 | 28 | - | - | 14 | 91 | 33 | 29 | 23 | - |
| 苗栗縣 | 1 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺中市 | 234 | 2,718 | 203 | 66 | 2,684 | - | 39 | 2,652 | 123 | 27 | 711 | - |
| 彰化縣 | 283 | 1,810 | 268 | 100 | 5,051 | 96 | 14 | 2,672 | 566 | 45 | 1,211 | 29 |
| 南投縣 | 44 | 684 | 179 | 15 | 1,144 | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 雲林縣 | 507 | 3,972 | 467 | 153 | 12,425 | 1,677 | 14 | 1,509 | 200 | 31 | 1,291 | 249 |
| 嘉義縣 | 559 | 4,433 | 561 | 300 | 4,899 | 290 | 25 | 800 | 83 | 18 | 752 | 202 |
| 嘉義市 | 24 | 1,210 | 447 | 85 | 122 | 0 | 1 | 32 | 32 | 11 | 61 | - |
| 臺南市 | 623 | 4,452 | 492 | 275 | 11,052 | 4,202 | 25 | 2,329 | 237 | 33 | 2,326 | 1,936 |
| 高雄市 | 1,827 | 2,700 | 510 | 307 | 3,861 | 1,074 | 24 | 1,632 | 199 | 32 | 234 | 127 |
| 屏東縣 | 229 | 3,162 | 678 | 80 | 5,603 | 732 | 23 | 1,599 | 599 | 82 | 1,521 | 184 |
| 宜蘭縣 | 158 | 2,840 | 638 | 203 | 2,231 | 15 | 2 | 139 | 74 | 16 | - | - |
| 花蓮縣 | 66 | 4,306 | 1,096 | 98 | 4,031 | 47 | 9 | 377 | 77 | 31 | 122 | - |
| 臺東縣 | 27 | 2,819 | 795 | 37 | 1,364 | - | 1 | 44 | 44 | 11 | 150 | - |
| 澎湖縣 | 1 | 247 | 247 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 5,111 | 4,452 | 1,096 | 999 | 56,303 | 8,179 | 235 | 2,854 | 599 | 82 | 8,511 | 2,727 |

資料來源：整理自內政部「社會經濟統計地理資料網-淹水資訊應用子系統」109年至114年6月30日「歷史淹水資料查詢」。

附錄4  水利署近年投入整治經費前15大河川及區排系統概況表

單位：新臺幣千元

| 水系或區排系統名稱 | 中央投入經費情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流域綜合治理 | 前瞻第1至4期-水與安全 | 106至114年度公務預算 |  |
|  |  |  | 計畫名稱 | 金額 |
| 荷包嶼排水系統 | 1,124,701 | 3,271,903 |  |  |
| 龍宮溪排水系統 | 562,222 | 2,290,768 |  |  |
| 冬山河排水系統 | 541,887 | 2,690,136 |  |  |
| 三爺溪排水系統 | 414,018 | 5,147,082 |  |  |
| 北港溪 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 7,813,067 |
| 淡水河 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 5,374,173 |
| 烏溪 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 3,610,354 |
| 旱溪排水 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 3,134,639 |
| 曾文溪排水 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,974,957 |
| 曾文溪 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,705,757 |
| 高屏溪 |  |  | 區域排水環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,657,287 |
| 急水溪 |  |  | 區域排水環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,549,526 |
| 濁水溪 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,453,127 |
| 蘭陽溪 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 2,375,090 |
| 安順寮排水 |  |  | 重要河川環境營造計畫(104-109年) 中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年) | 1,945,876 |

資料來源：水利署提供。

附錄5  現行各機關常用河川排水設計基準

| 種類 | 名稱 | 主管機關 | 設計基準(重現期距年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 河川 | 淡水河 | 經濟部 | 200年 |
|  | 中央管河川 |  | 100年(支流25-50年) |
|  | 縣市管河川 | 市縣政府 | 25-50年 |
| 集水區 | 野溪坡地 | 農業部 | 25-50年(支流25年) |
|  | 林地 |  | 25年 |
| 排水 | 農田排水 | 農業部 | 10年 |
|  | 區域排水 | 經濟部、市縣政府 |  |
|  | 都市下水道 | 內政部 |  |
|  | 科學園區排水 | 國科會 | 200年 |

資料來源：整理自「水利工程技術規範-河川治理篇」(上冊)第四篇規劃第七章水道治理計畫。

附錄6  迄114年3月底尚未完成之逕流分擔評估案  單位：新臺幣千元

| 河川 水系 | 計畫名稱 | 預算數 | 迄114年3月底 |  | 尚未完成審議及公告或尚未完成採購發包之原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 執行數 | 辦理情形 |  |
| 淡水河 | 中央管河川淡水河水系逕流分擔評估報告 | 6,000 | 5,671 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 烏溪 | 中央管河川烏溪水系逕流分擔評估報告 | 8,000 | 7,650 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 朴子溪 | 中央管河川朴子溪水系逕流分擔評估報告 | 6,000 | 5,435 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 鹽水溪 | 中央管河川鹽水溪水系逕流分擔評估報告 | 6,000 | 5,658 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 高屏溪 | 中央管河川高屏溪水系逕流分擔評估報告 | 5,500 | 5,240 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 蘭陽溪 | 中央管河川蘭陽溪水系逕流分擔評估報告 | 4,850 | 4,730 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 頭前溪 | 中央管河川頭前溪水系逕流分擔評估報告 | 4,940 | 4,810 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 北港溪 | 中央管河川北港溪水系逕流分擔評估報告 | 7,800 | 7,550 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 阿公店溪 | 中央管河川阿公店溪水系逕流分擔評估報告 | 4,780 | 4,610 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 濁水溪 | 中央管河川濁水溪水系逕流分擔評估報告 | 4,850 | 4,730 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 卑南溪 | 中央管河川卑南溪水系逕流分擔評估報告 | 9,500 | 9,158 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 中港溪 | 中央管河川中港溪水系逕流分擔評估報告 | 3,600 | 3,510 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 大甲溪 | 中央管河川大甲溪水系逕流分擔評估報告 | 8,000 | 7,870 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 急水溪 | 中央管河川急水溪水系逕流分擔評估報告 | 7,000 | 6,446 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 二仁溪 | 中央管河川二仁溪水系逕流分擔評估報告 | 5,500 | 5,335 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 花蓮溪 | 中央管河川花蓮溪水系逕流分擔評估報告 | 8,400 | 8,254 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 磺溪 | 中央管河川磺溪水系逕流分擔評估報告 | 6,600 | 6,421 | 委辦計畫結案 | 已完成審議 |
| 鳳山溪 | 中央管河川鳳山溪水系逕流分擔評估報告 | 3,500 | 2,769 | 委辦計畫結案 | 審議作業辦理中 |
| 中央管河川及區排共18案 |  | 110,820 | 105,847 |  |  |
| 淡水河水系 | 臺北市中山及圓山集水區逕流分擔評估規劃 | 3,550 | 0 | 委辦計畫執行中 | 評估規劃報告未完成，爰尚未報中央審議 |
| 淡水河水系 | 新北市管區域排水五股坑溪排水及御史坑溪排水逕流分擔評估規劃 | 2,300 | 2,300 | 中央初審未通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 淡水河水系 | 新北市潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃 | 2,300 | 2,300 | 中央初審未通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 員潭溪水系 | 新北市管河川員潭溪(含金包里溪排水)逕流分擔實施範圍評估規劃 | 6,550 | 0 | 委辦計畫發包中 | 前瞻第五期預算未通過，尚未完成採購發包 |
| 新街溪排水系統 | 新街溪排水幹線逕流分擔實施範圍評估規劃 | 4,900 | 4,900 | 地方完成審議 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 後龍溪水系 | 北勢溪排水及南勢坑排水逕流分擔實施範圍評估規劃 | 4,800 | 1,403 | 地方審議中 | 俟地方審議評估規劃報告後提送中央審議 |
| 烏溪水系 | 臺中市管區域排水中興段排水逕流分擔實施範圍評估規劃 | 4,000 | 4,000 | 中央初審未通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 烏溪水系 | 臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃 | 6,000 | 6,000 | 中央初審未通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 洋子厝溪排水系統 | 大村排水集水區域逕流分擔評估規劃 | 4,500 | 1,350 | 委辦計畫執行中 | 評估規劃報告未完成，爰尚未報中央審議 |
| 北港溪水系與舊虎尾溪排水系統 | 雲林縣管區域排水湳仔(虎尾區)大排排水系統及三合大排逕流分擔實施範圍評估規劃 | 4,050 | 3,847.5 | 地方完成審議 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 六腳排水與埤子頭排水系統 | 六腳排水與埤子頭排水系統-新港市區逕流分擔評估規劃 | 4,300 | 4,300 | 中央初審未通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 朴子溪水系 | 嘉義市管區域排水北排水及中央排水系統逕流分擔規劃 | 3,100 | 930 | 委辦計畫執行中 | 評估規劃報告未完成，爰尚未報中央審議 |
| 二仁溪水系 | 臺南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規劃 | 3,500 | 3,500 | 中央初審已通過 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 後勁溪排水系統 | 高雄市管區域排水曹公新圳排水系統逕流分擔評估規劃 | 5,600 | 5,220 | 地方完成審議 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 高屏溪水系 | 牛稠溪排水逕流分擔評估規劃 | 4,000 | 1,149 | 地方完成審議 | 評估規劃報告修正中，俟修正後提送中央審議 |
| 地方管河川及區排共15案 |  | 63,420 | 41,160 |  |  |

資料來源：水利署提供。

附錄7  水利署推動水災防災重要計畫迄114年3月底效益達成概要表

| 計畫名稱 | 整體計畫預計效益 | 迄114年3月底達成效益 |
| --- | --- | --- |
| 水災災害防救策進計畫 | 1.完成北、中、南3座降雨雷達建置 2.完成水情災情監測網整合 3.完成2座防災測試流域監測網建置及3座監測網規劃 4.完成各河川分署水情中心建置擴充維運 5.建立移動式抽水機即時調度能力 6.推動20縣市300防災社區防汛準備 7.完成各部會與中央災害應變中心水情災情監測資訊整合 | 1.完成北、中、南3座降雨雷達建置 2.完成水情災情監測網整合 3.完成2座防災測試流域監測網建置及4座監測網規劃 4.完成各河川分署水情中心建置擴充維運 5.建立移動式抽水機即時調度能力 6.完成推動20市縣成立425處水患自主防災社區 7.完成各部會與中央災害應變中心水情災情監測資訊整合 |
| 水災智慧防災計畫 | 1.中央管河川防汛智慧監測與監控(20條) 2.地方智慧防汛監測與監控(6縣市) 3.水災風險圖資查詢系統1套建置與維護 4.即時淹水預警圖資查詢系統1套建置與維護(19縣市) 5.淹水及災損等相關基礎資料庫建立 6.智慧決策輔助支援系統1套規劃與建置 7.災害應變作業空間規劃與建置 8.防災情報站建置與推動 9.主動式民眾水情災情通報系統1套更新與維護 10.災害應變小組功能維持 11.防汛器材智慧調度系統建置與維護 12.水患自主防災社區與企業、團體聯合防災 13.專業水利志工2.0推動 14.防汛知識建立與應用 | 1.已推動24條中央管河川防汛智慧監測與監控功能 2.已補助15市縣建置及更新水位站共384站、影像監視站593站及淹水感測器794站 3.已完成臺灣淹水潛勢及水災風險圖資應用服務平台及持續功能擴充及圖資更新 4.已完成即時淹水預警平臺之建置與全臺19縣市淹水預警系統整合 5.淹水及災損資料庫建立及更新 6.規劃及建置水災防救災輔助系統 7.智慧化災害應變作業空間規劃及建置 8.利用「防災資訊服務網」、「行動水情APP」、「防汛抗旱粉絲團」及「水利署AIrobotDiana」等多管道建立防災情報站 9.進行主動式民眾水情災情通報系統更新與維護 10.定期演練、維運確保應變小組功能正常 11.成立｢大型移動式抽水機管理資訊平台｣系統及行動App管理系統 12.輔導全臺544處水患自主防災社區運作，與企業、團體聯合防災 13.防汛志工1,477人，培訓強化其水利防災專業能力 14.每年平均辦理2場次以上深耕防災校園水利防災教育訓練或活動、工作坊、主題活動宣導 |
| 水災智慧防災計畫第二期 | 1.精進10個河川分署智慧防汛系統之決策支援功能 2.強化水情基礎設施資料服務品質 3.提升至少10縣市智慧防汛網效能 4.完成24條中央管及2條省市共管流域之水災風險圖資 5.擴增智慧水利防災中心5項觀摩教育之設施或展示設備 6.擴增智慧防災決策支援系統5項主題決策支援模組 7.新建1套及持續擴充決策者專用之決策支援模組 8.擴增優化5項生活化創新防災資訊 9.移動式抽水機及抽水泵車智慧調度支援救災減災作業 10.推動淹水潛勢圖4.0 11.防汛護水志工結合社區設立12組防災宣導小組 12.完成水利署15個所屬分署官網設立防災資訊專區 13.創建5式(種)數位水利防災媒材或互動裝置 | - |

資料來源：水利署提供。

附錄8 迄113年底水災預警監測及水患自主防災社區設置情形表

單位：個；台；%；處

| 市縣別 | 淹感器 |  | 災情監控即時影像監視器 |  |  | 水患自主防災社區 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設置數量 | 107至113年底有淹水3次以上卻未設置之村里數 | 已設置攝影機數量 | 運作中攝影機數量 | 妥善率 | 水利署補助輔導成立 | 市縣政府自行輔導成立 |
| 基隆市 | 49 | 8 | 7 | 6 | 93 | 1 |  |
| 臺北市 | 0 | 107 | 未申請補助建置 |  |  | 13 | 3 |
| 新北市 | 121 | 16 | 17 | 17 | 93 | 7 | 18 |
| 桃園市 | 173 | 20 | 197 | 194 | 93 | 28 | 7 |
| 新竹縣 | 21 | 0 | 7 | 4 | 66 | 4 | 1 |
| 新竹市 | 76 | 1 | 23 | 23 | 89 | 4 |  |
| 苗栗縣 | 42 | 0 | 27 | 16 | 78 | 25 |  |
| 臺中市 | 468 | 2 | 51 | 51 | 93 | 53 | 15 |
| 彰化縣 | 116 | 2 | 37 | 36 | 33 | 20 |  |
| 雲林縣 | 172 | 11 | 553 | 438 | 97 | 76 | 2 |
| 南投縣 | 9 | 2 | 6 | 6 | 99 | 13 |  |
| 嘉義縣 | 191 | 4 | CCTV已過保固年限，解除列管 |  |  | 72 |  |
| 嘉義市 | 3 | 16 | 未申請補助建置 |  |  | 12 |  |
| 臺南市 | 318 | 58 | 66 | 65 | 97 | 45 | 3 |
| 高雄市 | 137 | 158 | 25 | 23 | 91 | 28 | 5 |
| 屏東縣 | 37 | 21 | 219 | 206 | 94 | 23 | 11 |
| 宜蘭縣 | 80 | 3 | CCTV已過保固年限，解除列管 |  |  | 27 | 1 |
| 花蓮縣 | 28 | 7 | 71 | 69 | 93 | 5 |  |
| 臺東縣 | 3 | 6 | 13 | 12 | 94 | 18 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 |  |  |
| 金門縣 | 0 | 0 | 26 | 22 | 89 | 3 |  |
| 連江縣 | 0 | 0 | 未申請補助建置 |  |  |  |  |
| 合計 | 2,044 | 442 | 1,349 | 1,192 | 87 | 477 | 67 |

說    明：已設置攝影機數量、運作中攝影機數量以113年12月31日為填報基準，至妥善率採113年整年總平均計算。

資料來源：水利署提供及水利署全民防汛資訊網-113年度全民防汛年度成果。