我國推動能源轉型及穩定供電相關計畫執行概況之探討

三、能源轉型關鍵戰略行動計畫與經費編列執行概況

臺灣2050淨零排放路徑之12項關鍵戰略中攸關能源轉型者，包括「風電/光電」、「前瞻能源」、「氫能」及「電力系統與儲能」等4 項關鍵戰略行動計畫，係由海洋委員會（下稱海委會）、中央研究院（下稱中研院）、經濟部、國家科學及技術委員會（下稱國科會）及核能安全委員會（下稱核安會）等機關單位共同辦理。111至113年度公務預算及附屬單位預算合計編列217.09億元、343.60億元及632.55億元，執行率(決算/預算)各為99.01%、97.45%及98.35%，所編預算多予執行(詳表2-3-1)。另於前瞻基礎建設計畫第三期(110至111年度)、第四期(112至113年度)特別預算各編列辦理能源轉型預算18.12億元及49.95億元，執行率98.76%及97.05%，所編預算亦多予執行(詳表2-3-2)。114年度公務預算及附屬單位預算、前瞻基礎建設計畫第五期特別預算各編列679.13億元、7.85億元賡續辦理能源轉型相關計畫。

表2-3-1  111至114年度政府推動能源轉型政策單位及附屬單位預決算概要表                           單位：新臺幣千元；%

| 部會名稱 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 1-4月 執行數 |
| 總計 | 21,709,042 | 21,493,842 | 34,359,987 | 33,485,216 | 63,254,981 | 62,213,639 | 67,913,421 | 16,261,752 |
| 執行率 | 99.01 |  | 97.45 |  | 98.35 |  | NA |  |
| 公務預算小計 | 384,768 | 392,662 | 1,088,585 | 1,048,292 | 965,485 | 897,365 | 1,271,587 | 139,039 |
| 海洋委員會 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 8,920 | 70,000 | 21,695 | 60,660 | 206 |
| 中央研究院 | - | - | -. | - | - | - | 189,850 | 4,961 |
| 經濟部小計 | 359,768 | 367,662 | 1,073,585 | 1,039,372 | 895,485 | 875,670 | 1,021,077 | 133,872 |
| 標準檢驗局 | 42,138 | 41,634 | 102,201 | 101,431 | 87,241 | 86,572 | 182,954 | 838 |
| 產業發展署 | 68,142 | 80,476 | 87,604 | 87,604 | 73,976 | 74,671 | 65,527 | 13,331 |
| 產業技術司 | 165,300 | 161,466 | 659,507 | 638,368 | 537,474 | 521,728 | 605,028 | 109,140 |
| 地質調查及礦業管理中心 | 84,188 | 84,086 | 224,273 | 211,969 | 196,794 | 192,699 | 167,568 | 10,563 |
| 非營業基金小計 | 1,227,665 | 924,839 | 1,913,295 | 1,496,498 | 2,003,155 | 1,749,701 | 2,381,318 | 347,168 |
| 行政院國家科學技術發展基金 | - | - | 170,000 | 99,730 | 97,040 | 97,040 | 103,230 | 0 |
| 中央研究院科學研究基金 | - | - | 296,697 | 256,222 | 352,783 | 351,007 | 381,385 | 40,948 |
| 經濟部主管基金 | 1,227,665 | 924,839 | 1,446,598 | 1,140,546 | 1,553,332 | 1,301,654 | 1,896,703 | 306,220 |
| 營業基金小計 | 20,096,609 | 20,176,341 | 31,358,107 | 30,940,426 | 60,286,341 | 59,566,573 | 64,260,516 | 15,775,545 |
| 台灣中油股份有限公司 | 522,716 | 329,058 | 898,330 | 501,573 | 2,546,209 | 2,535,610 | 1,026,300 | 196,152 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 0 | 1,171,120 | 4,438,490 | 2,000,000 | 0 | 2,438,490 | 1,706,275 | 600,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 19,573,893 | 18,676,163 | 26,021,287 | 28,438,853 | 57,740,132 | 54,592,473 | 61,527,941 | 14,979,393 |

說    明：1.113年度為自編決算數，其餘為審定決算數；執行率=100%×決算÷預算。

2.經濟部產業發展署111年度決算數大於預算數，係辦理「綠能產業升級轉型推動計畫」自其他計畫經費流入所致。

資料來源：各部會提供。

表2-3-2  政府推動能源轉型政策前瞻基礎建設計畫特別預決算概要表                                 單位：新臺幣千元；%

| 部會名稱 | 110至111年度 |  |  | 112至113年度 |  |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 |
| 總計 | 1,811,750 | 1,789,353 | 98.76 | 4,994,673 | 4,847,449 | 97.05 | 785,000 |
| 核能安全委員會 | 420,000 | 401,833 | 95.67 | 377,908 | 377,799 | 99.97 | 78,000 |
| 經濟部小計 | 1,391,750 | 1,387,520 | 99.70 | 4,616,765 | 4,469,650 | 96.81 | 707,000 |
| 標準檢驗局 | 715,250 | 713,675 | 99.78 | 539,885 | 536,203 | 99.32 | 142,000 |
| 產業發展署 | 152,500 | 149,930 | 98.31 | 126,720 | 123,742 | 97.65 | 0 |
| 地質調查及礦業管理中心 | 144,000 | 143,915 | 99.94 | 578,960 | 463,289 | 80.02 | 207,000 |
| 能源署 | 380,000 | 380,000 | 100.00 | 3,371,200 | 3,346,416 | 99.26 | 358,000 |

說    明：1.112至 113年度為自編決算數，其餘為審定決算；執行率=100%×決算÷預算。

2.表列特別預算包含前瞻基礎建設計畫第三期(110至111年度)、第四期(112至113年度)及第五期(114年度)特別預算。

資料來源：各部會提供。