我國推動提升空運量能及服務效能相關計畫執行成效之探討

一、投入龐鉅經費擘劃我國空運整體發展，惟面對環境變遷之挑戰，允宜以智慧化、永續化及提升營運相容性為策略，強化服務效能與營運韌性

為使全國各機場規劃能銜接國家整體發展藍圖及空運市場趨勢，交通部暨所屬相關機關投入龐鉅經費擘劃我國空運整體發展。茲說明如次：

(一)近年為建構具韌性且高效能之空運體系與飛航服務，中央政府投入龐鉅經費辦理相關計畫

空運為我國銜接全球之重要運輸命脈，為建構具韌性且高效能之航空體系與飛航服務，中央政府投入龐鉅經費。交通部自112年度起增資機場公司，協助該公司辦理重大建設計畫，共投入325.23億元；近5年度(110至114年度)民航局於公務預算編列65.30億元及基金預算編列1,946.73億元，桃機公司編列1,387.40億元，高公局及鐵道局分別編列145.37億元及35.21億元辦理機場聯外交通，合共投入3,580.01億元(詳表3-1-1)，用以推動設施建設、智慧化應用，及強化飛航安全、提升服務韌性與營運效益等多項計畫。另據2040年整體規劃，未來20年預計將投資5,822億元，包含民航基金3,373億元及機場公司自有資金2,449億元，由此可見，空運體系與飛航服務，已成為國家級基礎建設重點。

表3-1-1　110至114年度交通部、民航局、機場公司、高公局及鐵道局對提升空運整體發展相關預算編列概況表單位：新臺幣千元

| 年度 | 交通部 增資機場公司 | 民航局 |  | 機場公司 | 機場聯外交通 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算 | 基金預算 |  | 高公局 | 鐵道局 |
| 110 | - | 405,061 | 86,888,834 | 17,379,367 | 675,106 | 1,148,000 |
| 111 | - | 419,761 | 24,766,557 | 24,993,730 | 1,129,112 | 706,283 |
| 112 | 14,100,000 | 4,663,203 | 26,370,521 | 30,791,668 | 1,090,641 | 383,414 |
| 113 | 12,043,278 | 519,293 | 22,406,608 | 29,104,900 | 1,485,238 | 1,038,499 |
| 114 | 6,380,000 | 522,262 | 34,240,801 | 36,470,462 | 10,156,901 | 245,054 |
| 合計 | 32,523,278 | 6,529,580 | 194,673,321 | 138,740,127 | 14,536,998 | 3,521,250 |

說　　明：1.表內民航局公務預算欄為歲出預算數；基金預算欄為業務成本與費用及購建固定資產建設改良合計數；機場公司欄為各項費用及購建固定資產建設改良合計數；高公局欄為機場聯外交通各計畫預算數(含上年度奉准先行辦理數)合計數；鐵道局欄為桃機聯外捷運延伸計畫預算數。

2.除各基金預算之114年度為預算案數外，餘均為預算數。

資料來源：整理自110至114年度交通部單位預算、民航局單位預算及民航基金分預算(案)、機場公司附屬單位預算(案)、國道基金分預算(案)及鐵道局單位預算；本中心製表。

(二)面對環境變遷之挑戰，智慧化資訊服務及綠色空運發展仍待提升

面對氣候變遷、能源成本上升及科技演進等挑戰，機場運營韌性與調適能力日趨重要，各機場允宜透過數位轉型與發展綠色空運，以提升整體韌性與永續能力。說明如下：

1.根據IATA 2024年全球旅客調查顯示，旅客在各個階段追求速度和便利性。據媒體報導，國內機場存有旅客報到、安檢作業及提取行李時間過長與準點率不佳等情事，允宜導入AI、大數據等智慧系統，提升航班調度、行李處理與安檢管理等數位化服務程度，強化營運效能及服務品質，帶動空域管理模式革新。

2.據民航局提供資料顯示，雖已完成9座主要機場之ISO14064-1碳盤查，惟尚有7座機場未納入減碳藍圖，顯示規劃有待精進；又為配合環境部第3期溫室氣體階段管制目標，允宜落實節能與碳排管理，推進綠色空運轉型，邁向淨零永續發展。

(三)為因應運量提升對機場周邊環境所造成之衝擊，允宜提升營運相容性與調適能力

隨著航空運量持續成長，機場營運與周邊環境間之扞格日益嚴重，屢有針對遷建議題作討論。說明如下：

1.松山機場：位處市中心，長期受噪音陳情及禁限建規定所限，空域與設施擴充受阻，面對運量增長之營運彈性受限，導致遷建議題討論多年，惟作為國內航線樞紐，需審慎評估對北部航網結構、城際運輸替代及旅運行為之影響。

2.高雄機場：受軍用飛行與宵禁限制，營運時段不足，影響航線拓展與轉機規劃，制約機場發展。因此，地方首長建議於南星計畫區新建24小時營運之機場，惟遷建需評估運量、交通接駁、土地取得與財務可行性。

在未遷建前，為確保未來運量成長與周邊社會環境之協調發展，民航局允宜提升營運與環境間之相容性，強化機場整體發展彈性與永續性。

行政院100年核定「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」，核復事項略以，請交通部督促桃機公司掌控重大建設項目重要里程碑目標之達成，如有必要視財務狀況適時提報增資計畫，…。後受疫情影響，機場公司預估無法自償資金缺口830億元，請求政府增資協助，嗣經行政院111年函復，第1階段(112至115年)於第3航站區建設期間，每年增資150億元，共計600億元，第2階段視未來財務狀況滾動檢討；惟各年度實際增資之金額，將隨立法院審議結果調整之。

IATA-全球旅客調查（GPS），「GPS 2040報告數據顯示，2024年的旅客將繼續在各個階段追求速度和便利性」。(最後瀏覽日期114年6月21日)。

「旅客增通關變慢惹民怨 台中機場：已加開入境通關專用道」，YAHOO新聞，114年5月30日，https://tw.news.yahoo.com/-144750011.html(最後瀏覽日期114年6月1日)。

「近1年逾8千航班行李延誤旅客等超過1小時」，民視新聞網，113年8月7日，https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2024807N09M1(最後瀏覽日期114年7月1日)。

「高雄機場跑道破損急封閉11航班受影響旅客擠爆大廳」，聯合新聞網，114年7月1日，https://udn.com/news/story/7266/8843003(最後瀏覽日期114年7月1日)。

羅煊，「松機用地何去何從？未來台北市長應該知道的三件事」，天下雜誌-獨立評論，107年5月22日，https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/445/article/6916(最後瀏覽日期114年5月7日)。

「配合高雄產業佈局『須有24小時機場』陳其邁喊話中央：是時候開始評估規劃」，YAHOO新聞，114年3月12日，https://tw.news.yahoo.com/-073300674.html(最後瀏覽日期114年5月7日)。