我國推動提升空運量能及服務效能相關計畫執行成效之探討
二、為提升我國空運產業整體效能，允宜提高營運收益，俾利後續重大建設推動及民航基金永續經營
民航局及機場公司為提升我國空運產業整體效能，同時進行多項基礎設施之投資規劃，及對航空公司之補貼與鼓勵措施，資金需求龐鉅。為維持財務穩定及永續發展，需就整體財務與資源配置妥善規劃，以提高營運效益，茲說明如次：
(一)全國機場營收集中於少數場站，多數虧損需仰賴民航基金挹注，且整體正值建設期，允宜提高營運收益，減輕財政負擔
我國共有7座機場提供國際航線服務(含包機)，主要集中於桃園、松山、高雄與臺中等4座機場；除桃園與恆春機場外，國內線共計15座機場營運中(詳表2-1-1)。整體而言，113年度僅桃園、松山與高雄機場營運產生盈餘，就民航局管理之機場而言，高雄與松山機場合計收入占民航基金總收入84.45%，為最大收入來源，其餘機場仍處於虧損狀態，營運高度依賴民航基金挹注；另與疫情前108年度相比，各機場總收入恢復至97.71%，但總支出增至103.89%，顯示多數機場正值建設投資期，支出壓力相對提高(詳表3-2-1)。此外，為維持離島地區基本民行，給予離島偏遠航線業者營運虧損補助及獎助金，並對居民提供票價補貼，108、112及113年度獎補助總額分別為13.67億元、17.86億元及18.34億元，概呈增加之趨勢(詳表3-2-2)，各機場允宜提高營運收益，以減輕財政負擔。
表3-2-1　113與108年度各機場收支比較概況表 單位：新臺幣千元；%
機場 / 名稱	108年度決算數			113年度決算數			113年度占108年度 / 之比率
	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	收入	支出
桃園	23,516,186	15,438,012	8,078,174	24,362,717	15,959,162	8,403,555	103.60	103.38
松山	2,298,156	1,070,939	1,227,217	2,092,017	1,183,477	908,540	91.03	110.51
臺中	614,843	450,005	164,838	320,924	367,150	-46,226	52.20	81.59
高雄	2,595,183	902,753	1,692,430	1,617,267	1,038,450	578,817	62.32	115.03
嘉義	3,008	66,196	-63,188	3,280	73,645	-70,365	109.04	111.25
臺南	52,235	126,110	-73,875	13,563	135,893	-122,330	25.97	107.76
花蓮	12,084	193,398	-181,314	8,332	192,095	-183,763	68.95	99.33
臺東	36,364	126,753	-90,389	34,600	157,271	-122,671	95.15	124.08
恆春	194	44,672	-44,478	535	28,249	-27,714	275.77	63.24
澎湖	141,873	340,749	-198,876	141,260	367,466	-226,206	99.57	107.84
金門	143,961	292,049	-148,088	143,099	303,201	-160,102	99.40	103.82
南竿	8,919	68,256	-59,337	11,585	87,203	-75,618	129.89	127.76
北竿	2,512	61,953	-59,441	1,685	55,078	-53,393	67.08	88.90
蘭嶼	1,919	38,799	-36,880	1,908	34,678	-32,770	99.43	89.38
綠島	1,160	32,445	-31,285	1,051	25,667	-24,616	90.60	79.11
七美	764	22,346	-21,582	836	19,193	-18,357	109.42	85.89
望安	179	20,755	-20,576	190	19,753	-19,563	106.15	95.17
合計	29,429,540	19,296,190	10,133,350	28,754,849	20,047,631	8,707,218	97.71	103.89

資料來源：整理自交通部112年交通年鑑及民航局提供之資料；本中心製表。
表3-2-2　108及112年度迄114年4月底止離島補助概況表
單位：新臺幣千元
年度	業者		離島地區居民 / 航空票價補貼	合計
	營運虧損補助	獎助金
108年度決算數	442,114	13,723	911,644	1,367,481
112年度決算數	555,108	14,310	1,216,886	1,786,304
113年度決算數	603,750	14,275	1,216,078	1,834,103
114年度1至4月執行數	0	0	196,018	196,018

資料來源：整理自民航局108與112至113年度決算及該局提供之資料；本中心製表。
(二)為拓展非航收入，透過公私協力導入民間資源，允宜強化履約管理機制，以發揮促參效益
考量資源有限，引進民間資金與營運能力投入公共服務，已為國際趨勢。桃園、松山、臺中及高雄機場部分設施已採促參模式，涵蓋自由貿易港區、貨運區、免稅商店及航空事業營運中心等設施，係以BOT、ROT、OT及類BOT等方式委由民間經營，契約年限多達20至50年不等(詳表3-2-3)。鑑於民航局與機場公司所為之促參案件履約期限多屬長期，履約期間爭議處理與品質監督機制是否完善，將直接影響公共服務品質[1]，民航局及機場公司允宜健全履約管理機制及強化服務品質監督，以發揮民間參與效益。
[1] 參據交通部「世界棒球12強中華隊113年11月25日返國於桃園機場因接機活動衍生爭議檢討報告」，113年12月。
113年度各機場促參設施合共收取租金4.59億元及權利金75.01億元，分別恢復至疫情前108年度水準之97.15%及84.22%，整體收入較疫情期間已有顯著回升，惟各機場間存具落差，如高雄機場權利金回復率僅32.67%(詳表3-2-4)，顯示促參績效受場站條件及經營策略影響，各機場允宜積極拓展非航收入，以強化營運效能。

表3-2-3　各機場委託民間經營之航空關聯設施概況表
項目	促參情形	桃園機場	松山機場	臺中機場	高雄機場
自由貿易港區	民間參與方式	遠雄(BOT)
	合約期間	92.5.30~142.5.29
貨 / 運 / 區	民間參與方式	1.榮儲(BOT) / 2.華儲(ROT)			類BOT
	合約期間	1.榮儲： / 89.2.25~121.2.25 / 2.華儲： / 89.1.16~119.1.15			89.1.16~119.1.15
免稅商店	民間參與方式	ROT	ROT	OT	ROT
	合約期間	1.第一航廈: / 95.12.1~121.3.31 / 2.第二航廈: / 108.1.1~129.4.30	103.12.11~115.12.10(受疫情影響， / 延約至126.9.10)	102.4.11~114.4.10(受疫情影響， / 延約至123.7.5)	98.9.1~110.8.31(受疫情影響，延約至119.9.22)
航空事業營運中心	民間參與方式	BOT、ROT
	合約期間	95.9.20~145.9.19

說　　明:1.僅桃園、松山、臺中及高雄等4機場有促參，餘均無。
2.高雄貨運區(一期航空貨運站)，係依獎勵民間參與交通建設條例辦理。
3.桃園國際機場航空事業營運中心，係指中華航空機場園區辦公室與機場旅館。
資料來源：整理自民航局及機場公司提供之資料；本中心製表。
表3-2-4　113與108年度各機場委託民間經營之航空關聯設施收取「租金」及「權利金收入」表較概況表 單位：新臺幣千元；%
機場名稱	108年度決算數			113年度決算數			113年度占108年度 / 之比率
	租金收入	權利金 / 收入	合計	租金收入	權利金 / 收入	合計	租金收入	權利金 / 收入
桃園	322,335	7,532,251	7,854,586	356,131	6,661,028	7,017,159	110.48	88.43
松山	43,861	547,107	590,968	42,566	540,652	583,218	97.05	98.82
臺中	22,172	127,925	150,097	24,768	95,960	120,728	111.71	75.01
高雄	98,464	731,844	830,308	52,689	239,094	291,783	53.51	32.67
合計	472,596	8,906,827	9,379,423	459,122	7,501,034	7,960,156	97.15	84.22

資料來源：整理自民航局及公司108及113年度決算與該局及該公司提供資料；本中心製表。
(三)為有效活化機場資源並促進運量增長，允宜營造具特色之多元經營環境，以帶動機場運量與區域效益
因國土幅員較小，國內航線功能易被陸運所取代，近年受雙鐵影響[2]，部分機場因運能利用不足，亟需提升營運效能與資源活化，民航局允宜善用機場地利與地方產業優勢，以帶動運量及區域效益，具體推動方向建議如下[3]：
[2] 西部航線部分於高鐵95年通車後已完全被取代，東部航線運量則因97年太魯閣列車及102年普悠瑪列車於投入營運，而逐年減少。
[3] 綜整自2040年整體規劃之國際空運發展情勢與案例分析技術報告及地方機場誘客機制探討-學界合作成果技術報告等。
1.行銷空中景觀亮點航線：花東地區擁有壯麗山海景觀，深受國際旅客青睞，允宜行銷空中景觀亮點航線，提升搭機旅遊之吸引力。
2.發展特定航空產業鏈：疫後空運需求急增，預期將帶動航空關聯服務之需求，臺南機場可設定為窄體客機維修基地，臺東機場則適合發展為航訓專區，以促進產業鏈形成，帶動區域效益。
3.推廣金馬地區戰地文化與特色產品：金馬地區具備特殊戰地風貌、閩東建築文化與生態景觀及特色酒品，允宜整合行銷資源，強化其觀光吸引力。
4.打造國際級海島旅遊勝地：澎湖擁有多樣海島風貌與跳島體驗潛力；蘭嶼及綠島富含人文與自然景觀，允宜整體規劃發展方向，提升海島觀光國際能見度。
(四)為因應建設所需經費，允宜藉助改善軟硬體設施提升量能，進而創造收益回流，以強化財務結構，達民航基金永續經營
機場服務水準攸關國家發展及機場財務永續經營，為提供更好之服務，民航基金除辦理機場園區用地計畫外，同期間仍進行多項整建及維護工程，惟因營運資金不足，需透過舉債支應相關經費，截至114年4月底長期債務舉借餘額已擴增至810億元(詳表3-2-5)，而主要建設計畫115年(含)以後年度尚需1,100.21億元(詳表3-2-6)。為因應建設帶來之資金缺口，民航局允宜藉助改善軟硬體設施擴充運能及提升服務效益，創造收益回流至基金，進而強化財務結構，減少舉債，以達基金永續經營。
表3-2-5　民航基金110年迄114年4月底止債務餘額概況表
單位：新臺幣千元
項目		110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年度 / 實際數	113年度 / 實際數	114年4月底 / 實際數
負債	短期債務	7,000,000	10,643,000	3,677,000	31,000,000	-
	長期債務	30,000,000	48,000,000	66,000,000	74,000,000	81,000,000
	合計	37,000,000	58,643,000	69,677,000	105,000,000	81,000,000

資料來源：整理自民航基金110至113年度決算、114年4月份會計月報及該局提供之資料；本中心製表。
表3-2-6　民航基金各在建建設計畫截至114年4月底止預算執行情形及115年度(含)以後經費需求概況表　　單位：新臺幣千元；%
核定計畫項目	累計預算數A	累計分配數B	累計執行數C	預算 / 執行率D=C/A	分配預算 / 執行率E=C/B	115及以後年度尚需經費
專案計畫
桃園航空城機場園區用地取得計畫	124,071,725	113,301,725	112,679,394	90.82	99.45	39,369,204
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000	5,240,000	4,484,179	85.58	85.58	-
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	2,455,022	1,686,565	1,681,215	68.48	99.68	41,008,972
桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	368,724	352,723	352,723	95.66	100.00	1,453,077
金門機場空側道面整建工程	2,926	-	-	0.00	-	2,515,356
松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程	4,473	-	-	0.00	-	2,163,040
北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫	17,621	-	110	0.62	-	22,018,176
小計	132,160,491	120,581,013	119,197,621	90.19	98.85	108,527,825
一般建築及設備計畫
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	998,720	998,720	1,025,485	102.68	102.68	-
松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	7,136,396	7,136,396	4,574,017	64.09	64.09	-
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	996,728	996,728	919,756	92.28	92.28	-
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	520,197	412,896	438,320	84.26	106.16	461,426
臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	682,550	456,140	508,667	74.52	111.52	-
高雄機場滑行道系統改善工程	715,046	569,588	492,610	68.89	86.49	301,116
臺東機場跑道整建工程	4,916	999	1,014	20.63	101.50	731,069
小計	11,054,553	10,571,467	7,959,869	72.01	75.30	1,493,611
合計	143,215,044	131,152,480	127,157,490	88.79	96.95	110,021,436

說　　明：1.表內「一般建築及設備計畫」僅列總經費5億元以上之計畫。
2.累計預算數係累計至114年度之預算數，累計分配數及執行數(含實支數及應付未付數)係累計至114年度4月底止之數值。
資料來源：整理自民航基114年度預算案、113年度決算、114年4月份會計月報及該局提供之資料；本中心製表。