113年度中央政府總決算審核報告整體評估報告

一一、申請綠建築、智慧建築標章，以及效期屆滿後申請延續之比率尚低，且生態及再生類別之綠建材標章申請比重不高；另未能確切掌握全國新建之公有建築對於綠建築及淨零政策之遵行程度與普及率，允宜改善

為建構淨零建築推動基礎，並持續建立公有新建建築之建築能效制度及推動強制實施、補助改善公有既有建築之能效及辦理示範補助、制定民間新建建築之建築法規強制規定，以及辦理民間既有建築達成近零碳之跨部會多元鼓勵措施等事項，建築研究所分年推動「永續健康綠建築環境科技計畫(112至115年)」、「我國推動淨零建築與應用推廣計畫（112至113年）」及「補助公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範計畫（112至113年）」等3項計畫，上開計畫總經費分別為6,563萬元、2億671萬元及4億9,100萬元，112及113年度預算執行率大致介於91.53%至102.91%之間(詳表1)。經查：

表1  綠建築及淨零相關計畫執行情形表     單位：新臺幣千元：%

| 計畫別/年度 | 112 |  |  | 113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 綠建築： |  |  |  |  |  |  |
| 1.永續健康綠建築環境科技計畫(112-115年) | 15,283 | 13,988 | 91.53 | 14,477 | 14,477 | 100.00 |
| 淨零： |  |  |  |  |  |  |
| 1.我國推動淨零建築與應用推廣計畫（112-113年） | 105,710 | 102,734 | 97.18 | 101,000 | 103,944 | 102.91 |
| 2.補助公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範（112-113年） | 18,000 | 17,073 | 94.85 | 473,000 | 451,279 | 95.41 |

資料來源：建築研究所提供。

(一)申請綠建築及智慧建築標章之件數雖增加，惟相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低

內政部建築研究所鼓勵興建生態、節能及減廢之建築，以建構舒適、健康及環保之居住環境，爰推動綠建築標章制度，並建構綠建築評估指標，委請財團法人臺灣建築中心(以下簡稱建築中心)評定及核發綠建築標章，該標章之核給須進行9大指標系統之評估，包括生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源及污水垃圾改善等指標；另內政部推動「智慧建築」以導入資通訊系統及設備，使空間具備主動感知之智慧化功能，以達建築物安全健康、便利舒適及節能永續之目的。

有關建築物取得綠建築標章之件數，由106年度335件提升至113年度468件；取得智慧建築標章之件數由106年度27件，提升至113年度68件，113年度申請綠建築標章及智慧建築標章之件數近年來雖呈上升趨勢，惟占同期間建築物使用執照核發數(年約2萬件)之比率甚低，113年度申請綠建築標章及智慧建築標章之比率僅分別為2.43%及0.35%(詳表2），顯示綠建築及智慧建築之申請普及率偏低，允宜研謀良策以提高申請上開認證之意願。

表2  綠建築及智慧建築占建築物使用執照核發情形表

單位：件：%

| 年度 | 建築物使用執照核發數(A) | 綠建築標章 |  |  | 智慧建築標章 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 標章數(B) | 比率(C=B/A) | 標章數(D) |  | 比率(E=D/A) |
| 106 | 22,506 | 335 | 1.49 | 27 |  | 0.12 |
| 107 | 22,860 | 341 | 1.49 | 29 |  | 0.13 |
| 108 | 22,026 | 310 | 1.41 | 29 |  | 0.13 |
| 109 | 22,370 | 334 | 1.49 | 43 |  | 0.19 |
| 110 | 22,486 | 362 | 1.61 | 42 |  | 0.19 |
| 111 | 21,146 | 337 | 1.59 | 43 |  | 0.20 |
| 112 | 20,280 | 377 | 1.86 | 54 |  | 0.27 |
| 113 | 19,255 | 468 | 2.43 | 68 |  | 0.35 |

資料來源：建築中心提供，本中心彙整。

(二)綠建築及智慧建築標章效期滿後申請延續比率偏低，允宜積極推廣

綠建築標章及智慧建築標章之有效期間均為5年，得依規定申請延續認可。綠建築標章104至109年度每年屆期介於279至340件間，惟僅106年度有申請延續案件1件，其餘年度均無申請延續案件；智慧標章104至109年度每年屆期介於1至9件間，亦僅109年度有申請延續1件，其餘年度均無申請延續案件。鑑於綠建築及智慧建築標章延續件數偏低，建築研究所分別於109年4月22日及112年1月5日分別修訂「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」及「建築標章申請審核認可及使用作業要點」，修訂內容為首次效期期滿申請延續認可者可簡化程序，故上開要點公告實施後，次年起申請綠建築及智慧建築標章之延續案件比例顯著提升，惟上述2類標章113年度延續件數占屆期件數之比率分別僅28.39%及17.24%(詳表3)，容待積極推廣。

表3  綠建築及智慧建築標章申請延續案件情形表   單位：件：%

| 年度 | 綠建築標章 |  |  | 智慧建築標章 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屆期 | 延續 | 比率 | 屆期 | 延續 | 比率 |
| 104 | 279 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 105 | 316 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 106 | 335 | 1 | 0.30 | 7 | 0 | 0.00 |
| 107 | 340 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 108 | 310 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 109 | 334 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 |
| 110 | 314 | 101 | 32.17 | 14 | 3 | 21.43 |
| 111 | 352 | 111 | 31.53 | 27 | 2 | 7.41 |
| 112 | 340 | 109 | 32.06 | 29 | 2 | 6.90 |
| 113 | 310 | 88 | 28.39 | 29 | 5 | 17.24 |

說    明：1.延續案件係指取得標章效期屆滿前，再次申請認可之案件。

2.表列「比率」=延續件數/屆期件數×100%。

資料來源：建築中心提供。

(三)生態及再生類別之綠建材標章申請比重尚低，允宜加強推廣

建築中心依據「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」、「綠建材標章評定專業機構申請指定作業要點」及「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」等執行綠建材標章評定作業，上開評定類別分為生態、健康、再生及高性能等4類。依建築中心統計資料，106至113年度綠建材標章評定以健康類別占比最高，所占比率介於59.94%至82.05%間，其次為高性能類別，所占比率介於12.84%至21.02%間，而生態類別於108、109及112年度均無送審案件，再生類別案件近年雖呈增加趨勢，惟每年受理案件數僅9至61件(詳表4)，顯示近年辦理綠建材標章評定審查案件尚集中於部分類別，為有效提升包括綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善及生物多樣性等綠建材之使用，允宜加強生態及再生類別綠建材標章之推廣，俾達省能源、省資源及低污染之節能永續目標。

表4  綠建材標章之評定審查分類表            單位：件數；%

| 年度 | 受理 件數 | 生態 |  |  | 健康 |  | 再生 |  | 高性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 比率 | 件數 |  | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 |
| 106 | 225 | 1 | 0.44 | 165 |  | 73.33 | 17 | 7.56 | 42 | 18.67 |
| 107 | 234 | 2 | 0.85 | 192 |  | 82.05 | 9 | 3.85 | 31 | 13.25 |
| 108 | 254 | 0 | 0.00 | 202 |  | 79.53 | 19 | 7.48 | 33 | 12.99 |
| 109 | 292 | 0 | 0.00 | 220 |  | 75.34 | 29 | 9.93 | 43 | 14.73 |
| 110 | 254 | 3 | 1.18 | 181 |  | 71.26 | 22 | 8.66 | 48 | 18.90 |
| 111 | 327 | 1 | 0.31 | 235 |  | 71.87 | 49 | 14.98 | 42 | 12.84 |
| 112 | 314 | 0 | 0.00 | 210 |  | 66.88 | 38 | 12.10 | 66 | 21.02 |
| 113 | 327 | 2 | 0.61 | 196 |  | 59.94 | 61 | 18.65 | 68 | 20.80 |

資料來源：建築中心提供，本報告彙整。

(四)未能確切掌握全國新建公有建築對於綠建築及淨零政策之遵行程度與普及率，允宜改善

依國發會111年3月30日公布之臺灣2050淨零排放路徑及策略，內政部負責淨零建築路徑規劃，為推動淨零建築政策，建築研究所爰參酌國際間推動建築節能策略之新趨勢，及我國亞熱帶高濕高熱氣候條件與國情，建構建築能效標示制度，自111年1月1日起實施；另為促進業界申請意願，業於112年5月31日函令修正發布「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」，依該要點第二、(十)規定，建築能效分級評估係評定建築能效等級，由高至低依序為第1至7級。建築能效分級屬第1級之建築物，且能效評分尺度為前50%者(第1+級)，為近零碳建築；取得近零碳建築，且其剩餘用電量採用再生能源碳中和至零排放者，為淨零建築。

至於臺灣2050淨零排放路徑及策略之三階段目標，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築、2040年50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築，以及2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築；另依內政部113年6月20日新聞發布：「淨零轉型，社宅做起，25萬戶1級能效社宅，每年可減碳約11.23萬噸：建築研究所…已完成建築部門零排放路徑研究及制訂相關措施，其中新建建築物部分，公有目標於115年可全面達建築能效1級或近零碳建築（1+級）；民間新建物，將儘速修訂法規強制實施。董建宏政務次長表示，配合節能減碳政策，…，所有社會住宅均需取得綠建築標章，…。」亦即自113年6月20日起新建之公有建築物可提前於115年全面達成建築能效1級或近零碳建築（1+級）目標，且上開日期起新建之社會住宅均需取得綠建築標章。

經建築研究所查填113年6月20日起社會住宅取得綠建築標章及公有建築取得1級以上建築能效情形，全國社會住宅取得新建建築綠建築標章件數為30件，其中以臺中市6件、新北市5件及高雄市4件最多，全國新建公有建築申請1級以上建築能效者為15件，其中以臺北市5件最多；而既有社會住宅並無申請綠建築標章之案件，既有公有建築申請1級以上建築能效者共33件，其中以臺中市4件及臺南市4件最多(表5)。至於113年6月20日起新建社會住宅及公有建築對於綠建築及淨零目標之達成率，詢據該所表示，由於建造執照及使用執照之核發係屬國土管理署業務範圍，爰並未明確掌控全國新建之社會住宅及公有建築關於綠建築及1級以上建築能效標示之普及率。鑑於淨零政策目標係以達成率為主，為利檢視上開綠建築及淨零措施之推動成效，建築研究所允宜即時掌握全國公有建築對綠建築及1級建築能效之普及程度，瞭解未取得相關標章及標示之困難處，並會同相關機關研謀改善措施，俾回饋作為措施調整之依據，以順利達成社會住宅均取得綠建築標章、115年底前新建公有建築全面達1級能效，以及臺灣2050年淨零排放之目標。

表5  社會住宅取得綠建築標章及公有建築取得1級以上建築能效情形表(113年6月20日至113年底)     單位:件數

| 縣市別 | 社會住宅取得綠建築標章 (含候選)件數 |  | 公有建築1級以上建築能效 (含候選)件數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建建築 (113.6.20以後) （A） | 既有建築 （B） | 新建建築 (113.6.20以後) （C） | 既有建築 （D） |
| 臺北市 | 1 | - | 5 | 1 |
| 新北市 | 5 | - | 1 | 0 |
| 基隆市 | 1 | - | 0 | 1 |
| 宜蘭縣 | 0 | - | 0 | 1 |
| 桃園市 | 2 | - | 1 | 0 |
| 新竹市 | 0 | - | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 1 | - | 1 | 2 |
| 苗栗縣 | 0 | - | 0 | 0 |
| 臺中市 | 6 | - | 1 | 4 |
| 彰化縣 | 1 | - | 1 | 3 |
| 南投縣 | 2 | - | 0 | 2 |
| 雲林縣 | 0 | - | 0 | 3 |
| 嘉義市 | 0 | - | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 1 | - | 0 | 2 |
| 臺南市 | 3 | - | 2 | 4 |
| 高雄市 | 4 | - | 1 | 2 |
| 屏東縣 | 0 | - | 2 | 2 |
| 花蓮縣 | 1 | - | 0 | 3 |
| 臺東縣 | 1 | - | 0 | 2 |
| 澎湖縣 | 0 | - | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | - | 0 | 1 |
| 連江縣 | 1 | - | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | - | 15 | 33 |

資料來源：建築研究所提供。

綜上，政府陸續推動多項淨零及綠建築發展計畫，以打造永續智慧居住環境。惟近年申請綠建築及延續綠建築標章之比率尚低，且並未明確掌控全國新建之社會住宅及公有建築關於綠建築及1級以上建築能效標示之普及率；基此，允宜加強推廣綠建築制度，並即時掌握全國公有建築對綠建築及1級建築能效之普及程度，俾增進建物安全性及居住環境之永續性。

（分機：1911 劉雲霞）

我國推動淨零建築與應用推廣計畫（112-113年）之113年度執行率為102.91%，係因該計畫編列於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算(112至113年度)，112年度未執行數累積至113年度執行，爰113年度單年執行率大於100%。

「智慧建築標章申請審核認可及使用作業要點」第1點規定。

依「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」第10點及「智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點」第10點。

「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」第二、（十）規定：「建築能效分級評估：指針對建築物之能源使用效率，依綠建築評估手冊及建築能效評估手冊訂定之建築能效評估方法，評定建築能效等級，由高至低依序為第1級、第2級、第3級、第4級、第5級、第6級、第7級等七級。建築能效分級屬第1級之建築物，且能效評分尺度為前50%者，為近零碳建築，以第1+級標示之。取得近零碳建築，且其剩餘用電量採用再生能源碳中和至零排放者，為淨零建築，以零標示之。」

上開取得綠建築標章及公有建築1級以上建築能效件數均含候選件數，以下同。另綠建築標章及能效標示係於建築物完工並取得使用執照時取得，候選綠建築證書及候選建築能效證書係於建築物取得建造執照且尚在施工階段時取得。