國家科學及技術委員會主管財團法人114年度預算評估報告

六、台灣光源TLS規劃運轉至117年底，惟企業仍有使用TLS之需求，且TPS使用量能尚待提升，允宜妥適評估退場時程及妥善規劃轉銜事宜

國輻中心114年度預算案「國幅中心業務推動與設施管理計畫」編列17億418萬3千元，用以辦理行政與基礎設施、台灣光源TLS光束線(以下稱TLS)、台灣光子源TPS光束線(以下稱TPS)及台澳中子設施運轉維護。經查：

(一)台灣光源TLS規劃運轉至117年底為原則，並將營運重心移轉至TPS

1.「同步加速器光源設施」(又稱「國輻設施」或「同步光源」)係將電子束以接近光速之速度於環型加速器中繞轉而產生高亮度光束，廣泛應用於物理、化學、生物、醫學、材料、化工、環保、能源、地質、考古、微機械、電子、奈米元件等基礎與應用科學研究，用以探討各學科領域中不同物質之特性。目前我國擁有兩座同步加速器光源設施，臺灣光子源(TLS)及台灣光源(TPS)，另透過簽訂國際合作協約，負責日本SPring-8兩座高能X光束線及澳洲中子設施SIK之境外設施運維管理，以推展我國科研實力。

2.TLS於82年正式啟用迄今已運轉逾30年，各項加速器子系統設備老化嚴重，且部分光束線所需備品原廠已停止生產無可更換，暫以已退場光束線零件替代，若以新規格相近品維持運作，尚涉及軟硬體與介面修改，經綜合考量修改困難度過高，考慮將此光束線退場。該中心經113年2月及4月董事會決議，以TLS運轉至117年底為目標，並保留118年部分運作之可能，退場時程規劃兼顧平穩銜接用戶至TPS，減少用戶科研及產業應用之衝擊。

(二)企業仍有使用TLS之需求，且TPS使用量能尚待提升，允宜妥適評估退場之時程，妥善規劃轉銜事宜

1.依國輻中心統計109年度至113年7月底止，有關同步加速器光源設施使用情形，其中每座光束線平均使用時數維持4,061至4,189小時間，無明顯變化，每座光束線尚能穩定提供服務量能，惟TLS使用總時數隨光束線退場而微幅下滑，自109年度10.15萬小時減至112年度9.52萬小時；另使用對象以學界使用比例最高，惟使用時數及占比均逐年減少，惟企業界使用時數及占比均概呈成長趨勢，由109年度使用時數4,360小時，增至112年度7,376小時，增幅近7成(69.17%)，同期間使用占比由4.29%亦成長至7.74%(詳表1)，顯示企業使用TLS之需求仍呈增加趨勢。

2.TPS規劃共3期新建光束線，預計115年度光束線達26座，並將TLS之用戶逐年移轉至TPS，經統計近年TPS使用總時數隨光束線增加而大幅成長，自109年度1.94萬小時增加至112年度4.42萬小時，同時期每座光束線平均使用時數亦自1,939小時大幅成長至2,945小時，成長幅度逾5成(51.88%)惟較TLS平均使用時數仍有差距，服務量能尚有成長空間；而其使用對象高度集中於學界使用，占比介於97.53%至98.95%，企業及政府使用占比甚微，據該中心表示，TPS是全球光通量最高之中能量國輻光源，亮度較TLS高出約百萬倍，現階段仍以服務學研界進行尖端基礎科研為主。鑒於該中心已規劃TLS光束線逐步退場，將用戶逐年移轉至TPS，惟企業仍有使用TLS之需求，允宜評估退場作業之時程，妥善規劃過渡及轉銜事宜。

綜上，臺灣光源TLS已運轉逾30年，設備老化嚴重，國輻中心雖規劃TLS運轉至117年底為目標，將科研及營運重心移轉至臺灣光子源TPS，惟企業仍有使用TLS之需求，又TPS每座光束線平均使用量能尚有成長空間，允宜評估退場作業之時程，妥善規劃過渡及轉銜事宜。

表1  109至113年度臺灣光源TLS使用概況表

單位：小時；%；座；小時/座

| 年度 使用單位 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113(7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業使用時數(A) | 4,360 | 5,784 | 7,816 | 7,376 | 4,566 |
| 政府使用時數(B) | 0 | 192 | 936 | 816 | 456 |
| 學界使用時數(C) | 97,176 | 94,560 | 91,040 | 87,048 | 56,908 |
| 合計總時數(D) | 101,536 | 100,536 | 99,792 | 95,240 | 61,930 |
| 企業使用占比(A/D) | 4.29 | 5.75 | 7.83 | 7.74 | 7.37 |
| 政府使用占比(B/D) | 0.00 | 0.19 | 0.94 | 0.86 | 0.74 |
| 學界使用占比(C/D) | 95.71 | 94.06 | 91.23 | 91.40 | 91.89 |
| 光束線座數(E) | 23+2 | 22+2 | 22+2 | 21+2 | 21+2 |
| 光束線平均使用時數(D/E) | 4,061 | 4,189 | 4,158 | 4,141 | 2,693 |

說    明：1.光束線座數「+2」為處於日本SP-8臺灣專屬光束線SP12B及SP12U。

2.110年度光束線TLS13C退場，112年度TLS05B2退場。

資料來源：國輻中心提供。

表2  109至113年度臺灣光子源TPS使用概況表

單位：小時；%；座；小時/座

| 年度 使用單位 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113(7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業使用時數(A) | 304 | 288 | 768 | 708 | 725 |
| 政府使用時數(B) | 0 | 0 | 80 | 24 | 48 |
| 學界使用時數(C) | 19,088 | 27,072 | 37,488 | 43,438 | 30,517 |
| 合計總時數(D) | 19,392 | 27,360 | 38,336 | 44,170 | 31,290 |
| 企業使用占比(A/D) | 1.57 | 1.05 | 2.00 | 1.60 | 2.32 |
| 政府使用占比(B/D) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.15 |
| 學界使用占比(C/D) | 98.43 | 98.95 | 97.79 | 98.34 | 97.53 |
| 光束線座數(E) | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 光束線平均使用時數(D/E) | 1,939 | 2,105 | 2,556 | 2,945 | 2,086 |

資料來源：國輻中心提供。

國輻中心https://www.nsrrc.org.tw/chinese/index.aspx，中心簡介。