
[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：
表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表
單位：新臺幣千元                              
	機關
	項目
	單位預算
	一般性
補助款
	合計

	海委會
	打造永續共好地方創生計畫
	6,304
	1,848
	8,152

	海保署
	臺灣海域生態守護計畫
	266,017
	30,499
	296,516

	
	污染防治潔淨海洋計畫
	225,158
	54,388
	279,546

	合計
	497,479
	86,735
	584,214


說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。
[bookmark: _Toc143780007][bookmark: _Toc212448425]一四、近年海巡艦船艇妥善率未達年度目標值之海巡隊概呈增加，又部分海巡艦船艇之妥善率連續2年以上未達標，允宜精進改善
海巡署115年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列艦船艇歲修、定保及機械設備養護費5億9,066萬7千元，係預計218艘海巡艦船艇相關養護費。經查：
(一)近年海巡艦船艇妥善率未達年度目標值之海巡隊概呈增加
艦隊分署「海巡艦船艇物資保養與管理手冊」第一章第四節「艦船艇妥善率」章節規定，妥善率目標以維持1/3艦船艇出勤，1/3艦船艇保養，1/3艦船艇待命之目標執行各項工作，年度艦船艇妥善率須維持在67%以上。海巡署艦隊分署下轄4個機動海巡隊（北、中、南及東部）和15個直屬海巡隊計20個海巡隊。綜觀近年海巡艦船艇妥善率未達年度目標值之海巡隊自110年度之0個增為113年度之3個，概呈增加趨勢，其中直屬船隊連續3年未符年度目標值(詳表1)。
表1  近年海巡署艦船艇妥善率未達年度目標值（妥善率低於67%）之海巡隊統計表                                          單位：個
	海巡隊名稱
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	第一海巡隊
	─
	─
	1
	─

	北機隊
	─
	─
	─
	1

	南機隊
	─
	─
	─
	1

	東機隊
	─
	─
	1
	─

	直屬船隊
	─
	1
	1
	1

	合計
	─
	1
	3
	3

	未達年度目標值之海巡隊占比
	無
	1/20
	3/20
	3/20


說    明：妥善率定義為於統計時間內，該艦船艇可航行天數之比例。如年度妥善率，其計算方式為【妥善率=（365天-該艦船艇因維修而停航之總天數）/365*100%】
資料來源：海巡署。
(二)部分海巡艦船艇之妥善率連續2年以上未達標，海巡署已提出改善措施
檢視近年海巡署艦船艇整體妥善率連續2年以上未達年度目標值情形(詳表2)，除第十海巡隊及直屬船隊有2艘外，餘至多1艘，總計111至113年度各有10艘、10艘及6艘，情況似有改善，然第一、四、十海巡隊、北部地區機動海巡隊及直屬船隊各有1艘連續3年度未達標。洽據海巡署說明略以，未達年度目標值係因適逢大修特檢週期、重要裝備修期偏長、船艦老舊維修不易及偶發故障降低妥善等，改善措施包括執行「海域巡護整備計畫」及規劃於116年前完成現階段老舊艦船艇報廢計畫等(詳表3)。
表2  近年海巡署艦船艇整體妥善率連續2年以上未達年度目標值（妥善率低於67%）統計表                         單位：艘；%
	海巡隊名稱
	艦船艇名稱
	111年度
	112年度
	113年度

	第一海巡隊
	10063
	48.77
	34.25
	51.09

	
	小計
	1
	1
	1

	第三海巡隊
	10060
	45.75
	66.3
	-

	
	小計
	1
	1
	-

	第四海巡隊
	10059
	39.45
	65.21
	61.2

	
	小計
	1
	1
	1

	第八海巡隊
	10066
	47.95
	56.99
	-

	
	小計
	1
	1
	-

	第九海巡隊
	3552
	54.52
	38.36
	-

	
	小計
	1
	1
	-

	第十海巡隊
	3582
	59.73
	51.23
	-

	
	10037
	28.77
	64.11
	58.2

	
	小計
	2
	2
	1

	北部地區機動海巡隊
	新北艦
	31.78
	63.84
	0

	
	小計
	1
	1
	1

	東部地區機動海巡隊
	南投艦
	33.15
	39.45
	-

	
	小計
	1
	1
	-

	直屬船隊
	巡護八號
	-
	51.51
	33.88

	
	巡護九號
	39.73
	52.88
	59.02

	
	小計
	1
	2
	2

	合計
	10
	10
	6


資料來源：海巡署。
表3  海巡署就近年艦船艇整體妥善率連續2年以上未達年度目標值說明表 
	未達目標值原因
	說明
	改善措施

	適逢大修特檢週期
	以巡護八、九號及新北艦為例，適逢辦理船舶特檢及主機大修保養，船艦進行大規模整修保養，整體維修期程視機體型號及隱蔽性部位損傷等因素，修期往往長達6個月左右，甚至更久，特別檢驗週期為5年/次，主機大修週期則多為5年以上/次，此為正常週期性現象，另10066艇111年5至9月同樣施作主機大修。
	1.已規劃並執行111至117年度「海域巡護整備計畫」，以利預先規劃維修期程，降低待料情事發生，以縮短修期，提升船艇妥善率。
2.船齡超20年以上艦船艇將逐步辦理報廢，並規劃於116年前完成現階段老舊艦船艇報廢計畫，以減輕維修預算負擔，將更多維修資源投入新式艦船艇，提升艦隊整體妥善率。

	重要裝備修期偏長
	以10063艇為例，該艇左右主機接連發生損傷，因重要裝備主要料配件產地來源歐洲，適逢疫情及烏俄戰爭，導致待料期大幅延長，且類似主機等裝重要備維修工序較長，故影響船艇妥善率，10066、10037艇、南投艦亦是同理。
	

	船艦老舊維修不易
	南投艦因船齡已達21年，預規劃於114年度辦理報廢汰除程序，然多數裝備已老舊，花費重金整修已不符使用效益，考量機關維修預算有限，仍以現況維修為主，111年度因減速機隱蔽部分故障待料導致停航長達1年。
	

	偶發故障降低妥善
	3552、3582、10066、10037艇均有發生重要裝備出現故障情形，因故障部分多發生於推進系統之重要裝備，故有待料修期長等問題。
	


資料來源：海巡署。
綜上，近年海巡艦船艇妥善率未達年度目標值（妥善率低於67%）之海巡隊概呈增加，又部分海巡艦船艇之妥善率連續2年以上未達標，海巡署表示已執行111至117年度「海域巡護整備計畫」及規劃於116年前完成現階段老舊艦船艇報廢計畫等，允宜精進改善，以提升艦船艇妥善率，確保巡防量能。
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