數位發展部主管115年度單位預算評估報告

數位發展部(以下簡稱數發部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱資安署)及數位產業署(以下簡稱數產署)，115年度主管預算案歲入編列24億5,251萬元，較114年度預算24億6,079萬1千元減少828萬1千元（減幅0.34%），主要係減列「使用規費收入」所致；歲出104億451萬8千元，較114年度預算58億2,214萬1千元(含追加預算7億4,479萬7千元)增加45億8,237萬7千元（增幅78.71%），主要係數發部新增「智慧政府數位化精進發展計畫」5億680萬8千元、資安署增列辦理「數位政府資安生態防護推動計畫」、「政府數位韌性強化計畫」、「資安治理AI化計畫」、「AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」及「關鍵基礎設施資安防護計畫」等6億5,600萬7千元，及數產署增列及新增「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」5億3,230萬元、「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」4億3,000萬元及「智慧雨林產業創生計畫-健康照護及資通訊產業推動計畫」等14項計畫18億3,884萬1千元所致。謹就115年度數發部主管預算案評估如下：

六、近年我國數位政府評比排名概呈下滑趨勢，且部分地方政府於「我的E政府」入口網之申辦服務項數偏低，允宜研謀精進

接續「服務型智慧政府2.0計畫」，數發部賡續研擬「智慧政府數位化精進發展計畫」，期程115至119年，該部預估計畫總經費30億575萬2千元，並於115年度預算案「深化政府資通訊應用建設」項下「智慧政府數位化精進發展計畫」編列5億680萬8千元(詳表1)，辦理政府AI試用場域及創新應用、地方政府數位服務品質提升、革新政府網路架構與提升雲端服務、政府數位人才AI職能導向培育、資料匯流機制基礎建設及政府資料隱私強化與創新應用推動等。經查：

表1  115至119年度數發部「智慧政府數位化精進發展計畫」各工作項目經費需求表                           單位：新臺幣千元

| 工作項目 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府AI試用場域及創新應用 | 32,735 | 42,441 | 42,441 | 42,442 | 42,441 | 202,500 |
| 地方政府數位服務品質提升 | 40,413 | 53,029 | 52,713 | 51,923 | 51,922 | 250,000 |
| 革新政府網路架構與提升雲端服務 | 258,323 | 304,044 | 303,647 | 296,493 | 296,493 | 1,459,000 |
| 政府數位人才AI職能導向培育 | 40,413 | 52,396 | 52,397 | 52,397 | 52,397 | 259,587 |
| 資料匯流機制基礎建設 | 52,967 | 77,921 | 66,613 | 65,082 | 65,082 | 327,665 |
| 政府資料隱私強化與創新應用推動 | 81,957 | 107,114 | 106,431 | 105,749 | 105,749 | 507,000 |
| 總計 | 506,808 | 636,945 | 624,242 | 614,086 | 614,084 | 3,005,752 |

說    明：本計畫截至114年10月13日止尚未核定。

資料來源：「智慧政府數位化精進發展計畫」草案。

(一)計畫概述

為奠定政府智慧應用基礎，推動「便捷、效能、涵容」之智慧政府目標，於資料面，規劃各部會建構「資料經緯技術框架」，運用隱私強化技術，建立安全且合規之共通環境，加速跨機關資料運用；基礎環境面，將深化政府AI應用基磐，確保系統穩定；人才培育面，將提供AI職能導向之先進課程，使各層級人員具備智慧應用能力；應用面，將打造AI應用發展之共通數位平臺，建立生成式AI試用環境與 AI Bots共享平臺，促進機關間交流；透過跨跨域合作，確保服務考量全體國民需求，實現數位包容，並提升政府行政效能，各工作項目執行內容請詳表2。

表2  數發部「智慧政府數位化精進發展計畫」各工作項目執行內容一覽表

| 工作項目 | 執行內容 |
| --- | --- |
| 政府AI試用場域及創新應用 | - 建立政府語言模型安全試用場域。 - 活絡AI Bots應用及共享。 - 打造智能化政府數位服務入口。 |
| 地方政府數位服務品質提升 | - 地方政府循證式資料治理平臺。 - 地方多元能力行動方案。 |
| 革新政府網路架構與提升雲端服務 | - 強化GSN骨幹網路服務韌性。 - 建構基於公有雲環境之T-Road數位基礎建設。 - 發展新一代雲端SSO架構平臺。 - 建置PQC憑證系統。 - 完善CNS 11643中文標準交換碼一致性。 - 科技識別防詐。 |
| 政府數位人才AI職能導向培育 | - 建立以政策為導向之數位職能規劃及學習認證制度。 - 開發AI訓練課程及開辦工作坊。 - 利用AI提升訓用平臺運作效益。 - 以創新思維及新興科技推動數位政策溝通協作。 |
| 資料匯流機制基礎建設 | - 建構資料經緯框架與機制。 - 推動資料匯流平臺。 - 厚實個人化資料自主運用服務環境。 |
| 政府資料隱私強化與創新應用推動 | - 建構政府隱私強化部署機制。 - 發展新興隱私科技及數據合規跨域鏈結。 - 型塑數據公益創新生態(資料創新應用培力中心)。 |

資料來源：「智慧政府數位化精進發展計畫」草案。

(二)近年我國數位政府評比排名概呈下滑趨勢

參日本早稻田大學近7年(107至113年，以下同)國際數位政府評比報告，我國於113年度位列第20名，據該報告說明此排名係透過問卷方式，取自各國政府機關及數位政府領域學者之資訊，並將其正規化為0至100之分數，並依加權率重新計算，得出最終排名，該項評比以10個主要指標構成。復觀以前年度之報告，107年我國在全球主要經濟體中位於第9名，逐年下降至112年之第15名及113年之第20名，我國數位政府評比排名為近7年以來最低(詳表3)，容有精進空間。

表3  107至113年度日本早稻田大學數位政府評比排名一覽表

單位：名次

| 年度 | 107 | 108至109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 9 | 11 | 10 | 9 | 15 | 20 |

說    明：日本早稻田大學第15屆之數位政府評比評分期間約涵蓋108至109年度。

資料來源：早稻田大學網站。

(三)「我的E政府」入口網中，部分地方政府之申辦服務項數偏低，允宜研謀提升

國家入口網站之便利性係國際數位政府評比主要指標之一，「我的E政府」入口網以使用者需求為中心、人生歷程為軸線，集中列示各政府機關申辦服務，以方便民眾查找服務。就114年7月底各地方政府於「我的E政府」網站上架之申辦服務項數觀之(詳表4)，以臺中市政府上架之申辦服務3,852項為最高，且遠高於其他市縣政府，據數發部表示，臺中市政府於「我的E政府」網站列示之政府服務數，係因該政府為便利市民查詢聯繫窗口資訊，由各區公所、各戶政事務所、各地政事務所等機關各自上架服務，如「補助身心障礙者住屋愛心修繕計畫申請書表」由29個區公所分別上架，同一服務項目累計為29筆，致臺中市服務項數顯著高於其他市縣。然以臺中市政府29個區公所平均計算申辦服務上架項數亦達132.8項，惟檢視其餘市縣政府上架項數未達20項者，包括臺北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、連江縣、嘉義市等8市縣，差距頗大，允宜研謀提升地方政府運用「我的E政府」網站，集中列示政府重要業務資訊。

表4  114年7月底各地方政府於「我的E政府」網站之申辦服務項目上架情形一覽表                                   單位：項

| 市縣別 | 上架項數 | 市縣別 | 上架項數 |  | 市縣別 | 上架項數 | 市縣別 | 上架項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 16 | 嘉義縣 | 14 |  | 新竹縣 | 106 | 金門縣 | 6 |
| 新北市 | 11 | 屏東縣 | 62 |  | 苗栗縣 | 38 | 連江縣 | 0 |
| 桃園市 | 368 | 宜蘭縣 | 142 |  | 彰化縣 | 60 | 基隆市 | 39 |
| 臺中市 | 3,852 | 花蓮縣 | 17 |  | 南投縣 | 42 | 新竹市 | 73 |
| 臺南市 | 42 | 臺東縣 | 13 |  | 雲林縣 | 75 | 嘉義市 | 7 |
| 高雄市 | 75 | 澎湖縣 | 73 |  |  |  |  |  |

資料來源：數發部提供。

綜上，數發部於115年度預算案「智慧政府數位化精進發展計畫」編列5億680萬8千元，推動智慧政府，透過建構安全資料環境、強化AI基礎與應用、培育AI人才及促進跨域合作，實現數位包容並提升行政效能，惟近年我國數位政府評比排名概呈下滑趨勢，且部分地方政府於「我的E政府」入口網之申辦服務項數偏低，允宜研謀精進。

參日本早稻田大學國際數位政府評比報告。