[bookmark: _GoBack]數位發展部主管115年度單位預算評估報告
數位發展部(以下簡稱數發部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱資安署)及數位產業署(以下簡稱數產署)，115年度主管預算案歲入編列24億5,251萬元，較114年度預算24億6,079萬1千元減少828萬1千元（減幅0.34%），主要係減列「使用規費收入」所致；歲出104億451萬8千元，較114年度預算58億2,214萬1千元(含追加預算7億4,479萬7千元)增加45億8,237萬7千元（增幅78.71%），主要係數發部新增「智慧政府數位化精進發展計畫」5億680萬8千元、資安署增列辦理「數位政府資安生態防護推動計畫」、「政府數位韌性強化計畫」、「資安治理AI化計畫」、「AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」及「關鍵基礎設施資安防護計畫」等6億5,600萬7千元，及數產署增列及新增「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」5億3,230萬元、「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」4億3,000萬元及「智慧雨林產業創生計畫-健康照護及資通訊產業推動計畫」等14項計畫18億3,884萬1千元所致。謹就115年度數發部主管預算案評估如下：
[bookmark: _Toc212542228]一七、賡續推動「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」，允宜加速建立使用者付費與營運移轉制度，並強化公私協作機制，俾促進數位基礎建設之永續發展及完善跨域創新生態系
為協助資訊服務業者(下簡稱資服業者)發展AI數位服務，加速帶動中小企業推動AI數位轉型，數產署於115年度預算案「促進數位創新動能轉型升級」項下「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」編列7億5,000萬元，持續優化AI算力軟體基盤運算效能，並拓增數位應用實證案例，建立合規數位採購機制，拓展數位服務商機等。經查：
(一)為提供資服業者AI模型訓練等服務，115年度預計增加83.33%之AI算力資源
「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」包含「推動跨域軟體基盤基礎建設」及「數位服務採購環境再造」兩個分項計畫，計畫期程4年(113至116年)，總經費22億1,100萬元，截至114年8月底止累計分配預算執行率99.92%(詳表1)。其中113年度建置AI算力池共40片GPU，114年度僅維運既有算力池，惟為提供資服業者申請所需，該署另與國科會國網中心及民間算力業者合作，調度AI算力資源80片GPU，整合至該署算力池，115年度預計擴建AI算力資源累計達140片最新型號之GPU，加計調度之80片GPU，合計較114年度增加83.33%，將持續提供資服業者AI模型訓練與應用推論環境，預估輔協助至少300家次資服業者。另數產署表示，為協助資服業者進行AI模型訓練，加速開發AI應用服務，並降低其成本，AI算力池所提供之資源皆為免費資源。
表1  數產署「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」預算編列及執行情形一覽表                          單位：新臺幣千元
	計畫總經費
	113年度
	114年度
	115年度
	116年度

	
	預算數
	決算數
	預算數
	分配數
	執行數
	預算案數
	預計數

	2,211,000
	380,000
	379,630
	217,700
	81,880
	81,880
	750,000
	863,300


說    明：114年度分配數及執行數為截至8月底實際數。
資料來源：數產署提供。
(二)為利數位基礎建設之永續發展，允宜加速建立使用者付費與營運移轉制度，並強化公私協作機制，俾完善跨域創新生態系
1.觀中華電信於114年8月15日推出「hicloud AI算力雲」GPU雲端租賃服務[footnoteRef:1]，提供GPU雲端算力資源，以多元規格與彈性租期為主要特色，提供切片GPU規格，突破市場普遍需租用整機之限制，協助政府機關與企業快速部署AI訓練與推論環境，加速智慧應用轉型與落地，顯示AI算力租用之商業模式已逐漸成形。 [1: 參中華電信網站「中華電信推出『hicloud AI算力雲』彈性GPU雲端租賃服務，助力企業加速AI開發」] 

2.又依數產署113年2月「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」因應不同業者數位轉型需求、未來營運模式及116年後預估投入經費報告[footnoteRef:2]指出，該計畫維運規劃，將於計畫期程4年間，投入相關系統平臺建置，並規劃設計使用者付費機制，如數據使用費用、程式碼授權費用、採購平臺交易手續費用等，另116年後之營運模式，規劃透過營運移轉(OT)或其他自主營運方式，以促進數位建設永續經營。 [2: 參本院第11屆第1會期第13次會議議案關係文書，院總第31號政府提案第11002965號。] 

[bookmark: _Hlk210726475]3.鑑於民間業者相繼推出GPU雲端租賃服務，我國AI算力與數位服務生態之實質應用與商業模式已逐步成形。又數產署「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」亦規劃導入使用者付費與營運移轉機制，允宜研謀公私部門算力與數位基盤資源之串接、互補或共構模式，並加速建立使用者付費與營運移轉制度，以促進資源配置效率，俾利整體數位基礎建設之永續發展。
綜上，數產署115年度預算案「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」編列7億5,000萬元，辦理優化AI算力軟體基盤運算效能等。鑑於數產署已規劃導入使用者付費與營運移轉機制，且GPU租賃服務之商業模式已逐漸成形，允宜加速建立使用者付費與營運移轉制度，並強化公私協作機制，以促進資源配置效率及完善跨域創新生態系。
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