交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 一、配合國家推動無人機產業發展策略，營造有利新創發展之產業培育環境，允宜整合部會資源，以促進產業升級，並兼顧低空域飛航安全

配合國家推動無人機產業發展策略，營造有利新創發展之產業培育環境，民航局115年度預算案於「空運管理業務」項下賡續編列「亞洲創新育成中心發展計畫-建立驗證與法規諮詢服務中心」(以下簡稱「驗證諮詢中心」)經費1,271萬9千元及「交通及運輸設備」項下新增編列辦理「無人載具產業發展統籌型計畫」經費50萬元，共1,321萬9千元；另於民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)編列遙控無人機管理資訊系統維運費990萬元，合共2,311萬9千元(詳表1)。經查：

表1　民航局暨民航基金115年度推動無人機產業發展策略相關預算編列概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 項目 | 115年度預算案數 |
| --- | --- |
| 民航局單位預算 |  |
| 驗證諮詢中心 | 12,719 |
| 無人載具產業發展統籌型計畫 | 500 |
| 小計 | 13,219 |
| 民航基金預算 |  |
| 遙控無人機管理資訊系統維運費 | 9,900 |
| 合計 | 23,119 |

資料來源：整理自民航局、民航基金115年度預算案及該局提供之資料；本中心製表。

(一)配合國家推動無人機產業發展策略辦理驗證及諮詢業務，惟執行狀況未如預期，允宜積極推動檢驗作業常態化，並完備法規體系與管理機制

為強化我國無人機產業鏈發展，並銜接軍民應用及國際法規接軌需求，自113年起由經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)與民航局合提「亞洲創新育成中心發展計畫」(以下簡稱亞創中心)，民航局負責建構驗證制度及法規諮詢服務；另擬自115年度起配合產發署辦理「無人載具產業發展統籌型計畫」，規劃採購5架無人機，用於教學、測試及飛安宣導。觀諸驗證諮詢中心執行概況，113年度執行率達91.66%，惟114年度截至8月底之累計執行數335萬2千元，占累計分配數執行率為34.34%，惟占年度預算數執行率僅26.76%，進度明顯落後(詳表2)，據民航局說明，主因為檢驗規定仍處輔導期、業者新機型研發未竣，以及國際規範採購與研討會期程延後所致。為加速驗證量能建構，允宜推動檢驗作業常態化，並健全法規與管理機制，以形塑具國際接軌能力之安全驗證環境。

表2　民航局113至115年度「亞洲創新育成中心發展計畫-驗證諮詢中心」預算執行概況表　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 辦理項目 | 113年度 |  |  | 114年度 |  |  |  |  | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 1至8月累計 分配數 | 1至8月累計 執行數 | 年度 預算 執行率 | 分配 預算 執行率 | 預算案數 |
| 擴增檢驗能量 | 13,950 | 13,131 | 94.13 | 9,057 | 8,384 | 3,330 | 36.77 | 39.72 | 9,785 |
| 研析國際法規及研提法規/指引文件修正建議案 | 2,575 | 2,016 | 78.29 | 3,469 | 1,377 | 22 | 0.63 | 1.60 | 2,934 |
| 合計 | 16,525 | 15,147 | 91.66 | 12,526 | 9,761 | 3,352 | 26.76 | 34.34 | 12,719 |

資料來源：整理自民航局各該年度預、決算及該局提供之資料；本中心製表。

(二)為因應無人機蓬勃發展，允宜在兼顧產業發展需求下，健全安全管理機制

據民航局統計，自民用航空法無人機管理機制施行起迄114年8月底止，國內無人機註冊數達3萬9,135架(詳表3)，操作證2萬7,252張，具飛航申請資格之法人814家，累計飛航許可2萬8,566件，顯示無人機應用日益普及，產業潛力可期，允宜在兼顧產業發展需求下，健全安全管理機制。為強化管理，民航局自107年建置「遙控無人機管理資訊系統」，整合註冊、測驗與飛航申請功能，另於112年起進行優化，以提供更完整之服務。該系統建置及維運費用迄114年度累計預算數9,246萬9千元，累計執行數7,901萬4千元，執行率85.45%(詳表4)，尚如預期，由於使用者眾，允宜妥善維運，以強化管理與服務效能。

表3　109年3月31日至114年8月底遙控無人機註冊情形概況表

單位：架數

| 總架數 | 身份別 | 架數 | 類別 | 架數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,135 | 法人 | 10,491 | 政府機關(構) | 1,195 |
|  |  |  | 學校及法人 | 9,296 |
|  | 自然人 | 28,644 | 具導航 | 25,610 |
|  |  |  | 無導航(航模) | 3,034 |

資料來源：民航局提供之資料；本中心製表。

表4　民航基金107年至114年8月底遙控無人機管理資訊系統相關經費預算編列及執行概況表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 系統名稱 | 預算執行明細 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 遙控無人機管理資訊系統 | 107至114年建置費預算數A | 51,200 |
|  | 107至114年8月底止建置費執行數B | 45,520 |
|  | 109至114年維運費預算數C | 41,269 |
|  | 109至114年8月底止維運費執行數D | 33,494 |
| 合計 | 109至114年預算數E=A+C | 92,469 |
|  | 109至114年8月底止之執行數F=B+D | 79,014 |
|  | 執行率G=(F/E)*100% | 85.45 |

資料來源：民航局提供之資料；本中心製表。

(三)相關部會允宜各司其職，於產業成長與安全治理間取得平衡，打造高韌性無人機發展環境

綜整民航局提供推動情形及亞創中心計畫113年度績效報告審查意見，其分由產業面及監管面，提出策進措施，以利在經濟收益及治理間取得平衡。說明如下：

1.產業策進：

(1)建立單一推動平台：整併現行分散於科技、國防等單位之研發計畫，建立跨領域協調窗口，減少資源重複。

(2)協助無人機業者取得核心技術資源：媒合新創與系統商共研關鍵模組，以提高開發能量。

(3)國際驗證與市場鏈結：擴充國內試驗室與檢測能量，採行國際標準同步測試；鼓勵業者參與跨國共同驗證專案，以利產品快速取得出口資格。

(4)建立無人機產業聚落：鏈結嘉義創新研發(太保)、生產製造(民雄)及飛測場域(規劃中)3大基地，建構完整產業發展體系。

2.監管優化：

(1)制度升級與科技監理：為因應無人機應用範圍擴展及飛航活動蓬勃成長，修正遙控無人機管理規則，增加商品檢測、資安與飛安檢測等3項適航標準，同時導入無人機射頻識別等科技監理機制，分年分階段實施(詳表5)。

(2)建立中央與地方協作與即時通報：建立空域資訊共享平台，串接警政、地方政府與營運者，並設定違規飛行15 分鐘內追蹤目標，提升事件處置效率。

(3)平衡創新與安全：以法規建置、技術監理、產業扶植、國際接軌，四軸並進，在經濟收益及治理間取得平衡。

表5　「遙控無人機管理規則」分年分期實施時間及管理措施

| 階段 | 實施時間 | 管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 113.12.1起 | 優先推動檢驗合格證核發、操作證效期延長、持證年齡下修及證照、測驗、檢驗、活動等各項收費標準調整，並輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗等事宜。 |
| 第二階段 | 114.12.1起 | 市面販售之無人機須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄。 |
| 第三階段 | 116.12.1起 | 配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。 |

資料來源：整理自113年11月14日修正通過之遙控無人機管理規則及該局提供之資料；本中心製表。

綜上，民航局暨民航基金115年度預算案編列推動無人機產業發展策略相關經費，合共2,311萬9千元，惟「亞洲創新育成中心發展計畫-驗證諮詢中心」執行狀況未如預期，允宜積極推動檢驗作業常態化，並完備法規體系與管理機制；另面對無人機應用快速擴展，產業潛力與飛安風險並存，為掌握全球供應鏈重組契機，相關部會宜各司其職，於產業成長與安全治理間取得平衡，打造高韌性無人機發展環境。

自113月12月1日公告至114年12月1日正式實施期間為輔導期。