交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 五、運研所新增辦理「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用計畫」，允宜妥慎規劃並強化與相關單位協調，俾利計畫順利推展

運研所115年度預算案於「運輸科技應用研究業務」項下新增編列「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用計畫」(以下簡稱第3期計畫)第1年經費5,700萬元，係辦理研發與應用陸運及港灣智慧防災與調適技術，提升陸運及港灣防救災作業效能與韌性等經費。經查：

## (一)整體計畫概述

1.計畫目標及內容：包括「鐵公路及港埠設施韌性及維管技術研發」、「商港海域監測及水工試驗應用技術研發」及「港灣智慧災防預警技術研發」等3項細部計畫，應用科技提升陸運及港灣智慧環境監測及災防能力，強化預警應變力、提升運輸系統回復力及決策支援能力。

2.計畫期程及總經費：計畫總經費2億3,959萬2千元，期程115至118年度，分4年編列，115年度預算案編列經費5,700萬元，以後年度預計編列1億8,259萬2千元，其工作項目及經費需求情形詳如表1。

3.各期計畫推動概況：運研所前推動「海洋及交通運輸防災技術研究計畫」(107至110年)(以下簡稱第1期計畫)，辦理港灣環境調查與綠色海洋航安發展計畫、港灣環境資訊整合及防災應用研究、運輸環境災防技術及發展研究等3個細部計畫；又於111年度賡續推動「陸運及港灣設施防災技術研究計畫」(以下簡稱第2期計畫)，辦理鐵公路、橋梁及港埠設施檢測技術研發、港灣海氣象調查與航安科技發展、港灣環境災防創新應用研究等3項細部計畫。為延續前期計畫成果，再於115年度賡續推動為期4年(115至118年度)之第3期計畫，與前2期計畫之比較詳表2。

表1　運研所「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用計畫」(115至118年)辦理項目及經費需求概況表　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 主要工作項目 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐵公路及港埠設施韌性及維管技術研發 | 9,303 | 10,937 | 10,937 | 10,937 | 42,114 |
| 商港海域監測及水工試驗應用技術研發 | 31,782 | 33,382 | 33,382 | 33,382 | 131,928 |
| 港灣智慧災防預警技術研發 | 15,915 | 16,545 | 16,545 | 16,545 | 65,550 |
| 合計 | 57,000 | 60,864 | 60,864 | 60,864 | 239,592 |

資料來源：「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用(1/4)」計畫書第39頁；本中心製表。

表2　運研所「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用計畫」與前2期計畫比較表

| 項目 | (第1期計畫) 海洋及交通運輸防災技術研究計畫 | (第2期計畫) 陸運及港灣設施防災技術 研究計畫 | (第3期計畫) 陸運及港灣智慧防災與 調適技術研發應用計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 107至110年 | 111至114年 | 115至118年 |
| 核定總經費 | 2億1,327萬6千元 | 1億8,183萬7千元 | 2億3,959萬2千元 |
| 主要 辦理項目 | 1.港灣環境調查與綠色海洋航安發展計畫。 2.港灣環境資訊整合及防災應用研究。 3.運輸環境災防技術及發展研究。 | 1.鐵公路、橋梁及港埠設施檢測技術研發。 2.港灣海氣象調查與航安科技發展。 3.港灣環境災防創新應用研究。 | 1.鐵公路及港埠設施韌性及維管技術研發。 2.商港海域監測及水工試驗應用技術研發。 3.港灣智慧災防預警技術研發。 |
| 以實現/預期 效益 | 1.完成軌道構件巡檢系統，提升巡檢及管理效能。 2.完成9個商港港區海氣象現場監測並出版年報。 3.建置花蓮海岸公路浪襲預警系統，提供浪襲封路參採。 | 1.完成礫石河床橋梁基礎保護工法並取得發明專利。 2.建構臺北港區三維數值地形模型，並優化影像辨識技術。 3.完成發展海岸公路、港區防波堤越波影像判釋技術。 | 1.強化港埠維護管理機制及AI輔助劣化構件辨識技術。 2.研析氣候變遷衝擊並提出強化調適能力之機制與方法。 3.導入AI建立花蓮港波浪及海流之機器學習預測模組。 |
| 與前期計畫之差異性 | - | - 研發陸運運輸之橋梁檢測技術及基礎保護工法。 - 優化無人機影像監測及發展AI影像辨識技術。 3.精進浪襲與港區防波堤影像判釋技術並發展預警模組。 | 1.研發砂質河床橋基保護工法，提供應用指引。 2.針對氣候變遷議題國際發展趨勢，研擬調適相關指引。 3.導入AI技術精進港區海氣象預測模組。 |

資料來源：整理自運研所110、114及115年度預算(案)及該所提供之資料；本中心製表。

## (二)第2期計畫將於114年底屆期，允宜積極辦理

第3期計畫核定總經費較第2期計畫增加5,775萬5千元，增幅為31.76%，為3期中最高，觀諸第2期計畫之預算編列及執行情形，111至114年度預算數介於4,244萬2千元至4,824萬2千元間，111至113年度執行率均達98%以上，114年截至8月底執行數2,461萬1千元，雖同期分配預算已全數執行，惟占全年度可支用預算數僅為54.02%(詳表3)，第2期計畫將於114年底屆期，允宜積極辦理。

表3　運研所「陸運及港灣設施防災技術研究計畫」(第2期計畫)預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 年度 主要工作項目 | 111年度 |  |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 |  | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 1至8月 執行數 |
| 鐵公路、橋梁及港埠設施檢測技術研發 | 8,614 | 8,605 |  | 7,544 | 7,448 | 4,853 | 4,851 | 5,185 | 1,482 |
| 港灣海氣象調查與航安科技發展 | 21,928 |  | 21,896 | 25,107 | 24,749 | 29,439 | 29,423 | 26,946 | 17,983 |
| 港灣環境災防創新應用研究 | 11,900 |  | 11,867 | 12,940 | 12,765 | 13,950 | 13,942 | 13,431 | 5,146 |
| 合計 | 42,442 |  | 42,368 | 45,591 | 44,962 | 48,242 | 48,216 | 45,562 | 24,611 |
| 執行率 | 99.83 |  |  | 98.62 |  | 99.95 |  | 54.02 |  |

說　　明：114年度1至8月累計分配數為2,461萬1千元。

資料來源：運研所各該年度預、決算及該所提供之資料；本中心製表。

## (三)陸運及港灣防災需求多元，計畫推動仍存挑戰，允宜妥慎規劃並強化跨域整合，以確保推動成效

近年受極端氣候與強震影響，陸運及港灣設施受損頻仍，交通中斷造成之經濟與社會成本甚鉅。以颱風及豪雨事件為例，111至113年間，因降雨或土石流導致鐵公路阻斷案件逐年增加，113年達87件，較111年增幅近三成；另港區受海象異常影響停航次數概呈上升趨勢，影響港埠營運效率(詳表4)。前期計畫雖已發展檢測、監測與防災應用技術，惟在資料整合、即時預警精度及跨系統應變能量上，仍未能完全滿足實務需求，允宜妥慎規劃並強化跨域整合，確保研究成果落實於鐵公路養護、港埠防災演練及應變決策，以確保推動成效。

表4　111至113年陸運及港灣設施受災情形概況表　　　　單位：件；次

| 年度 | 鐵公路因災阻斷件數 | 商港停航次數 |
| --- | --- | --- |
| 111 | 67 | 59 |
| 112 | 74 | 437 |
| 113 | 87 | 403 |
| 114年 1至9月 | 85 | 369 |

說　　明：商港停航次數統計班次，係以有提供客船服務之國際商港及國內商港計。

資料來源：交通部提供之資料；本中心製表。

綜上，運研所115年度預算案新增編列「陸運及港灣智慧防災與調適技術研發應用計畫」第1年經費5,700萬元，第2期計畫將於114年底屆期，允宜積極辦理，另鑑於交通環境風險態樣多元，陸運及港灣防災需求多元，計畫推動仍存挑戰，允宜妥慎規劃並強化跨域整合，俾確保計畫成果有效落地，提升陸運及港灣防災韌性及整體運輸安全。