交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 七、為協助公車業者恢復營運量能，並健全經營體質，允宜提升補助效益及駕駛留任誘因，以促進公車業者穩健經營及服務品質

公路局115年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸計畫」項下，賡續編列「公路公共運輸永續及交通平權計畫」(以下簡稱第5期公運計畫)經費28億2,880萬元，另於總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-公路局及所屬」項下編列9億4,660萬元，合共37億7,540萬元，係辦理營運虧損補貼，增加優質運輸服務，改善公共運輸環境，促進低碳與綠色運輸以及落實人本與交通平權等所需經費。經查：

## (一)經費需求創新高，允宜整合相關資源，並精進評估機制，以提升計畫效益及服務品質

據交通部統計資料顯示，110至113年度汽車客運運量介於7億9,164萬至9億8,165萬人次間，雖呈增加之趨勢，惟尚未恢復至108年度12億4,694萬人次之疫前水準(詳表1)。後疫情時期，汽車客運業者普遍面臨營收衰退、營運成本上升及駕駛人力短缺等結構性挑戰，政府遂透過營運虧損與運價票差補貼，及駕駛培訓與穩定就業補助等措施，協助公車業者恢復營運量能，並健全經營體質。第5期公運計畫較前期「公路公共運輸服務升級計畫」(以下簡稱第4期公運計畫)，相關補助項目經費需求創新高，增幅介於28.21%至73.19%間(詳表2)，惟為確保補助效益及資源運用發揮最大綜效，允宜整合跨部會及地方資源，建立更完善之事前可行性及成本效益評估機制，以提升計畫效益與服務品質。

表1　108暨110至113年度汽車客運運量統計表　　　　單位：萬人次

| 年度 | 108年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車客運運量 | 124,694 | 79,164 | 83,674 | 95,961 | 98,165 |

資料來源：交通部統計查詢網(查詢時間：114年9月26日)；本中心製表。

表2　公路局辦理第4及第5期公運計畫營運虧損補貼、運價票差補貼與駕駛培訓及穩定就業補助比較概況表　單位：新臺幣千元；%

| 補助項目 | 第4期 (110至113年) 規劃經費 | 第5期 (114至117年) 規劃經費 | 增幅 | 115年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運虧損補貼 | 4,550,000 | 7,880,000 | 73.19 | 1,000,000 |
| 運價票差補貼 | 2,300,000 | 3,200,000 | 39.13 | 1,539,800 |
| 駕駛培訓及穩定就業補助 | 117,000 | 150,000 | 28.21 | 150,000 |

資料來源：公路公共運輸永續及交通平權計畫第87頁；本中心製表。

## (二)補貼需求持續增加，允宜檢討補貼制度與配套機制，提升資源運用效益，並促進客運業經營之穩健與永續

公路局110至113年度補貼公路及市區汽車客運業營運虧損路線介於1,184至1,409條間，除113年度略為下降外，概呈逐年增加之趨勢；補貼經費自110年度之12.54億元，逐年增加至113年度之20.91億元，4年合共補助65.62億元(詳表3)，觀諸補貼路線及金額逐年上升之原因，主要係汽車客運業經營環境未能實質改善，致補貼需求持續增加。鑑此，允宜檢討補貼制度與配套機制，提升資源運用效益，並促進客運業經營之穩健與永續。

表3　公路局108及110年至114年7月底公路及市區汽車客運業營運虧損補貼概況表　　　　　　　　　　　　單位：條；新臺幣千元

| 年度 | 公路及市區汽車客運業營運虧損補貼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路汽車客運業 |  | 市區汽車客運業 |  | 合計 |  |
|  | 路線數 | 金額 | 路線數 | 金額 | 路線數 | 金額 |
| 108 | 332 | 641,872 | 830 | 628,632 | 1,162 | 1,270,504 |
| 110 | 311 | 611,412 | 873 | 643,026 | 1,184 | 1,254,438 |
| 111 | 310 | 705,553 | 987 | 645,928 | 1,297 | 1,351,481 |
| 112 | 303 | 772,135 | 1,106 | 1,093,043 | 1,409 | 1,865,178 |
| 113 | 260 | 810,619 | 1,133 | 1,280,179 | 1,393 | 2,090,798 |
| 110至113 合計 |  | 2,899,719 |  | 3,662,176 |  | 6,561,895 |
| 114.7 | 270 | 476,489 | - | - | 270 | 476,489 |

說　　明：1.本表營運虧損補貼金額不含地方政府負擔部分。

2.114年7月尚未開放受理各市縣申請補助案件。

資料來源：公路局提供之資料；本中心製表。

## (三)為改善大客車駕駛缺員現況，推動多項方案，惟留任誘因不足，允宜檢討問題癥結及研謀改善，確保公共運輸服務品質

為改善大客車駕駛缺員問題，公路局自108年度起陸續推動多項穩定就業及留才措施，包括「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」、「穩定就業留才方案」及「就業獎勵方案」，以提升客運駕駛工作之留任誘因。受COVID-19疫情衝擊，部分駕駛離職後迄今未回任，駕駛人數自108年底5,646人，逐年下降至114年8月底3,535人(詳表4)，減幅為37.39%，凸顯補助方案對留任誘因之效果有限，允宜檢討問題癥結及研謀改善，俾彌補客運業者駕駛人力缺口，以確保公共運輸服務品質。

表4　108年底至114年8月底公路汽車客運駕駛員人數　　　單位：人

| 年度 | 108年底 | 109年底 | 110年底 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年 1至8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在職人數 | 5,646 | 5,202 | 4,355 | 3,772 | 3,592 | 3,551 | 3,535 |

資料來源：交通部統計查詢網(查詢時間：114年9月26日)；本中心製表。

綜上，公路局115年度預算案賡續編列「公路公共運輸永續及交通平權計畫」(以下簡稱第5期公運計畫)經費28億2,880萬元，另於總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-公路局及所屬」項下編列9億4,660萬元，合共37億7,540萬元，經費需求創新高，允宜整合資源並精進評估機制，以提升計畫效益與服務品質；另補貼汽車客運業營運虧損逐年增加，宜研謀改善，以落實政府辦理補貼之目的，並維運輸業之健全發展；且為改善大客車駕駛缺員現況，推動多項方案，惟留任誘因不足，宜檢討問題癥結及研謀改善，確保公共運輸服務品質。

「國光客運台北－高雄等八條路線停駛　公路局：統聯9/8接手」，yahoo新聞，114年9月2日。