交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 九、「2030年客運車輛電動化推動計畫」執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，另為利電動化之推展，宜建構更完善之電池管理機制

公路局115年度預算案於「公路及監理業務管理-07客運車輛電動化推動計畫」項下，賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」經費1億2,070萬元，另於總預算案「直轄市及縣市政府－一般性補助款-公路局及所屬」編列16億2,189萬7千元，合共17億4,259萬7千元，主要係辦理補助電動大客車，提升車輛性能及建置維修保養體系等客運車輛電動化項目。經查：

(一)「2030年客運車輛電動化推動計畫」執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，以提升執行績效

據公路局提供資料顯示，114年度截至8月底止，核定補助汽車客運業者購置電動大客車1,376輛，補助金額50億9,120萬元，尚未達該年度補助車輛數1,600輛之目標值(詳表1)，惟「2030年客運車輛電動化推動計畫」自99年推動迄114年8月底止，共有13個市縣電動公車比率仍未及二成，其中甚有8個縣市尚未運用電動大客車經營市區客運路線，現有市區電動公車2,117輛(比例20.28%)，與114年度市區電動公車數達4,600輛(比例35%)之目標仍相差甚遠，推動成效未如預期(詳表1及2)。

觀諸113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」可支用預算之實現率為65.83%，114年度截至8月底止之實現數7億5,260萬元，占同期間分配數21億2,055萬3千元之35.49%，惟占全年度可支用預算數僅為18.5%，預算執行率偏低，八成以上年度經費尚待執行，另核定補助金額超逾預算數甚多，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性(詳表3)。

表1　公路局113至115年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」績效指標及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%

| 年度 | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效指標/實際數 | 績效指標 | 實際數 | 績效指標 | 截至8月底止 實際數 | 績效指標 |
| 年度補助車輛數 | 1,070 | 1,482 | 1,600 | 1,376 | 2,100 |
| 總電動公車數 | 3,400 | 1,940 | 5,000 | 2,160 | 7,100 |
| 市區電動公車數 | 3,300 | 1,905 | 4,600 | 2,117 | 6,200 |
| 市區電動公車比例 | 25 | 18.09 | 35 | 20.28 | 50 |

說　　明：114年度截至8月底止，核定補助汽車客運業者購置電動大客車1,376輛，補助金額50億9,120萬元。

資料來源：公路局提供之資料，本中心製表。

表2　迄至114年8月底止，現有公路及市區汽車客運電動大客車占比表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%

| 公路汽車客運 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 總車輛數 |  | 迄至114年8月底止 電動大客車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛占比 |
| 3,813 |  | 43 | 1.13 |
| 市區汽車客運(市縣別) |  |  |  |
| 市縣別 | 總車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛占比 |
| 臺北市 | 3,359 | 911 | 27.12 |
| 新北市 | 2,465 | 296 | 12.01 |
| 桃園市 | 788 | 44 | 5.58 |
| 臺中市 | 1,325 | 311 | 23.47 |
| 臺南市 | 500 | 122 | 24.40 |
| 高雄市 | 915 | 310 | 33.88 |
| 基隆市 | 160 | 0 | 0.00 |
| 新竹市 | 78 | 10 | 12.82 |
| 新竹縣 | 69 | 0 | 0.00 |
| 市區汽車客運(市縣別) |  |  |  |
| 市縣別 | 總車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛占比 |
| 苗栗縣 | 23 | 0 | 0.00 |
| 彰化縣 | 55 | 11 | 20.00 |
| 南投縣 | 42 | 0 | 0.00 |
| 雲林縣 | 29 | 0 | 0.00 |
| 嘉義市 | 30 | 22 | 73.33 |
| 嘉義縣 | 47 | 0 | 0.00 |
| 屏東縣 | 158 | 17 | 10.76 |
| 宜蘭縣 | 116 | 27 | 23.28 |
| 花蓮縣 | 65 | 13 | 20.00 |
| 臺東縣 | 36 | 3 | 8.33 |
| 澎湖縣 | 64 | 0 | 0.00 |
| 金門縣 | 79 | 20 | 25.32 |
| 連江縣 | 36 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 10,439 | 2,117 | 20.28 |
| 汽車客運合計 |  |  |  |
| 總車輛數 |  | 迄至114年8月底止 電動大客車輛數 | 迄至114年8月底止 電動大客車輛占比 |
| 14,252 |  | 2,160 | 15.16 |

資料來源：公路局提供之資料；本中心製表。

表3　公路局113至115年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　　　　位：新臺幣千元；%

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 |
| 45,083,500 | 113年度 | - | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,336,341 | 65.83 | 693,659 | 34.17 |
|  | 114年度 | 693,659 | 3,375,449 | 4,069,108 | 752,600 | 18.50 | - |  |
|  | 115年度 | - | 1,742,597 | 1,742,597 | - |  |  |  |

說　　明：表內114年實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間累計分配數為21億2,055萬3千元。

資料來源：公路局各該年度預、決算及該署提供之資料，本中心製表。

(二)允宜建構更完善之電池管理機制，以利電動化之推展

電動公車電池隨使用時間逐漸劣化，或因充電不良、保養不佳，恐致電池耗損而產生自燃事故，114年6月16日晚間臺北市大都會客運262路電動公車發生火燒車事件，為近年首例發生在「正常營運行駛中」之火燒車事故。電動公車對業者與主管機關來說都是新領域，相關維保制度仍在摸索階段，公路局目前僅針對透過計畫補助購置之電動大客車，在新領牌、定期檢驗或重新領牌時，要求檢附「電動大客車新登檢領照電池檢查表」及「電動大客車定期檢驗與重新領牌電池檢查表」，惟未受補助者，毋須檢附檢查合格之電池檢查表，不利其電池安全之管理，允宜建構更完善之電池管理機制，以利電動化之推展。

綜上，公路局115年度預算案賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」經費1億2,070萬元，另於總預算案「直轄市及縣市政府－一般性補助款-公路局及所屬」編列16億2,189萬7千元，合共17億4,259萬7千元，114年度截至8月底止，執行成效未如預期，且待執行經費龐鉅，允宜研謀策進措施，以提升執行績效；另電動公車電池隨使用時間逐漸劣化，或因充電不良、保養不佳，恐致電池耗損而產生自燃事故，宜建構更完善之電池管理機制，以利電動化之推展。

「首例『行駛中電動公車』起火自燃！燒出電池安全大罩門，制度準備好了嗎」，yahoo新聞，114年7月3日。