內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院115年度預算評估報告

壹、國土管理署及所屬

國土管理署及所屬(以下簡稱國土管理署)115年度預算案歲入編列4億1,571萬4千元，較114年度預算增加1,617萬3千元(增幅4.05%)；歲出編列503億6,477萬元(另於一般性補助款編有184億8,545萬2千元)，較114年度預算減少351億7,526萬元(減幅41.12%)，主要係污水下水道第6期建設計畫等所需經費編列於一般性補助款所致。謹就國土管理署115年度預算案評估如下：