中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告評估報告

中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬5千元，歲入及歲出決算審定數分別為3億1,960萬1千元及2,070億3,530萬4千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：

第14款、數位發展部主管

數位發展部主管前瞻第4期特別決算之歲出預算數158億6,746萬4千元、決算審定數157億6,409萬4千元(包含實現數154億4,634萬2千元、應付數2億5,557萬9千元、保留數6,217萬3千元)，較預算數減少1億337萬元，預算執行率99.35%，其中各機關決算審定數如下：數位發展部88億9,352萬8千元、資通安全署15億3,987萬2千元、數位產業署53億3,069萬3千元(詳表1)。謹評析如下：

表1  數位發展部主管前瞻第4期特別決算概況表 單位：新臺幣千元；%

| 機關別 (簡稱) | 預算數(1) | 決算審定數 |  |  |  | 預決算比較增減數(2)-(1) | 預算 執行率(2)/(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計(2) |  |  |
| 數位發展部 （數發部） | 8,913,380 | 8,587,246 | 253,179 | 53,103 | 8,893,528 | -19,852 | 99.78 |
| 資通安全署 （資安署） | 1,570,000 | 1,530,802 | 0 | 9,070 | 1,539,872 | -30,128 | 98.08 |
| 數位產業署 （數產署） | 5,384,084 | 5,328,293 | 2,400 | 0 | 5,330,693 | -53,391 | 99.01 |
| 數發部主管合計 | 15,867,464 | 15,446,342 | 255,579 | 62,173 | 15,764,094 | -103,370 | 99.35 |

說    明：部分合計數與細數不合，係因四捨五入所致。

資料來源：審計部前瞻第4期特別決算審核報告；本中心整理。

一、數發部「補助5G網路建設計畫」補助電信業者建置5G網路基礎設施，惟電信事業之5G基地臺總數未經前瞻第4期特別預算補助即達計畫目標，恐造成資源排擠，允宜研謀強化資源配置效益

數發部於前瞻第4期特別預算「數位建設」項下「5G基礎公共建設」編列74億600萬元，其中「補助5G網路建設計畫」67億4,420萬7千元，決算審定數67億4,031萬7千元，預算執行率99.94%，係協助電信業者於具5G戰略需求等地點加速建置5G網路基礎設施。經查：

(一)「補助5G網路建設計畫」預算實現率達99.93%，補助比率達98.8%

為加速我國5G網路建設，提升我國5G電波人口涵蓋率等，數發部辦理「補助5G網路建設計畫」，補助電信事業「非垂直場域之5G基地臺」、「垂直場域或重要產業發展區域之5G網路」及「提升韌性之網路建設」，本計畫總經費249億3,465萬2千元，期程110年1月至114年8月，其中前瞻第4期特別預算數67億4,420萬7千元、決算實現數67億3,962萬7千元(詳表1)，實現率99.93%。另各補助項目決算數分別為「非垂直場域之5G基地臺」33億7,980萬1千元、「垂直場域或重要產業發展區域之5G網路」1億4,202萬3千元及「提升韌性之網路建設」31億7,511萬2千元，平均補助比率為98.8%(詳表2)。

表1  數發部前瞻第4期特別預算「補助5G網路建設計畫」預算編列及執行情形表                              單位：新臺幣千元

| 計畫總經費 | 計畫期程 | 預算數 | 決算數 |  | 賸餘數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付數 |  |
| 24,934,652 | 110年1月至114年8月 | 6,744,207 | 6,739,627 | 690 | 3,890 |

說    明：據數發部表示，本計畫依該部114年8月25日數位韌性字第1145001757號函報行政院審定中，計畫期程將延長至115年8月。

資料來源：數發部提供。

表2  數發部前瞻第4期特別預算「補助5G網路建設計畫」補助項目一覽表                                 單位：新臺幣千元；%

| 補助項目 | 補助決算數(A) | 核定補助金額(B) | 補助比例(A/B×100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非垂直場域之5G基地臺 | 3,379,801 | 3,379,801 | 100.00 |
| 垂直場域或重要產業發展區域之5G網路 | 142,023 | 214,406 | 66.24 |
| 提升韌性之網路建設 | 3,175,112 | 3,183,889 | 99.72 |
| 合計 | 6,696,936 | 6,778,096 | 98.80 |

資料來源：數發部提供。

(二)電信事業5G基地臺總數未經前瞻第4期特別預算補助即達計畫目標，恐造成預算資源排擠

就數發部「補助5G網路建設計畫」績效指標達成情形表觀之(詳表3)，截至113年底經費執行率99.94%、非偏鄉5G電波人口涵蓋率98.15%、5G基地臺總建設數達4萬8,195臺(含補助業者5G基地臺共1萬5,622臺)，新建網路(包括基地臺)之國產品牌比率達71.08%，顯示本計畫截至113年底僅經費執行率未達目標。然觀數發部統計「補助5G網路建設計畫」補助及業者自行增購之5G基地臺增減情形(詳表4)，112年1月1日基地臺達2萬6,256臺，已逾113年度之目標值，又加計業者於112至113年間自行淨增之基地臺有1萬8,040臺，共計4萬4,296臺(未包含本計畫補助新增之3,899臺)，遠高於113年度之計畫目標，亦高於本計畫於114年度設定之目標4萬1,000臺，顯示電信事業之5G基地臺總數未經前瞻第4期特別預算補助即達計畫目標，恐造成預算資源排擠。

表3  數發部前瞻第4期特別預算「補助5G網路建設計畫」績效指標達成情形表

| 績效指標 | 單位 | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 |
| 經費執行率 | % | 100 | 99.94 | 100 | 99.94 |
| 非偏鄉人口涵蓋率(累計) | % | 70 | 97.39 | 80 | 98.15 |
| 5G基地臺總建設數 | 臺 | 14,900 | 38,278 | 18,700 | 48,195 |
| 新建網路(包括基地臺)之國產品牌比率達40%以上 | % | - | - | 40 | 71.08 |

說    明：表內經費執行計算包含應付數。

資料來源：數發部提供。

表4  數發部前瞻第4期特別預算「補助5G網路建設計畫」補助及業者自行增購之5G基地臺增減情形表                  單位：臺

| 項目 |  | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 112年1月1日 | 原有基地臺數 | 26,256 |
| 112至113年間增(減)數 | 業者自行增(減)數 | 18,040 |
|  | 本計畫補助新增數 | 3,899 |
| 113年12月31日 | 最終基地臺數 | 48,195 |

說    明：1.表內資料僅含本計畫補助範圍之基地臺。

2.本計畫累計已補助業者5G基地臺1萬5,622臺。

資料來源：數發部提供。

綜上，數發部前瞻第4期特別預算「補助5G網路建設計畫」預算數67億4,420萬7千元、決算實現數67億3,962萬7千元，實現率99.93%，主要係補助電信業者於具5G戰略需求等地點建置5G網路基礎設施，惟電信事業之5G基地臺總數未經前瞻第4期特別預算補助即達計畫目標，恐造成資源排擠，允宜研謀檢討。

二、為提升數發部「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」執行成效，允宜研謀加速擴大公有雲應用範圍，並妥為規劃國家數位韌性之發展

數發部於前瞻第4期特別預算「數位建設」項下「基礎建設環境」編列5億9,738萬元，其中「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」預算數5,739萬元，決算審定數5,639萬元，賸餘數100萬元。經查：

(一)計畫推動概述

隨雲端技術日益成熟，全球加速推動基礎設施智慧化，傳統IT架構亦逐步轉向雲端運算，爰行政院於110至114年間推動「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」，建置公共服務網路交換中心，整合臺灣學術網路(TANet)、政府骨幹網路服務(GSN)、臺灣高品質學術研究網路(TWAREN)與中央研究院網路(ASNet)，並推動多項政府服務雲等，由數發部、國家科學及技術委員會及教育部等部會共同辦理。其中數發部辦理優化政府骨幹網路架構、移轉為民服務至公有雲及政府資訊服務雲端應用成熟度評估作業等。

(二)為提升跨部會及地方政府雲端化程度，允宜研謀加速擴大公有雲應用範圍

數發部訂有「公有雲服務項目選用參考指引」、「公有雲服務供應商檢核作業指引」、「資訊服務雲端應用成熟度評估指引」等公有雲端環境指引文件，打造符合雲端特性之為民服務系統並移轉至公有雲環境，供政府機關參考使用。詢據該部表示，該指引非為強制性規範，爰無適用範圍限制，各機關可依其資源、業務特性與實際需求評估採用，以達成最大之效益。然「雲世代雲端基礎建設計畫」主要為基礎設施建置與骨幹網路優化，已完成雙路由備援設計，並將頻寬擴充至超過1.2Gbps，大幅提升資料傳輸效能與整體網路穩定度，惟據該部提供資料，截至113年底止實際僅完成15項服務移轉至公有雲環境，雖符合計畫目標，惟政府提供網路服務項目繁多，整體影響程度有限，允宜積極加速擴大應用範圍，強化服務項目選用機制，以提升跨部會及地方政府雲端化程度。

(三)為維持政府數位韌性與服務水準，允宜妥為規劃國家數位韌性之發展

「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」係我國近年推動政府數位化轉型重要政策措施之一，並以提升政府部門數位服務韌性為目的，俾因應未來數位治理之需求，惟該計畫將於114年底屆期。據數發部表示，將於期程屆滿前完成各項階段性目標，相關系統後續由各執行機關依其實際業務需求、資源條件與政策方向進行自主評估與決定，然與數位相關之業務事權分散予各部會，恐缺乏整體性、長期性之永續發展規劃。鑒於數發部成立後，強化國家數位韌性之預算大幅增加，允宜研謀統籌規劃政府數位服務，並持續優化，以維持未來政府數位韌性與服務水準。

綜上，數發部「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」前瞻第4期特別決算數5,639萬元，係進行雲端基礎設施建置與骨幹網路優化，截至113年底止實際僅完成15項服務移轉至公有雲環境，整體影響程度有限，另計畫期滿後將由各部會自主評估與決定使用範圍，恐缺乏整體性、長期性之永續發展規劃，允宜研謀精進。

三、數產署推動「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，允宜研謀強化輔導及宣導策略，以協助中小微型企業數位轉型

數產署於前瞻第4期特別預算「數位建設」項下「產業數位轉型」編列28億5,270萬元，其中「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」係辦理中小微型企業數位轉型政策規劃、引導、資源統整協作，推動即時性、普及式數位轉型，並培育數位青年等，該計畫預算數15億5,570萬元、決算實現數15億2,551萬9千元、賸餘數3,018萬1千元。經查：

(一)「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」預算執行概況

為落實整體中小企業數位轉型，數產署辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，計畫總經費35億8,570萬元，期程110至114年，並於前瞻第4期特別決算完成中小企業數位轉型施政白皮書1式、國際數位轉型趨勢調研2份、國內中小企業轉型現況調查2份、數位轉型效益評估滾動修正建議2份，推動中小企業提升數位營運能力及培育數位青年T大使等。本計畫於前瞻第4期特別預算編列15億5,570萬元，決算數15億2,551萬9千元，加計前瞻第3期特別決算合共29億7,217萬1千元(詳表1)，累計預算執行率97.59%。

表1  數產署前瞻特別預算「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」預、決算數統計表                      單位：新臺幣千元

| 項目 | 第3期 |  | 第4期 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 金額 | 1,490,000 | 1,446,652 | 1,555,700 | 1,525,519 | 3,045,700 | 2,972,171 |

資料來源：數產署提供。

(二)前瞻第4期特別預算辦理協助中小微型企業數位轉型，惟部分行業未獲得補助，允宜研謀強化輔導及宣導策略

為降低企業及組織數位轉型入門門檻，快速普及各行各業數位化，本計畫辦理「臺灣雲市集」小額補助，補助中小微型企業、合作社或社會創新組織取得「臺灣雲市集」之點數，用於選購雲端解決方案。就數產署「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」補助企業行業別統計表觀之(詳表2)，前瞻第3及第4期特別決算補助金額主係集中於「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」，合計補助金額達8億9,883萬7千元，惟前瞻第4期「文教育樂用品零售業」、「其他專門營造業」、「其他資訊服務業」、「美髮及美容美體業」、「庭園景觀工程業」、「電腦、通訊傳播設備及電子產品維修業」、「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」、「管理顧問業」及「機械器具批發業」等企業行業別未獲得補助，顯示其參與數位轉型計畫之動能不足，允宜研謀強化輔導及宣導策略，協助中小微型企業數位轉型。

表2  數產署前瞻第3及4期特別決算「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」補助企業行業別統計表       單位：新臺幣千元；%

| 企業行業別 | 第3期 |  | 第4期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 不動產業 | 5,809 | 0.91 | 9,454 | 1.42 |
| 支援服務業 | 18,012 | 2.81 | 10,083 | 1.52 |
| 文教育樂用品零售業 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 出版影音及資通訊業 | 14,846 | 2.32 | 88,338 | 13.28 |
| 用水供應及污染整治業 | 864 | 0.13 | 1,202 | 0.18 |
| 住宿及餐飲業 | 215,122 | 33.55 | 209,489 | 31.50 |
| 批發及零售業 | 253,591 | 39.55 | 220,635 | 33.17 |
| 其他服務業 | 23,626 | 3.68 | 30,331 | 4.56 |
| 其他專門營造業 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他資訊服務業 | 114 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 金融及保險業 | 4,816 | 0.75 | 2,941 | 0.44 |
| 美髮及美容美體業 | 209 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 庭園景觀工程業 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 專業、科學及技術服務業 | 28,684 | 4.47 | 23,077 | 3.47 |
| 教育業 | 4,026 | 0.63 | 3,987 | 0.60 |
| 農、林、漁、牧業 | 1,661 | 0.26 | 1,379 | 0.21 |
| 運輸及倉儲業 | 7,639 | 1.19 | 8,382 | 1.26 |
| 電力及燃氣供應業 | 244 | 0.04 | 890 | 0.13 |
| 電腦、通訊傳播設備及電子產品維修業 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | 100 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 管理顧問業 | 76 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 製造業 | 35,044 | 5.47 | 24,423 | 3.67 |
| 機械器具批發業 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 營建工程業 | 14,475 | 2.26 | 18,472 | 2.78 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 714 | 0.11 | 822 | 0.12 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 11,314 | 1.76 | 11,143 | 1.68 |
| 礦業及土石採取業 | 98 | 0.02 | 22 | 0.00 |
| 合計 | 641,204 | 100.00 | 665,070 | 100.00 |

資料來源：數產署提供。

綜上，數產署「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」前瞻第4期特別預算數15億5,570萬元、決算實現數15億2,551萬9千元，包括補助中小微型企業、合作社或社會創新組織取得「臺灣雲市集」之點數，用於選購雲端解決方案，然補助金額主係集中於「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」，惟部分行業未獲得補助，允宜研謀強化輔導及宣導策略，以協助中小微型企業數位轉型。

(分機：8659 黃鈞毅)

數發部於前瞻第5期特別預算「補助5G網路建設計畫」編列26億3,251萬5千元(分配於114年度)。

「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」原於114年8月屆期，復因第5期前瞻特別預算總統公布日，與原規劃結案日已不足2個月，行政院於114年9月15日同意延長期限至114年底。