[bookmark: _Toc498753124][bookmark: _GoBack]財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc85461137][bookmark: _Toc85643861][bookmark: _Toc68683314][bookmark: _Toc98899676][bookmark: _Toc98899839][bookmark: _Toc212619429]五、截至114年8月底止，依促參法辦理簽約之促參案件提前終止契約比率呈逐年上升趨勢，允宜研謀改進
財政部115年度預算案於「促參業務」項下編列「促進民間參與公共建設業務」1億2,277萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」財政部主管項下編列「一般性財務補助-財政部」5億元，主要辦理促進民間參與公共建設業務、補助直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經費。經查：
(一)截至114年8月底止，促參案件提前終止契約比率為12.33%，且呈逐年上升趨勢
據財政部推動促參司(下稱促參司)提供資料，截至113年8月底止，依促進民間參與公共建設法(下稱促參法)辦理之簽約案計1,744件、民間投資金額1兆351億元，非依促參法辦理之民參案件計2,461件、民間投資金額2兆5,410億元，契約期間估計可減少政府財政支出達2兆2,535億元，增加政府收入1兆4,886億元，創造逾46萬個就業機會；惟於此期間依促參法辦理之簽約案，其中提前終止契約(下稱提前解約)件數達215件，解約金額合計1,421億元；提前終止契約案件數占全體案件數之12.33%，較112及113年同期為高[footnoteRef:1]，呈逐年上升趨勢。 [1: 截至112年8月底及113年8月底止，提前終止契約比率各為11.89%及12.01%。] 

 (二)文教設施提前解約件數最多，農業及資源循環再利用設施提前解約率最高，觀光遊憩設施提前解約金額及解約金額占簽約金額比率最高；OT及BOT參與方式之解約件數及民投金額最高
截至114年8月底止，觀察上開215件提前終止契約案之所屬公共建設類別(詳表1)，其中以文教設施76件最多，觀光遊憩設施47件次之，農業及資源循環再利用設施21件再次之；若以占各類別簽約件數比率觀之，提前解約率以農業及資源循環再利用設施之38.18%最高(簽約55件，提前解約21件)，次高者為電業設施之33.33%，第三高者為觀光遊憩設施之31.97%。另提前解約金額前三高者，分別為觀光遊憩設施之464億元、文教設施之389億元及污水下水道之171億元；嗣統計提前解約金額占該類別簽約金額比率，以觀光遊憩設施之59.34%最高(簽約金額782億元，提前解約金額464億元)，次高者為公園綠地設施之50%，第三高者為社會福利設施之46.38%。另以促參案件參與方式(詳表2)觀之，解約案件中以OT(營運-移轉)104件(占比48.37%)最高、BOT(新建-營運-移轉)54件(占比25.12%)次之，而民投金額以BOT之1,112億元(占比78.2%)最高、BOO(興建-擁有-營運)之251億元(占比17.65%)次之。
綜上，鑑於促參案件提前解約後，恐發生設施設置不全待處理或資產閒置情形，主管機關允宜整理歷年提前解約案件並進行個案分析，適時邀集地方政府透過教育訓練及案例分享等方式共同集思廣益，以利嗣後辦理促參案件之參考，並宜賡續強化履約階段管考功能，以發揮綜效。
表1  促參案件簽約及提前終止契約概況表(迄114年8月底止)
                                        單位：件；新臺幣億元；%
	[bookmark: _Hlk211413483]公共建設類別
	已簽約案件
	提前終止契約案件

	
	件數
	金額
	件數
	比率
	金額
	比率

	交通建設
	415
	4,174
	11
	2.65
	27
	0.65

	環境污染防治設施
	36
	461
	4
	11.11
	33
	7.16

	污水下水道
	20
	967
	2
	10.00
	171
	17.68

	自來水設施
	1
	10
	0
	-
	0
	-

	水利設施
	5
	57
	0
	-
	0
	-

	衛生福利及醫療設施
	170
	656
	14
	8.24
	77
	11.74

	社會福利設施
	47
	207
	5
	10.64
	96
	46.38

	勞工福利設施
	14
	6
	3
	21.43
	2
	33.33

	文教設施
	500
	959
	76
	15.20
	389
	40.56

	數位建設
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	觀光遊憩設施
	147
	782
	47
	31.97
	464
	59.34

	電業設施
	3
	13
	1
	33.33
	2
	15.38

	公用氣體燃料設施
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	運動設施
	199
	337
	11
	5.53
	21
	6.23

	公園綠地設施
	37
	4
	10
	27.03
	2
	50.00

	工業設施
	16
	128
	1
	6.25
	2
	1.56

	商業設施
	64
	1,235
	9
	14.06
	86
	6.96

	科技設施
	12
	200
	0
	-
	0
	-

	新市鎮開發
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	農業及資源循環再利用設施
	55
	149
	21
	38.18
	49
	32.89

	綠能設施
	2
	3
	0
	-
	0
	-

	影視音設施
	1
	4
	0
	-
	0
	-

	合計
	1,744
	10,352
	215
	12.33
	1,421
	13.73


資料來源：促參司。
表2  促參解約案件參與方式件數及民投金額概況表
                                        單位：件；新臺幣億元；%
	參與方式
	件數
	件數占比
	民投金額
	民投金額占比

	BOT(新建-營運-移轉)
	54
	25.12
	1,112
	78.20

	OT(營運-移轉)
	104
	48.37
	26
	1.83

	ROT(增建、改建及修建-營運-移轉)
	41
	19.07
	29
	2.04

	BOO(興建-擁有-營運)
	15
	6.98
	251
	17.65

	其他經主管機關核定方式(促參法第8條第1項第7款)
	1
	0.47
	4
	0.28

	合計
	215
	100
	1,421
	100


說    明：民投金額尾差係4捨5入至億元所致。
資料來源：促參司。
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