[bookmark: _Toc498753124][bookmark: _GoBack]財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc1832075][bookmark: _Toc68683332][bookmark: _Toc98899699][bookmark: _Toc98899862][bookmark: _Toc85461156][bookmark: _Toc85643880][bookmark: _Toc338401914][bookmark: _Toc212619445]一九、新增辦理「雲端發票公有雲服務永續維運計畫」，允宜強化公有雲備份、備援機制及防禦縱深，並督管得標業者落實資訊安全事宜，以建立安全可靠之使用環境
財政資訊中心115年度預算案於「財政資訊業務－電子發票管理經費」項下新增編列「雲端發票公有雲服務永續維運計畫」第1年經費1億3,600萬元，係辦理維運電子發票整合服務平台公有雲環境，強化雲端發票整體服務韌性。經查：
(一)「雲端發票公有雲服務永續維運計畫」內容概述及預算編列情形
財政資訊中心前配合數位發展部109年度提出「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」，於前瞻基礎建設計畫推動「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」，運用公有雲基礎設施及微服務技術，將「消費通路雲端發票微服務」列為重要為民服務項目，優先導入公有雲平臺，而「雲端發票公有雲服務永續維運計畫(115至119年度)」(下稱本計畫)為「消費通路雲端發票微服務」之延續計畫，規劃運用公有雲環境資源，建構雲端發票服務，透過電子發票整合服務平台主中心端及公有雲資源整合，強化平台數位韌性及永續發展，提供民眾高效穩定服務。另「消費通路雲端發票微服務」110至113年度於前瞻基礎建設計畫共編列經費2億9,821萬8千元，預算執行率100%；114年度編列1億350萬3千元，惟截至7月底止全未執行(詳表1)。
本計畫於114年9月奉行政院核定，總經費8億5,600萬元，執行期程115至119年度，115年度預算案編列第1年經費1億3,600萬元，規劃辦理租用及擴充公有雲平臺環境資源1億432萬2千元、精進雲端發票公有雲服務2,043萬5千元及強化公有雲平臺資安防禦縱深(資通安全)1,124萬3千元。
      表1 110至114年度「消費通路雲端發票微服務」預、決算概況表                              單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	預算執行率

	110
	44,363
	0
	-

	111
	77,600
	121,963
	157.2

	112
	92,592
	92,592
	100.0

	113
	83,663
	83,663
	100.0

	114
	103,503
	0
	-

	合計
	401,721
	298,218
	74.2


       資料來源：財政資訊中心。
(二)本計畫預期可達增進系統處理量能，強化雲端服務韌性等效益，惟宜強化公有雲備份與備援機制，並加強督管得標業者落實資訊安全事宜，以建立安全可靠之使用環境
據本計畫核定本所載，將運用公有雲提供之軟硬體設備及資通安全防護，彈性擴展所需資訊資源，提升服務效能與韌性，並導入微服務容器化技術，達到自動部署、版本控制、自動監測及動態調整資源，滿足民眾多元化查詢需求。另透過公有雲建立雲端發票開放資料加值應用環境，有效管理、儲存雲端發票開放資料，加速政府資訊透明及數位治理。惟本計畫規劃透過電子發票整合服務平台主中心端及公有雲資源整合，構築混合雲架構，恐致網路基礎結構更趨複雜，增加資安風險及整合難度，允宜強化公有雲備份、備援機制及防禦縱深，並督管得標業者落實資訊安全事宜，以建立安全可靠之使用環境。
綜上，財政資訊中心115年度預算案新增辦理本計畫，惟透過電子發票整合服務平台主中心端及公有雲資源整合，構築混合雲架構，恐致網路基礎結構更趨複雜，增加資安風險及整合難度，允宜妥為運用資通安全經費，強化公有雲備份、備援機制及防禦縱深，並督管得標業者落實資訊安全事宜，以建立安全可靠之使用環境。
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