


教育部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc494218773]教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、青年發展署(以下簡稱青年署)、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等6個單位，115年度預算案(詳表1)編列歲入計6億6,779萬3千元，較114年度預算數減少727萬6千元（減幅1.08%），其中減少原因主要為國教署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數較上年度減列所致；歲出796億2,624萬9千元，較114年度預算數減少936億4,583萬8千元（減幅54.05%），減少原因主要為國教署將上年度對市縣政府補助款轉一般性補助款780億7,951萬9千元、學前教育(含一般性補助款590億2,996萬6千元)計減少88億5,441萬6千元、青年署青年海外圓夢計畫減列9億8,717萬6千元及國家圖書館南部分館暨國聯合典藏中心建設計畫編列最後一年經費較上年度減列9億883萬1千元所致。謹就教育部所屬115年度預算案評估如下：
表1  教育部所屬115及114年度歲入歲出比較簡表
                                                      單位：新臺幣千元
	單位名稱
	115年度預算案
	114年度法定預算
	增減(-)數

	
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出

	國民及學前教育署
	646,557
	76,548,461
	654,250
	168,391,011
	-7,693
	-91,842,550

	青年發展署
	573
	857,151
	573
	1,885,514
	0
	-1,028,363

	國家圖書館
	5,050
	1,089,974
	4,518
	1,965,593
	532
	-875,619

	國立公共資訊圖書館
	4,159
	182,685
	3,929
	175,971
	230
	6,714

	國立教育廣播電臺
	687
	286,499
	1,032
	232,475
	-345
	54,024

	國家教育研究院
	10,767
	661,479
	10,767
	621,523
	0
	39,956

	合計
	667,793
	79,626,249
	675,069
	173,272,087
	-7,276
	-93,645,838


說    明：114年度法定預算含追加預算(以下同)。
資料來源：彙整自教育部所屬115年度單位預算案及教育部提供114年度追加預算刪減總表。
[bookmark: _Toc494218779][bookmark: _Toc79161354][bookmark: _Toc85446654][bookmark: _Toc212642045]七、115年度新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，計畫尚未經核定，為利如期如質完成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-高級中等學校教育」項下新增「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」3億3,000萬元，依預算案說明(第81頁)係因應竹竹苗地區高科技產業發展，學生就讀高級中等學校需求將持續增加而辦理。經查：
(一)「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，計畫尚未經核定
據國教署表示，為配合行政院核定之「桃竹苗大矽谷推動方案」，解決116學年度竹竹苗地區之高級中等學校學生就學需求，協助學生就近入學，新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，將依據地方政府人口集中之需求，依序推動校舍新建工程計畫，透過中央及地方預算經費共同挹注，預計5年內將完成400間高級中等學校教室新（整）建工程，可容納6,465名高級中等學校學生，截至114年10月7日計畫尚未經行政院核定，謹摘要其計畫(草案)內容如下:。
1.計畫期程:114年至118年[footnoteRef:2]。 [2: 據國教署114年10月7日回復問卷資料，教育部業已提報竹竹苗地區高級中等學校因應增班所需之校舍改建、新建需求及工程經費，於113年12月13日以臺教授國部字第1135407408號函報行政院，並將計畫名稱修正為「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年度）」，114年6月17日復依行政院秘書長114年6月4日函指示修正中央及地方政府補助比率為50%後，再報行政院進行審議。國家發展委員會於114年7月11日函送相關機關（單位）審提意見，請教育部補充說明及修正計畫書，教育部已於114年7月21日提供回應說明併修正計畫書函復該會辦理復審事宜，截至114年10月7日問卷回復尚未經行政院核定。] 

2.總經費:約44億元(含地方配合款19億元)。
3.辦理方式：一次核定分年辦理。 
4.補助原則: 依據該計畫新建校舍必要性評估原則辦理，以竹竹苗地區公立高級中等學校為補助對象，補助上限分2級，對縣(市)政府最高補助50%，對國立學校最高補助100%。
(二)113年度多所高級中等學校校舍興建工程(續)保留，為利如期如質完成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制
依審計部對國教署113年度財務收支及決算審核通知指出，國教署補助國立高級中等學校校舍興建工程，並召開進度列管或輔導會議，加強管控各校工程執行進度，惟受工程多次流標、天候因素不計工期之工作天增多及人力短缺等影響，整體經費仍有鉅額保留及執行進度落後情事[footnoteRef:3]。 [3: 詳審計部對國教署113年度財務收支及決算審核通知注意事項五(三)。] 

依國教署提供資料，113年度核定補助學校數24校、9億3,087萬1千元，加計以前年度轉入9校、3億4,163萬5千元，合計33校、12億7,250萬6千元，截至113年度12月底(續)保留至114年度執行計有12校、3億4,548萬6千元(詳表1)，其中保留數占可用預算數比率(下稱保留比率)逾五成者計5校包括國立花蓮女子高級中學「綜合大樓新建工程」、國立花蓮高級農業職業學校「綜合實習大樓新建工程」、國立鳳山高級商工職業學校「行政資訊大樓興建工程」、國立頭城高級家事商業職業學校「綜合教學大樓新建工程」及國立澎湖高級海事水產職業學校「行政大樓(志清樓含合作社)拆除重建工程」(詳表2)，為利如期如質完成，允宜強化導作業並建立完善之管考機制。
表1  113年度補助高級中等學校興(新)、整修改建經費編列及保留統計表                              單位：新臺幣千元
	以前年度轉入
	113年度預算數
	可用預算數(含以前年度保留數)
	保留數

	學校數
	金額
	金額
	核定補助學校數
	
	學校數
	金額

	9
	341,635
	930,871
	24
	1,272,506
	12
	345,486


資料來源：國教署提供。


表2  高級中等學校113年度校舍興建工程(續)保留轉入下年執行明細表                                 單位：新臺幣千元；%
	項次
	年度
	學校
	工程名稱
	可用預算數(含以前年度保留數)
	保留數
	保留數占可用預算數比率

	1
	113
	國立中央大學附屬中壢高級中學
	專科教室綜合大樓興建工程
	56,005
	23,466
	42

	2
	113
	國立臺南大學附屬高級中學
	厚生樓拆除重建工程
	40,000
	19,699
	49

	3
	113
	國立臺南第一高級中學
	新民樓拆除重建工程
	57,408
	10,722
	19

	4
	113
	國立中山大學附屬國光高級中學
	綜合教學大樓新建工程
	114,420
	31,874
	28

	5
	113
	國立屏東高級中學
	學生宿舍及未來領航大樓興建工程
	350,000
	125,212
	36

	6
	112
	國立蘭陽女子高級中學
	學生宿舍新建工程
	57,629
	20,355
	35

	7
	113
	國立花蓮女子高級中學
	綜合大樓新建工程
	11,000
	8,907
	81

	8
	113
	國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校
	綜合教學大樓興建工程
	89,685
	16,732
	19

	9
	113
	國立花蓮高級農業職業學校
	綜合實習大樓新建工程
	20,700
	17,198
	83

	10
	113
	國立鳳山高級商工職業學校
	行政資訊大樓興建工程
	26,839
	16,600
	62

	11
	112
	國立頭城高級家事商業職業學校
	綜合教學大樓新建工程
	25,292
	1,802
	7

	
	113
	
	
	14,851
	14,851
	100

	12
	112
	國立澎湖高級海事水產職業學校
	行政大樓(志清樓含合作社)拆除重建工程
	48,886
	3,069
	6

	
	113
	
	
	35,000
	35,000
	100


說    明：表內數據與加減後結果略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：國教署提供。
[bookmark: _GoBack]綜上，國教署115年度預算案新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫(114至118年度)」，預計5年內將完成400間高級中等學校教室新（整）建工程，計畫尚未經核定；鑑於113年度辦理高級中等學校校舍興建工程尚有12校(續)保留至114年度執行，且其中5校保留比率逾五成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制，俾利如期如質完成。
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