[bookmark: _Hlk177633817][bookmark: _GoBack]法務部主管115年度單位預算評估報告
法務部主管115年度預算案歲入編列90億88萬6千元，較114年度預算數減少3億951萬4千元(減幅3.32%)；歲出編列508億365萬4千元，較114年度預算數[footnoteRef:1]增加59億5,798萬3千元(增幅13.29%)。該部115年度施政計畫包含：1.建構現代法制。2.嚴正執行法律。3.推動獄政改革。4.提升保護績效。5.強化國際與兩岸合作交流。6.落實國家廉政建設。7.強化行政執行效能。謹就法務部主管115年度預算案評估如下： [1:  包含追加預算數2,001萬1千元；以下各題之114年度預算數均含追加預算數。] 

[bookmark: _Toc175042813][bookmark: _Toc20391617][bookmark: _Toc54619014][bookmark: _Toc212655207]七、115年度新增辦理「法務數位服務智慧創新計畫」，將廣泛運用AI科技優化相關業務，允宜落實各階段風險評估並逐步完善治理架構，以兼顧效率及安全
法務部115年度預算案新增辦理「法務數位服務智慧創新計畫」，首年度經費為1億137萬1千元，於「一般行政」工作計畫之「資訊管理業務」分支計畫編列「一般事務費」1,500萬元，係相關系統維運、推廣及資安防護等所需經費，另於「其他設備」工作計畫之「科技計畫設備」分支計畫編列「設備及投資」8,637萬1千元，係用於規劃推動檢察、廉政、行政執行及矯正等業務智慧化服務，並建構科技化辦案環境暨資通安全防護體系，辦理相關系統開發與軟硬體設置等。經查：
(一)「法務服務智慧轉型計畫」將於114年底屆期，115年度新增「法務數位服務智慧創新計畫」，惟預算書揭露資訊未盡完整
行政院於109年8月3日核定國家發展委員會規劃之「服務型智慧政府2.0推動計畫」(110至114年)，法務部於110年度起配合推動「法務服務智慧轉型計畫」，總經費3億7,636萬4千元，預計於114年度屆期。數位發展部115年度提出「智慧政府數位化精進發展計畫」[footnoteRef:2]，由該部統籌相關機關執行，其中「法務數位服務智慧創新計畫」為子計畫之一，由法務部推動，將分5年辦理(115至119年)，屬跨年期計畫，惟因數位發展部上位計畫至114年8月27日始獲核定，法務部預算書之跨年期計畫概況表未依規定揭露[footnoteRef:3]該計畫之總經費、執行期間等重要資訊。 [2:  屬中央政府科技發展計畫之一。]  [3:  各機關編製115年度單位預算案應行注意辦理事項第10條第11項規定：「各機關跨年期計畫應儘早研擬及完成核定程序，並應比照預算法第39條有關繼續經費之規定，依事實情形除於總預算案歲出機關別預算表與單位預算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位預算書跨年期計畫概況表表達。」] 

(二)「法務數位服務智慧創新計畫」之工作項目將廣泛運用AI技術，宜落實各階段風險評估並逐步完善治理架構
「法務數位服務智慧創新計畫」由法務部擔任主要執行機關，並與檢察、行政執行、矯正、廉政等所屬機關協力推動，包含5大策略並規劃辦理7個工作項目，預計達成「應用新興科技，提供便捷服務」及「加速資料串聯，優化辦案效能」2大目標(詳表1)。依據計畫書所載，除多元身分驗證[footnoteRef:4]及行動化智慧辦公室及法務資料經緯與隱私強化[footnoteRef:5]外，其餘5個工作項目均廣泛導入AI技術及相關輔助功能，相關內容摘整如下。運用AI技術優化機關業務為近來重大發展趨勢，允宜參考數位發展部研擬之「公部門人工智慧應用參考手冊(草案)」，於建置前、中、後期落實各項風險評估，並就可能面臨之倫理、資料安全與資訊安全議題[footnoteRef:6]全面盤點檢討，並配合建置期程逐步完善治理架構[footnoteRef:7]。 [4:  本工作項目主要是使機關人員不再受限於特定場域辦公，導入零信任(Zero Trust)架構。]  [5:  本工作項目係以法務部各檢察機關資料為基礎，鑄造資料基礎建設所需之資訊(含共通技術指引、隱私強化規劃)，逐步實施以確保核心業務資料可正確部署資料經緯技術架構及隱私強化機制，建構可信賴之資料流通基礎環境及建構資料賦能引擎。]  [6:  倫理問題，如：決策透明度、公平性和偏見；資料安全議題，涵蓋如何保護訓練資料的機密性和完整性，以及在資料收集和使用過程中的合法性問題；資安議題，係防範網路攻擊和資料洩漏，確保AI系統的安全性。]  [7:  AI治理涉及AI系統生命週期之風險管理、權益保障、資料隱私、資通安全、人員訓練、管理制度等事項；AI治理架構包含建立管理制度、建立AI系統清單及建立治理委員會。] 

1.收容人智慧教化與輔導推薦系統：運用大數據分析及AI技術，根據個別收容人特性，提供量身打造的教化輔導方案，預計建立「收容人教化輔導策略模型」與「收容人評估報告生成語言模型」。
2.i-Law法規服務：根據會員查閱使用紀錄，分析會員的法規查閱和使用行為，預計完成「全國法規資料庫」AI智慧推薦功能模型建置。
3.智慧偵查庭RPA[footnoteRef:8]：開發建置「當事人報到智慧助理」，協助當事人即時掌握開庭進度及地點；另規劃將智慧語音辨識技術整合於偵查筆錄系統。 [8:  Robotic Process Automation，機器人流程自動化。] 

4.法務智慧平臺及AI助理：透過建置法務智慧平臺及引入AI助理，包含檢察官偵辦助理、廉政管理助理、行政執行助理、司法互助助理、線上申辦助理、公文助理及資安助理等。
5.智慧檢察書類筆錄IDP[footnoteRef:9]：引入IDP智慧文件處理系統，打造「書類筆錄智慧秘書」，協助案件資料的彙整與摘要，並提供個人化智慧服務。 [9:  Intelligent Document Processing，智慧文件處理系統。] 


表1  法務部「法務數位服務智慧創新計畫」之目標、策略、工作項目及115年度預算案數概況表               單位：新臺幣千元
	目標
	策略
	工作項目
	預算案數

	應用新興科技，提供便捷服務
	導入精準推薦技術驅動法務主動服務
	1.收容人智慧教化與輔導推薦系統
2.i-Law法規服務
	40,854

	
	發展檢察多元識別機制打造人機結合模式
	智慧偵查庭RPA
	

	
	營造無所不在的智慧安全辦公環境
	多元身分驗證及行動化智慧辦公室
	

	加速資料串聯，優化辦案效能
	善用AI技術提升法務運作效能
	1.法務智慧平臺及AI助理
2.智慧檢察書類筆錄IDP
	60,517

	
	構築可信賴之法務資料流通環境
	法務資料經緯與隱私強化
	

	合   計
	101,371


資料來源：摘整自「法務數位服務智慧創新計畫」及法務部提供。
綜上，法務部115年度施政計畫目標之一「推動司法改革政策，AI輔助提升檢察效能，強化刑事正義」，其中策略三為「推動法務服務智慧轉型，建構智慧化科技辦案及可信賴資料流通基礎環境，同時強化資訊安全防護體系，優化法務行政效能」，故115年度預算案新增辦理「法務數位服務智慧創新計畫」，預計分5年逐步推動相關工作項目，卻未及於預算書之跨年期計畫概況表揭示相關資訊，允宜精進預算籌編作業；此外，該計畫預計導入AI等創新科技，打造便捷、高效率各類法務服務，且廣泛涉及檢察、行政執行、矯正、廉政等面向，然AI技術亦有其限制及風險，允宜落實各項風險評估，並於建置過程滾動檢討資訊安全及法令遵循事項，建立合宜之治理架構，以確保AI應用可達成效率及安全之平衡。
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