國軍退除役官兵輔導委員會115年度單位預算評估報告

國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)115年度預算案編列歲入7億282萬3千元，較114年度預算數減少8,542萬8千元(減幅10.84%)；歲出1,325億6,071萬4千元，較114年度預算數1,309億5,357萬8千元(原預算數1,309億1,422萬2千元加計追加預算數3,935萬6千元)，增加16億713萬6千元(增幅1.23%)。謹就退輔會115年度單位預算案評估如下：

九、近4年屢發生資安事件，允宜積極辦理並強化資安防護工作，以提升資訊服務品質

退輔會115年度預算案於「一般行政-辦理統計與資訊管理作業」分支計畫編列「設備及投資」8,502萬4千元，包括辦理「資通訊系統重整計畫」之應用系統發展、資通訊基礎建設及中文碼作業環境建置等所需經費4,530萬元。經查：

(一)「資通訊系統重整計畫」內容及經費編列情形

退輔會依「服務型智慧政府2.0 推動計畫」揭櫫「擁抱數位、以民為本」之願景，期打造從「提供服務」到「接受服務」順暢無斷點且具穩定性之數位化服務，爰辦理「資通訊系統重整計畫」，計畫期程113至116年度，總經費1億2,290萬元，分項計畫包括 1.應用系統發展；2.資通訊基礎建設；3.中文碼作業環境建置。115年度預算案編列4,530萬元，預計辦理資訊　　 系統改寫、資料庫汰換、網路管理設備增購及統一中文碼等，該計畫經費需求，詳表1。

表1退輔會辦理「資通訊系統重整計畫(113至116年)」經費需求表

單位：新臺幣千元

| 項目/年度 | 113 | 114 | 115 | 116 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應用系統發展 | 11,500 | 19,500 | 13,500 | 13,500 | 58,000 |
| 資通訊基礎建設 | 17,600 | 7,500 | 31,800 | 4,000 | 60,900 |
| 中文碼作業環境建置 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,000 |
| 合 計 | 31,100 | 29,000 | 45,300 | 17,500 | 122,900 |

說    明：1.【應用系統發展】包括重新開發資訊入口網、建構模組化系統等2項。

2.【資通訊基礎建設】包括增購網路設備、汰換網路設備、汰換虛擬主機及升級作業系統、資料庫汰換及升級作業、升級電子郵件系統及增購端點防護與勒索威脅防護系統等6項。

3.【中文碼作業環境建置】包括採購中文碼系統及轉碼服務等1項。

4.113及114年度為預算數；115年度為預算案數；116年度為預計數。

資料來源：退輔會提供；本中心整理。

(二)該計畫截至114年8月底止預算累計執行率近六成，容待積極辦理

參據退輔會提供之辦理資通訊系統重整計畫預算編列及執行情形(詳表2)，該計畫截至114年度累計已編列預算數6,010萬元，迄114年8月底止累計執行數3,459萬7千元，占累計已編列預算數之比率為57.57%，預算執行率近六成，容待積極辦理。

表2 退輔會辦理「資通訊系統重整計畫(113至116年)」預算編列及執行情形表                                   單位：新臺幣千元

| 年度 | 截至本年度已編列預算數(F) | 可支用預算數 |  |  | 執行數 (D) | 累計執行數(E) | 執行數/可支用預算數(達成率%) (D)/(C) | 累計執行數/截至本年度已編列預算 (E) / (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前 年度 (A) | 本年度 (B) | 合計 ( C) |  |  |  |  |
| 113 | 31,100 | 0 | 31,100 | 31,100 | 28,658 | 28,658 | 92.15 | 92.15 |
| 114 | 60,100 | 2,442 | 29,000 | 31,442 | 5,939 | 34,597 | 18.89 | 57.57 |
| 115 | 105,400 | - | 45,300 | - | - | - | - | - |

資料來源：退輔會提供，本中心彙製。

(三)近4年度共發生資安事件48件頗高，其中屬風險等級較高之2、3級資安通報事件，占整體比率約三成餘，允宜妥為因應並強化資安防護工作，以降低整體資安風險

另觀該會資安事件發生情形調查分析資料(詳表3)，近4年(111年度至114年截至8月底止)資安事件合計48件，包括非法入侵24件、設備問題11件、網頁攻擊1件及其他12件，其中屬風險等級較高之2、 3級資安件數各為14件、1件，合共15件，占整體資安事件總件數之比率為31.25%頗高，允宜妥為因應並強化資安防護工作，以降低整體資安風險。

表3  111至114年度(截至8月底止)退輔會及所屬資安事件發生統計表

單位：件

| 項目/ 年度 | 事件別 |  |  |  |  |  | 風險別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非法入侵 | 阻斷攻擊 | 設備問題 | 網頁攻擊 | 其他 | 合計 |  | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 |
| 111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 112 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 |  | 11 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 113 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 114 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 24 | 0 | 11 | 1 | 12 | 48 |  | 33 | 14 | 1 | 0 | 48 |

說    明：1.政府單位通報之資安事件分為4級，嚴重等級由重至輕分別為「4級」、「3級」、「2級」及「1級」。

2.據退輔會表示，114年資安事件較多，係因其中不當連線計10件(主要為連線下載假的Line軟體)，皆已由資安防護阻擋，未造成損害，並持續加強宣導勿任意下載不明軟體。

3.資料統計至114年8月底止。

資料來源：退輔會提供，本中心彙製。

綜上，退輔會賡續辦理資通訊系統重整計畫，截至114年8月底止該計畫預算累計執行率近六成，容待積極辦理；另該會近4年(111至114年8月底)共發生資安事件48件頗高，其中屬風險等級較高之2、 3級資安通報事件，占整體比率約三成餘，允宜妥為因應並強化資安防護工作，降低整體資安風險，俾以提升資訊服務品質。

本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算數者外，其餘均為未辦理追加預算者。

退輔會「資通訊系統重整計畫」業於112年7月4日經數位政府字第1124001040號核定。