國家發展委員會及所屬115年度單位預算評估報告

一一、檔管局115年新增「文書檔案數位治理與智能服務」計畫，後續辦理AI專案時允宜依AI專案驗收標準等相關規範妥為辦理，以提升行政效率

檔管局115年度預算案新增「文書檔案數位治理與智能服務計畫」1億137萬元，主要依據檔案法規及智慧政府數位化精進發展計畫，以導入新興科技之文書檔案數位服務為願景。經查：

(一)計畫內容

檔管局115年度預算案「文書檔案數位治理與智能服務計畫」屬數位發展部「智慧政府數位化精進發展計畫」項下之子計畫，預計辦理期程為115至119年度，預估5年總經費為6億8,937萬元，115年度預算案編列第1年度經費1億137萬元(詳表1)，該計畫以文書及檔案為核心，融入新興科技之文書檔案數位治理與智能服務為願景，運用人工智慧、雲端服務、大數據等新興之智慧科技鏈結公文電子交換服務、文書檔案資訊系統及文檔資通系統安全，分別達到「公文電子交換服務數位便捷」、「文書檔案資訊系統數位治理服務」及「文檔資通系統安全數位韌性服務」等3 項目標，惟該發展計畫迄114年8月底尚在行政院審議中，爰相關子計畫皆尚未核定，允宜檢討改進，以免影響整體推動時程。

表1  「文書檔案數位治理與智能服務」經費需求表  單位：新臺幣千元

| 計畫 | 類別 | 115年 預算案數 | 116年 預計經費 | 117年 預計經費 | 118年 預計經費 | 119年 預計經費 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書檔案數位治理與智能服務 | 經常門 | 69,150 | 100,000 | 102,000 | 89,667 | 89,667 | 450,484 |
|  | 資本門 | 32,220 | 57,500 | 57,500 | 45,833 | 45,833 | 238,886 |
|  | 小計 | 101,370 | 157,500 | 159,500 | 135,500 | 135,500 | 689,370 |

資料來源：檔管局提供。

(二)檔管局後續辦理相關人工智慧專案時，允宜研謀改善，以確保AI模型輔助系統有效支援業務工作，提升行政效率

經查「文書檔案數位治理與智能服務計畫」係接續「文書檔案智慧鏈結計畫(110至114年度)」，賡續推動政府文書檔案智慧化工作，所訂各年度績效指標包含「對民眾端電子交換收發文量」及「申請加入G2C電子交換自然人數」等項目(詳表2)。惟依審計部113年度總決算審核報告提具審核意見略以，檔管局為提升法定檔案審核之精準度，輔助人工審查銷毀目錄工作負擔及提升行政效率，於「文書檔案智慧鏈結計畫」內，規劃建置AI輔助銷毀目錄審查系統，惟系統開發模型訓練資料涵蓋範圍不足，恐影響智能審查系統開發完成後之實際使用成效；另契約規定AI專案之驗收標準聚焦單一指標，難以確保模型可靠有效。鑒於「文書檔案數位治理與智能服務計畫」將利用AI、大數據及雲端運算技術，開發智慧審(檢)核模組，並利用AI技術建立公文智能生成範本模組等，允宜檢討前期計畫所遇癥點，並妥謀善策，核實規劃系統開發項目及規格，驗收標準避免過度聚焦單一指標，確保模型在實際操作中之可靠性與有效性。

表2  檔管局「文書檔案數位治理與智能服務計畫」之績效指標一覽表

| 績效指標 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 對民眾端電子交換收發文量(件) | - | - | 500 | 800 | 1,000 |
| 申請加入G2C電子交換自然人數(人) | - | - | 50 | 100 | 200 |
| 公文製作生成範本模組推廣機關數(機關) | - | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 檔案銷毀目錄預審機關數(機關) | - | - | 5 | 50 | 150 |
| 電子檔案線上移轉機關數目(機關) | - | - | 2 | 10 | 50 |

資料來源：檔管局「文書檔案數位治理與智能服務計畫」草案。

綜上，檔管局115年預算案新增編列「文書檔案數位治理與智能服務計畫」1億137萬元，係接續110至114年度所推動之「文書檔案智慧鏈結計畫」辦理，惟「文書檔案智慧鏈結計畫」之執行，經審計部提具審核意見，辦理規劃建置AI 輔助銷毀目錄審查系統，相關模型訓練資料涵蓋範圍不足，AI驗收標準訂定未盡周妥，有影響實際使用成效之虞，允宜檢討並妥謀善策，以確保新一期「文書檔案數位治理與智能服務計畫」有效支援業務工作，提升行政效率。

依據數位發展部113年12月31日函頒公部門人工智慧應用參考手冊(草案) （下稱AI 應用參考手冊）第3.6 章AI專案驗收標準，驗收模式分為設定模型性能標準(如訂定模型準確率)、系統穩定性(如訂定錯誤率、反應時間和資源利用率等指標)、使用者體驗(如訂定使用便利性、回應速度、整體使用者滿意度等)與公平性指標(如訂定均等機會差距指標)等4種，實際執行可視專案需求綜合選用適合指標，避免過度聚焦單一指標，導致專案成果不如預期，並全面考慮實際應用場景中各種因素，平衡各種指標，確保模型在實際操作中的可靠性和有效性。審計部經參據數位發展部函頒AI應用參考手冊第3.6章AI專案驗收標準內容，現行驗收方式存有聚焦單一指標，未能確保模型在實際操作中之可靠性與有效性。