審計部及所屬115年度單位預算評估報告

審計部及所屬(6個直轄市審計處)115年度預算案計編列歲入232萬元，較114年度預算數251萬3千元，減少19萬3千元(減幅7.68%)；歲出18億9,445萬元，較114年度預算數(含追加預算)17億9,633萬9千元，增加9,811萬1千元(增幅5.46%)。謹就審計部及所屬115年度預算案評估如下：

一、新增辦理「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫核定迄115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫，以利評估辦理績效

審計部115年度預算案分別於「中央政府審計」及「其他設備」下編列3,139萬元及630萬元，合計3,769萬元，預計自115年度起辦理「AI審計資料中心發展計畫(115至118年度)」。經查：

(一)為推動智能審計之發展，審計部前於110至114年度執行「政府智能審計發展方案」，主要辦理8項推動項目

「政府智能審計發展方案」以4個發展構面(數位化、知識化、自動化及行動化)、7大策略目標及8項推動項目為藍圖，推動之跨年期計畫，其推動策略包括：各審計單位加強運用AI及大數據，輔助審計規劃與執行，提升洞察及前瞻審核意見之品質；由審計部資訊處支援高階分析技術與工具，建立資料中心及分析平台，完善抽(調)查所需之行動審計環境；審計人員訓練委員會負責相關教育訓練，促進審計人員運用AI及大數據之經驗分享與實戰能力。該方案期程為110至114年度，總經費2億5,940萬元，110至113年度決算數各為2,337萬5千元、6,020萬2千元、4,755萬8千元及5,844萬8千元，預算執行率介於99.17%至100.01%間(詳表1)。

表1 「政府智能審計發展方案」各年度預、決算概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 23,375 | 23,375 | 100.00 |
| 111 | 60,705 | 60,202 | 99.17 |
| 112 | 47,552 | 47,558 | 100.01 |
| 113 | 58,848 | 58,448 | 99.32 |
| 114 | 60,460 | 27,533 | 45.54 |
| 合計 | 250,940 | 217,116 | - |

說　　明：114年度決算數為1至8月累計執行數。

資料來源：審計部。

(二)「AI審計資料中心發展計畫」於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，並納入各推動項目績效指標及衡量標準，以利評估辦理績效

1.審計部表示，隨著網際網路蓬勃發展及政府資訊化業務擴增，政府審計工作所需處理資料來源與數量大幅增長，長期以來，受限於資訊分析工具軟體之效果與成本等因素，較著重於發展數據型、結構化資料之分析與應用，然大部分政府審計工作涉及巨量文字資料，若能借重近年快速發展之文本型生成式AI，如：ChatGPT、Google Bard、Bing AI、Claude 2等，發揮其在語言翻譯、文章重點整理、內容修飾、文案創作及文字創意等方面之優勢，妥適規劃AI應用於審計工作，改善資訊蒐集及產製文稿速度，協助審計人員進行資訊蒐集、清整、分析及重點釐清，有助於審計工作。是以，該部研提「AI審計資料中心發展計畫」（下稱本計畫），期程115至118年度，總經費1億2,546萬元，115年度預算案編列第1年經費3,769萬元，預計推動推動「雲端建設」、「系統整合」、「資料應用」及「資安防護」等4項計畫及9個工作項目。

2.揆本計畫於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，鑒於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，如：Gemini(前為Bard)、Microsoft Copilot(前為Cortana)及Claude 3及4，允宜適時滾動修正計畫，並強化資訊人員系統開發技術及使用者之教育訓練，以增進審計品質與效率。另本計畫設定建構AI雲端辦公室、建構高效能GPU運算資源、提升網路安全防護、提升數位審計能力、審計資訊系統模組化及雲端化、強化資訊人員系統開發技術、提升資料使用及分析便利性、運用AI生成擬真社交工程信件及運用AI分析資安異常行為共9項績效指標(詳表2)，惟未於計畫書列示，允宜納入以提高計畫完整度，並利日後評估辦理成效。

表2 「AI審計資料中心發展計畫」推動項目績效指標表

| 績效指標 | 衡量標準 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建構AI雲端辦公室 | 購置office 365授權數量 | 1,000個 | 1,000個 | 1,000個 | 1,000個 |
| 建構高效能GPU運算資源 | 建置GPU虛擬機數量 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 提升網路安全防護 | 汰換網路防火牆數量 | 2台 | 8台 | 8台 | 8台 |
| 提升數位審計能力 | 薦送人員赴外研習及取得專業證照數 | 27張 | 27張 | 27張 | 27張 |
| 審計資訊系統模組化及雲端化 | 資訊系統雲端化及模組化完成累計數 | 5個 | 7個 | 10個 | 15個 |
| 強化資訊人員系統開發技術 | 參加資訊系統開發培訓人天數 | 10人天 | 10人天 | 10人天 | 10人天 |
| 提升資料使用及分析便利性 | 數據中台資料集上架累計數 | 60個 | 80個 | 100個 | 120個 |
| 運用AI生成擬真社交工程 | 擬真社交工程信件數量 | 2封 | 2封 | 3封 | 3封 |
| 運用AI分析資安異常行為 | MDR、NDR導入完成率 | 80% | 100% | 100% | 100% |

資料來源：審計部。

綜上，審計部為建構新一代審計資料中心，將自115年度起推動「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫於113年10月核定距115年度開始辦理超逾1年，鑑於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫書中，以利評估辦理績效。

臺北市審計處、新北市審計處、桃園市審計處、臺中市審計處、臺南市審計處及高雄市審計處。

7大策略目標包括：1.擴展查核深度廣度，優化審核意見品質；2.善用電腦審計工具，促進審計技術革新；3.型塑審計專業團隊，提升科技運用素質；4.簡化審核作業流程，提升查核工作效率；5.完備外勤作業環境，促進即時協同查核；6.蓄積審計經驗能量，強化資料偵蒐能力；7.建構可靠資通環境，確保審計作業安全。

審計AI雲端服務、資通設備監控與管理、提升數位審計能力、系統雲端化及整合、AI輔助系統開發、資料智慧化應用、資料智慧化管理、AI驅動資安防護及AI策動資安宣導。