



[bookmark: _GoBack]審計部及所屬115年度單位預算評估報告
審計部及所屬(6個直轄市審計處[footnoteRef:1])115年度預算案計編列歲入232萬元，較114年度預算數251萬3千元，減少19萬3千元(減幅7.68%)；歲出18億9,445萬元，較114年度預算數(含追加預算)17億9,633萬9千元，增加9,811萬1千元(增幅5.46%)。謹就審計部及所屬115年度預算案評估如下： [1: 臺北市審計處、新北市審計處、桃園市審計處、臺中市審計處、臺南市審計處及高雄市審計處。] 

[bookmark: _Toc213320137]一、新增辦理「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫核定迄115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫，以利評估辦理績效
[bookmark: _Hlk212533454]審計部115年度預算案分別於「中央政府審計」及「其他設備」下編列3,139萬元及630萬元，合計3,769萬元，預計自115年度起辦理「AI審計資料中心發展計畫(115至118年度)」。經查：
(一)為推動智能審計之發展，審計部前於110至114年度執行「政府智能審計發展方案」，主要辦理8項推動項目
「政府智能審計發展方案」以4個發展構面(數位化、知識化、自動化及行動化)、7大策略目標[footnoteRef:2]及8項推動項目為藍圖，推動之跨年期計畫，其推動策略包括：各審計單位加強運用AI及大數據，輔助審計規劃與執行，提升洞察及前瞻審核意見之品質；由審計部資訊處支援高階分析技術與工具，建立資料中心及分析平台，完善抽(調)查所需之行動審計環境；審計人員訓練委員會負責相關教育訓練，促進審計人員運用AI及大數據之經驗分享與實戰能力。該方案期程為110至114年度，總經費2億5,940萬元，110至113年度決算數各為2,337萬5千元、6,020萬2千元、4,755萬8千元及5,844萬8千元，預算執行率介於99.17%至100.01%間(詳表1)。 [2: 7大策略目標包括：1.擴展查核深度廣度，優化審核意見品質；2.善用電腦審計工具，促進審計技術革新；3.型塑審計專業團隊，提升科技運用素質；4.簡化審核作業流程，提升查核工作效率；5.完備外勤作業環境，促進即時協同查核；6.蓄積審計經驗能量，強化資料偵蒐能力；7.建構可靠資通環境，確保審計作業安全。] 

      表1 「政府智能審計發展方案」各年度預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	預算執行率

	110
	23,375
	23,375
	100.00

	111
	60,705
	60,202
	99.17

	112
	47,552
	47,558
	100.01

	113
	58,848
	58,448
	99.32

	114
	60,460
	27,533
	45.54

	合計
	250,940
	217,116
	-


       說　　明：114年度決算數為1至8月累計執行數。
       資料來源：審計部。
[bookmark: _Hlk212627060](二)「AI審計資料中心發展計畫」於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，並納入各推動項目績效指標及衡量標準，以利評估辦理績效
1.審計部表示，隨著網際網路蓬勃發展及政府資訊化業務擴增，政府審計工作所需處理資料來源與數量大幅增長，長期以來，受限於資訊分析工具軟體之效果與成本等因素，較著重於發展數據型、結構化資料之分析與應用，然大部分政府審計工作涉及巨量文字資料，若能借重近年快速發展之文本型生成式AI，如：ChatGPT、Google Bard、Bing AI、Claude 2等，發揮其在語言翻譯、文章重點整理、內容修飾、文案創作及文字創意等方面之優勢，妥適規劃AI應用於審計工作，改善資訊蒐集及產製文稿速度，協助審計人員進行資訊蒐集、清整、分析及重點釐清，有助於審計工作。是以，該部研提「AI審計資料中心發展計畫」（下稱本計畫），期程115至118年度，總經費1億2,546萬元，115年度預算案編列第1年經費3,769萬元，預計推動推動「雲端建設」、「系統整合」、「資料應用」及「資安防護」等4項計畫及9個工作項目[footnoteRef:3]。 [3: 審計AI雲端服務、資通設備監控與管理、提升數位審計能力、系統雲端化及整合、AI輔助系統開發、資料智慧化應用、資料智慧化管理、AI驅動資安防護及AI策動資安宣導。] 

2.揆本計畫於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，鑒於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，如：Gemini(前為Bard)、Microsoft Copilot(前為Cortana)及Claude 3及4，允宜適時滾動修正計畫，並強化資訊人員系統開發技術及使用者之教育訓練，以增進審計品質與效率。另本計畫設定建構AI雲端辦公室、建構高效能GPU運算資源、提升網路安全防護、提升數位審計能力、審計資訊系統模組化及雲端化、強化資訊人員系統開發技術、提升資料使用及分析便利性、運用AI生成擬真社交工程信件及運用AI分析資安異常行為共9項績效指標(詳表2)，惟未於計畫書列示，允宜納入以提高計畫完整度，並利日後評估辦理成效。
表2 「AI審計資料中心發展計畫」推動項目績效指標表
	績效指標
	衡量標準
	115年度
	116年度
	117年度
	118年度

	建構AI雲端辦公室
	購置office 365授權數量
	1,000個 
	1,000個
	1,000個
	1,000個

	建構高效能GPU運算資源
	建置GPU虛擬機數量
	1台
	1台
	1台
	1台

	提升網路安全防護
	汰換網路防火牆數量
	2台
	8台
	8台
	8台

	提升數位審計能力
	薦送人員赴外研習及取得專業證照數
	27張
	27張
	27張
	27張

	審計資訊系統模組化及雲端化
	資訊系統雲端化及模組化完成累計數
	5個
	7個
	10個
	15個

	強化資訊人員系統開發技術
	參加資訊系統開發培訓人天數
	10人天
	10人天
	10人天
	10人天

	提升資料使用及分析便利性
	數據中台資料集上架累計數
	60個
	80個
	100個
	120個

	運用AI生成擬真社交工程
	擬真社交工程信件數量
	2封
	2封
	3封
	3封

	運用AI分析資安異常行為
	MDR、NDR導入完成率
	80%
	100%
	100%
	100%


資料來源：審計部。
綜上，審計部為建構新一代審計資料中心，將自115年度起推動「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫於113年10月核定距115年度開始辦理超逾1年，鑑於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫書中，以利評估辦理績效。
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