農業部115年度單位預算評估報告

農業部115年度預算案歲入編列6億747萬5千元，較114年度預算6億2,719萬4千元，減少1,971萬9千元，減幅3.14%，主要係預估投資台灣肥料股份有限公司（以下稱台肥公司）現金股利減少所致；歲出編列1,146億4,915萬2千元，較114年度預算1,154億2,722萬5千元(含追加預算9,564萬9千元)，減少7億7,807萬3千元，減幅0.67%，主要係老年農民福利津貼業務經費減少所致。另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1億7,296萬2千元。謹就農業部115年度預算案評析如下：

一一、115年度新增辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系（第二期）計畫」，惟畜牧司執行經費114年9月經行政院刪除，允宜配合刪減，以符實際

農業部115年度預算案「農業發展」計畫新增辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)計畫(以下稱農產品冷鏈物流第二期計畫)」1億7,251萬4千元，屬農業建設次類別之重大公共建設項目。經查：

(一)農產品冷鏈物流第二期計畫期程為114至117年度，分別由畜牧司、農糧署及漁業署推動，其中畜牧司執行經費6億元，規劃於115至117年辦理

「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫於113年度屆期，農業部賡續研提農產品冷鏈物流第二期計畫，規劃持續改善國內農漁畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，針對尚有缺口之場域改善硬體設施，汰換老舊不堪使用設備，提升營運及設備使用效能，降低供應鏈耗損，提升產銷調節能力；114至117年計畫(草案)總經費71億8,061萬元，分由畜牧司、農糧署及漁業署匡列預算執行(詳表1)，預計經費分別為6億元(占比8.36%)、50億1,235萬元(占比69.80%)及15億6,826萬元(占比21.84%)。

表1  農產品冷鏈物流第二期計畫(草案)各年經費概況表 單位：新臺幣千元

| 執行機關 | 工作項目 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜牧司 | 升級國內畜禽產品冷鏈體系 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| 農糧署 | 持續輔導產地完善冷鏈物流體系 | 104,338 | 104,338 | 104,338 | 104,336 | 417,350 |
|  | 加強改善蒸熱及低溫檢疫處理場 | 88,000 | 71,000 | 71,000 | 70,000 | 300,000 |
|  | 持續輔導設置區域冷鏈物流中心 | 1,017,642 | 600,000 | 600,000 | 358,998 | 2,576,640 |
|  | 重要批發市場冷鏈設備升級 | 382,600 | 358,700 | 437,230 | 539,830 | 1,718,360 |
|  | 小計 | 1,592,580 | 1,134,038 | 1,212,568 | 1,073,164 | 5,012,350 |
| 漁業署 | 製冰冷凍或加工設施(備)之升級或新建 | 20,000 | 430,450 | 416,580 | 330,030 | 1,197,060 |
|  | 區域性冷鏈中心之建置 | 80,000 | 205,000 | 86,200 | 0 | 371,200 |
|  | 小計 | 100,000 | 635,450 | 502,780 | 330,030 | 1,568,260 |
| 合計 |  | 1,692,580 | 1,969,488 | 1,915,348 | 1,603,194 | 7,180,610 |

資料來源：農產品冷鏈物流第二期計畫之計畫書草案(113年4月)。

其中畜牧司辦理升級國內畜禽產品冷鏈體系，包括升級畜禽屠宰設施、輔導屠宰場通過HACCP驗證，補助家禽屠宰場相關設施設備、補助畜產屠宰與畜禽乳肉蛋產品加工冷藏(凍)設施、畜禽品運輸車之冷藏車廂及傳統畜禽肉攤溫控設備等，115至117年每年預計補助150處，每年經費2億元，合計6億元，期透過強化肉品、蛋品及乳品冷藏冷凍儲藏設施設備，提升家畜禽冷鏈儲藏1萬公噸，及輔導屠宰場通過畜禽屠宰場肉品衛生安全管制系統(屠宰場HACCP系統)，提升覆蓋率至50%。惟農業部115年度預算僅列第1年需求經費1億7,251萬4千元，未揭露整體計畫內容、期程及預估總經費等資訊。

(二)該計畫雖於114年9月經行政院原則同意，惟刪除畜牧司「升級國內畜禽產品冷鏈體系」工作經費6億元

農業部115年度預算案「農業發展」項下農產品冷鏈物流第二期計畫編列1億7,251萬4千元，其中「獎補助費」1億7,236萬4千元(占比99.91%)，係補助民間團體等辦理牛羊及家禽屠宰、肉品、蛋品及乳品冷鏈相關設施建置或升級。而該中長程個案計畫於114年9月獲行政院原則同意於58.81億元額度內辦理，惟以補助對象涉及農業合作社或農企業等私法人，恐有公益性爭議及產權歸屬問題，未符公共建設計畫之精神，核有未妥，爰刪除「升級國內畜禽產品冷鏈體系」工作6億元。鑑於農業部畜牧司計畫經費6億元經行政院刪除，有關115年度預算案所編1億7,251萬元4千元，尚欠缺必要性及合理性，允宜配合刪減，以符實際。

綜上，農業部115年度預算案新增辦理農產品冷鏈物流第二期計畫並編列1億7,251萬4千元，該中長程個案計畫屬重大公共建設計畫，雖經114年9月經行政院同意辦理，惟有關畜牧司規劃辦理之「升級國內畜禽產品冷鏈體系」，因補助對象涉及私法人恐有公益性爭議及產權歸屬問題，未符公共建設計畫精神，予以刪除3年執行經費6億元，建議配合刪減115年度預算案數，以符實際，農業部並應檢討重大公共建設計畫之規劃作業，並核實編列預算。

詳行政院114年9月15日院臺農字第1131023125號函。行政院除刪除畜牧司經費6億元外，並刪除農糧署「加強改善蒸熱及低溫檢疫處理場」部分工作經費1.5億元。