
[bookmark: _Toc27824679][bookmark: _Toc59874622][bookmark: _Toc60113740][bookmark: _GoBack]國家科學及技術委員會主管115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc208997594][bookmark: _Toc109049487][bookmark: _Toc109049488][bookmark: _Toc115948237][bookmark: _Toc147391955][bookmark: _Toc431374930][bookmark: _Toc496691875][bookmark: _Toc21458486][bookmark: _Toc276483812][bookmark: _Toc213234687][bookmark: _Toc145060160][bookmark: _Toc139637780][bookmark: _Toc444676894][bookmark: _Toc474849800][bookmark: _Toc115770458][bookmark: _Hlk177307836][bookmark: _Hlk208045258]四、補助國研院繼續辦理「晶片驅動臺灣產業創新-精進臺灣可信任AI大語言模型推動計畫」，允宜依計畫執行實績，滾動式檢討並適度調高績效目標，俾利評估計畫成效
[bookmark: _Hlk177309126][bookmark: _Hlk177394584][bookmark: _Hlk177305317]國科會115年度預算案補助國研院辦理「晶片驅動產業創新再升級計畫」編列68億4,180萬元，其中「晶片驅動臺灣產業創新-精進臺灣可信任AI大語言模型推動計畫」編列1億1,880萬元。經查：
(一)計畫概要
[bookmark: _Hlk178063526][bookmark: _Hlk177309180][bookmark: _Hlk177308272]該計畫係114年度起執行之4年期計畫，銜接並精進112年度開始執行之「推動可信任生成式AI發展先期計畫」已建立之繁體中文版可信任AI對話引擎(TAIDE)，透過補助國研院建置資料蒐集平台，持續蒐集各面向專用領域及常用自然語言繁體中文語料，以官方政府資源為主、民間為輔，收納具臺灣主體性之文本資料，同時藉此精進模型開發技術，建立完備之臺灣自主大型語言模型、全民素養提升措施與組織學習標竿，並將AI 模型應用於公部門施政或治理層面，藉以改善其作業流程與運作效能，期能促進臺灣之數位科技應用實力，115年度兩項細部計畫之執行單位、計畫內容及預期關鍵成果詳表1。
表1  115年度精進臺灣可信任AI大語言模型推動計畫概要表
	細部計畫
	執行單位
	計畫內容
	預期關鍵成果

	資料蒐集及預處理
	國研院科技政策研究與資訊中心
	蒐集整理臺灣各面向之相關知識及應用開發所需之專用領域資料，維運並推廣資料蒐集平台，鼓勵民眾自主上傳其擁有著作權之資料。
	完成資料蒐集平台之維運，持續蒐集繁體中文資料及至少5 個應用主題之專用資料。

	模型研發與應用推廣
	國研院國家高速網路與計算中心
	深化模型技術開發成果，掌握最新自然語言處理技術。發展多模態模型，打造賦有價值觀與文化適應性之模型產出。打造「TAIDE-公部門公文生成模型」，以作為公部門以及多元領域模型導入應用之示範，期擴大可信任、本土化AI 語言模型之推動基石。
	累計完成5 套模型開發並提供特定用戶。


資料來源：115年度政府科技發展計畫書「晶片驅動臺灣產業創新-精進臺灣可信任AI 大語言模型推動計畫(2/4」。
[bookmark: _Hlk177308956][bookmark: _Hlk177309260][bookmark: _Hlk178063892](二)截至114年8月基礎模型下載量已逾22萬次，雖115及116年度計畫下載量目標值已調升，惟仍未具挑戰性，允宜審酌執行實績設定具挑戰性之目標值，俾利評估計畫成效
該計畫原先設定開發之繁體中文基礎模型下載量目標值，114至117年度分別為超過1 萬、1.3萬、1.5萬及2萬人次，依115年度計畫書所載，下載量由「預期關鍵成果」改設為「自我挑戰目標」，下載量目標值調升為115及116年度分別達1.5萬及2萬人次，較原先設定目標值分別增加2千及5千人次，增幅分別為15.38%及33.33%。迄今TAIDE共有7模型版本，自113年4月開始陸續釋出，截至當年底累計下載量達16萬6,967次，至114年8月下載量為22萬4,728次(詳表2)，已大幅超越計畫自我挑戰目標值，115年度起調升之目標值仍未具挑戰性，允宜參酌執行實績，滾動式檢討並調升目標值，俾利評估計畫成效。
綜上，國科會115年度預算案補助國研院辦理發展推動本土語料模型開發，擴充資料來源與多樣性，持續精進TAIDE模型，並結合公部門應用推廣實現技術落地與強化數位治理。雖115及116年度計畫下載量自我討挑戰目標值已調升，惟仍低於TAIDE模型實際下載量，允宜依執行實況滾動式檢討並設定具挑戰性之目標值，俾利評估計畫成效。
[bookmark: _Hlk177308535][bookmark: _Hlk177563246]表2  TAIDE模型下載次數統計表                         單位：次
	模型名稱
	釋出時間
	模型差異
	累計下載量

	
	
	
	113年12月底
	114年8月底

	TAIDE-LX-7B-Chat-4bit
	113/04/15
	TAIDE-LX-7B-Chat之4 bit 量化模型，以提供使用者之便利性為考量，可能會影響效能與更多不可預期之問題。
	2,275
	3,041

	TAIDE-LX-7B-Chat
	113/04/15
	以 TAIDE-LX-7B 為基礎，透過指令微調強化辦公室常用任務和多輪問答對話能力，適合聊天對話或任務協助之使用情境。
	57,458
	66,275

	TAIDE-LX-7B
	113/04/15
	以 LLaMA2-7B為基礎，僅使用繁體中文資料預訓練，適合針對模型進一步微調之使用情境。
	10,596
	14,306

	Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1-4bit
	113/04/29
	以 LLaMA3-8B為基礎，使用繁體中文資料預，並透過指令微調強化辦公室常用任務和多輪問答對話能力，適合聊天對話或任務協助之使用情境。
	3,783
	5,165

	Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1
	113/04/29
	Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1之4bit量化模型，提供使用者之便利性，可能會影響效能與更多不可預期之問題。
	92,855
	115,105

	Llama-3.1-TAIDE-LX-8B-Chat
	114/02/11
	相較於前期釋出之Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1，加強對於長文處理能力與繁體中文之解碼速度，以及模型上下文長度(Context Length)由8K增加至131K。
	-
	19,482

	Gemma-3-TAIDE-12b-Chat
	114/08/22
	相較於前期釋出之Llama3.1-TAIDE-LX-8B-Chat，以Gemma-3-12b模型之進行訓練，並強化辦公室常用任務與多輪問答對話能力，適合聊天對話後任務協助之使用情境。
	-
	1,354

	合計
	166,967
	224,728


資料來源：國科會提供。
