國家科學及技術委員會主管115年度單位預算評估報告

八、科學園區管理局區作業基金財務計畫，修訂草案5度審查未通過，已逾16年未核定，允宜儘速完成修訂程序，俾使國庫撥補有據及基金永續經營

竹科與南科115年度預算案「綜合企劃」計畫分別編列9,306萬7千元及5,647萬1千元，中科於「企劃行政」計畫編列138萬元，辦理科學園區管理局作業基金(下稱園區作業基金)之研擬綜整、資金調度、提升營運與財務效能等業務所需經費。經查：

(一)園區作業基金財務計畫97年間核定後，5度修訂草案均未通過審查，已逾16年未核定

園區作業基金財務規劃以基金自償、舉債及國庫撥補等3種資金來源挹注經費，並以營運賸餘作為償債來源，確保基金財務自給與永續經營。園區作業基金財務計畫於97年1月行政院核定(詳表1)，總投資經費2,140.71億元、自償率91.67%、國庫應撥補數178.22億元，後因新園區籌設及原有園區擴建資金需求，分別於98、100、102、108及111年計5次將財務計畫修訂草案陳報行政院審查，惟均未通過審查，審查意見包含要求自償率達90%為目標、擴增園區核定計畫納入財務計畫、研議增加自償性財源措施、調增管理費率增裕基金自籌收入、研議調降開發成本與增加收益措施等(詳表2)，距98年10月陳報財務計畫草案至行政院審查，迄今已逾16年。

表1  科學園區管理局作業基金財務計畫核定情形一覽表

單位：新臺幣億元；%

| 行政院 核定日期 | 計畫期程 | 總投資 經費 | 自償率 | 國庫應撥補數 | 計畫範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86/08/26 | 86至92年 | 408.73 | 63.25 | 150.21 | 1.竹科一至四期。 2.南科臺南園區一期。 |
| 90/06/19 | 86至92年 | 490.10 | 63.25 | 150.21 | 1.竹科一至四期。 2.南科臺南園區一期。 |
| 97/01/22 | 93至106年 | 2,140.71 | 91.67 | 178.22 | 1.竹科新竹、竹南、銅鑼及龍潭等園區。 2.南科臺南園區一、二期、高雄園區。 3.中科臺中園區一至三期、虎尾及后里園區。 |

資料來源：國科會提供及摘錄自111年7月「科學園區管理局作業基金財務計畫修訂草案」。

表2  歷次科學園區管理局作業基金財務計畫草案審查意見表

| 陳報行政院日期 | 行政院審查意見 |
| --- | --- |
| 98/10/05 | 全面檢討基金財務計畫，以提高基金自償率。 |
| 100/07/14 | 1.中科二林園區總經費、計畫範圍與行政院核定差異說明。 2.自償率85.43%，應達90%為目標。 |
| 102/10/01 | 1.二林園區報院核定後，再據以修正財務計畫。 2.自償率89.01%，以不低於90%之目標。 |
| 108/11/13 | 1.評估年期是否過短，建請再酌，俾完整估算園區財務效益。 2.訂定自有資金成本率，並預估未來外借資金成本率。 3.擴增園區核定計畫納入財務計畫修訂。 |
| 111/08/11 | 1.自償率85.28%，未達100年10月核示90%目標。 2.預估園區收益與廠商營業額比例不符，再檢視估算方式合理性。 3.部分土地及廠房預估出租率低估。 4.資金成本率1.61%，宜衡酌市場水準，訂定適當資金成本率。 5.配合「科學園區實驗中學預算編列分工原則」調整財務計畫。 6.研議增加自償性財源措施。 7.適時調增管理費率，增裕基金自籌收入。 8.研議調降開發成本與增加收益措施，降低國庫撥補需求。 9.研議發行乙類公債之可行性，以助基金長期穩定資金來源。 |

資料來源：國科會提供。

(二)迄114年7月底總投資經費達5,732.62億元，依自償率90%估算國庫尚需撥補210.97億元，允宜儘速完成財務計畫之修訂程序，俾使國庫撥補有據

園區作業基金財務計畫於97年核定後，園區持續推動多項新建或擴建計畫，迄114年7月底，總投資經費達5,732.62億元，國庫撥補各園區之實際數分別為竹科89.58億元、中科79.41億元、南科193.30億元，合計撥補金額362.29億元(詳表3)，依歷次財務計畫草案審查意見要求自償率90%估算，國庫需撥補金額573.26億元，扣除已撥補金額後尚需挹注210.97億元，允宜儘速依行政院審查意見研修財務計畫及完成報院核定程序，俾使國庫撥補有據。

表3  迄114年7月底各園區核定總投資經費及國庫撥款金額概況表

單位：新臺幣億元

| 園區名稱 | 建設計畫名稱 | 核定總投資經費 | 國庫實際撥款金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹科 | 竹科建設計畫 | 1,513.05 | 86.32 |
|  | 竹科實中建設計畫 | 6.40 | 3.26 |
|  | 小計 | 1,519.45 | 89.58 |
| 中科 | 中科建設計畫 | 1,601.04 | 78.00 |
|  | 中科實中建設計畫 | 10.09 | 1.41 |
|  | 小計 | 1,611.14 | 79.41 |
| 南科 | 南科建設計畫 | 2,529.83 | 134.69 |
|  | 南科實中建設計畫 | 72.20 | 58.61 |
|  | 小計 | 2,602.03 | 193.30 |
| 合計 |  | 5,732.62 | 362.29 |

資料來源：國科會提供。

綜上，園區作業基金財務計畫自97年核定後，因應園區修擴建需求，雖五度提出修訂皆未獲行政院核准，截至114年7月底，總投資經費達5,732.62億元，國庫尚需撥補金額210.97億元，允宜儘速依據行政院審查意見，完成財務計畫修訂與核定程序，俾確保國庫撥補有據及園區作業基金永續經營發展。

國庫需撥補金額[5,732.62*(1-90%)-362.29]=210.97億元。