國家科學及技術委員會主管115年度單位預算評估報告

九、部分衛星園區土地開發率及出租率低於六成，致土地出租收支預計短絀，允宜加速開發及積極招商作業，俾活化土地使用效益

竹科、中科與南科115年度預算案「營建行政」計畫分別編列700萬4千元、1,024萬9千元及380萬6千元，辦理園區開發及營運管理等業務所需經費；另竹科、中科與南科「投資推廣」計畫分別編列1,483萬4千元、3,877萬7千元及2,778萬2千元，辦理園區廠商審查投資及輔導入區等業務所需經費。經查：

(一)部分衛星園區土地開發及出租使用低於六成，允宜持續加速開發時程並增加招商誘因，俾提升土地使用效益

1.科學園區開發完成後，廠商陸續進駐營運，透過租用土地及廠房，穩定提供租金與管理費收入，對園區財務狀況產生正面影響，迄114年度7月底，園區工業區土地面積2,676.85公頃，已開發2,124.07公頃，整體開發率79.35%，其中以成立最早之竹科開發率85.95%最高，中科與南科分別為76.07%及77.60%，各衛星園區較低者有屏東園區(1.73%)、橋頭園區(8.91%)及二林園區(47.71%)，皆低於六成(詳表1)。

2.整體已出租土地面積1,964.48公頃，出租率92.49%，以南科出租率98.17%最高，竹科及中科分別為91.29%、86.01%，各衛星園區較低者有宜蘭園區(38.70%)、二林園區(52.57%)及中興園區(51.11%)，亦皆低於六成。據科學園區管理局表示為提高土地出租率，宜蘭園區環評作業已通過開放量產，出租率成長可期；二林園區攜手地方政府與公協會辦理招商，並研議配合政策建置新興科技產業專區；中興園區結合在地文化特色及歷史文化動能，整合中央地方資源媒合廠商設廠，並評估興建綜合研發大樓以增加廠商進駐意願；鑒於部分衛星園區土地開發率及出租率偏低，允宜持續加速開發時程並增加招商誘因，俾提升土地使用效益。

(二)部分衛星園區土地出租收支預計為短絀，允宜積極辦理招商，俾提升廠商進駐率並活化土地使用效益

依115年度預算案科學園區17個衛星園區之土地出租收支餘絀情形，有13個衛星園區預計為賸餘，賸餘金額最高為新竹園區19億2,455萬元，其次為臺南園區14億5,752萬元，另有4個園區預計為短絀，分別為二林園區短絀2億6,496萬4千元、中興園區短絀918萬8千元、屏東園區短絀308萬2千元及楠梓園區短絀30萬8千元，整體園區土地出租收支預計賸餘47億93萬7千元(詳表2)，較114年度增加3億3,859萬8千元(增幅7.76%)。雖整體科學園區土地出租收支預計為賸餘，惟部分衛星園區土地出租收支預計為短絀，土地出租情形仍待強化，允宜積極辦理招商，俾提升廠商進駐率並活化土地使用效益。

綜上，部分衛星園區土地開發率或出租率未達六成，顯示土地使用效益偏低，雖115年度整體土地出租收支預計為賸餘，惟仍有部分衛星園區呈現短絀，允宜加速開發時程及增加招商誘因，俾提升廠商進駐率並活化土地使用效益。

表1  114年度7月底科學園區土地開發及出租狀況表   單位：公頃；%

| 園區別 |  | 工業區 土地面積(A) | 可供出租 土地面積(B) | 土地開發率 (B/A*100%) | 已出租 土地面積(C) | 土地出租率 (C/B*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科 | 新竹園區 | 428.45 | 341.22 | 79.64 | 341.22 | 100.00 |
|  | 竹南園區 | 83.05 | 78.24 | 94.21 | 78.24 | 100.00 |
|  | 龍潭園區 | 49.99 | 42.72 | 85.46 | 41.87 | 98.01 |
|  | 新竹生醫 | 24.51 | 24.5 | 99.96 | 24.05 | 98.16 |
|  | 銅鑼園區 | 95.31 | 95.2 | 99.88 | 63.58 | 66.79 |
|  | 宜蘭園區 | 35.05 | 33.82 | 96.49 | 13.09 | 38.70 |
|  | 小計 | 716.36 | 615.7 | 85.95 | 562.05 | 91.29 |
| 中科 | 台中園區 | 286.03 | 279.39 | 97.68 | 276.51 | 98.97 |
|  | 虎尾園區 | 44.21 | 42.14 | 95.32 | 41.41 | 98.27 |
|  | 后里園區 | 148.24 | 140.55 | 94.81 | 140.55 | 100.00 |
|  | 二林園區 | 343.29 | 163.79 | 47.71 | 86.10 | 52.57 |
|  | 中興園區 | 24.61 | 17.98 | 73.06 | 9.19 | 51.11 |
|  | 小計 | 846.38 | 643.85 | 76.07 | 553.76 | 86.01 |
| 南科 | 臺南園區 | 588.94 | 554.2 | 94.10 | 549.76 | 99.20 |
|  | 高雄園區 | 263.78 | 246.47 | 93.44 | 235.06 | 95.37 |
|  | 橋頭園區 | 163.94 | 14.6 | 8.91 | 14.6 | 100.00 |
|  | 嘉義園區 | 36.48 | 25.79 | 70.70 | 25.79 | 100.00 |
|  | 屏東園區 | 38.17 | 0.66 | 1.73 | 0.66 | 100.00 |
|  | 楠梓園區 | 22.80 | 22.8 | 100.00 | 22.8 | 100.00 |
|  | 小計 | 1,114.11 | 864.52 | 77.60 | 848.67 | 98.17 |
| 總計 |  | 2,676.85 | 2,124.07 | 79.35 | 1,964.48 | 92.49 |

說    明：科學園區內總土地面積包含工業區、住宅區及其他用地三類，其中工業區即為園專區，開發後可出租供廠商進駐營運。

資料來源：國科會提供。

表2  115年度預算案科學園區土地出租收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

| 園區別 |  | 收入 | 成本 | 餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科 | 新竹園區 | 2,577,608 | 653,058 | 1,924,550 |
|  | 竹南園區 | 268,580 | 77,472 | 191,108 |
|  | 龍潭園區 | 118,483 | 25,518 | 92,965 |
|  | 銅鑼園區 | 286,113 | 108,433 | 177,680 |
|  | 宜蘭園區 | 87,750 | 54,515 | 33,235 |
|  | 新竹生醫園區 | 126,509 | 33,609 | 92,900 |
|  | 小計 | 3,465,043 | 952,605 | 2,512,438 |
| 中科 | 臺中園區 | 869,721 | 438,754 | 430,967 |
|  | 虎尾園區 | 106,193 | 47,712 | 58,481 |
|  | 后里園區 | 489,114 | 284,805 | 204,309 |
|  | 二林園區 | 142,599 | 407,563 | -264,964 |
|  | 中興園區 | 31,009 | 40,197 | -9,188 |
|  | 小計 | 1,638,636 | 1,219,031 | 419,605 |
| 南科 | 臺南園區 | 2,162,461 | 704,941 | 1,457,520 |
|  | 高雄園區 | 660,000 | 403,076 | 256,924 |
|  | 橋頭園區 | 69,000 | 39,208 | 29,792 |
|  | 嘉義園區 | 51,456 | 23,408 | 28,048 |
|  | 屏東園區 | 15,426 | 18,508 | -3,082 |
|  | 楠梓園區 | - | 308 | -308 |
|  | 小計 | 2,958,343 | 1,189,449 | 1,768,894 |
| 合計 |  | 8,062,022 | 3,361,085 | 4,700,937 |

資料來源：國科會提供。