




[bookmark: _GoBack]金融監督管理委員會及所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc399520017]金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)及所屬銀行局、證券期貨局、保險局及檢查局115年度預算案編列歲入合計8億830萬7千元，較114年度預算數增加6萬元(增幅0.01%)；歲出合計18億2,472萬9千元，較114度預算數(含追加)增加１億2,161萬9千元(增幅7.14%)，主要係因員額增加、調整待遇、派員出國等增加所需經費。謹就金管會及所屬115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc178945974][bookmark: _Toc213751768]一四、國際間已有運用AI等新興科技於金融監理，除宜按規劃期程完成系統之建置及優化外，允宜持續研蒐國際趨勢及效益情形，適時滾動調整相關規劃，俾提升監理效能
檢查局115年度預算案「一般行政-基本行政工作維持」計畫編列系統開發費250萬元，係為提供更具效益及安全性之系統作業，規劃辦理「金控公司申報資料報表分析系統」優化等所需費用。經查：
(一)檢查局近年已逐步優化檢查作業，並推動數位監理申報機制
[bookmark: _Hlk213401361]為因應快速變遷之金融環境，檢查局已持續優化檢查作業，並配合金管會政策[footnoteRef:2]，逐步推動數位監理申報機制。茲分述如下： [2:  據金管會於109年8月發布之金融科技發展路徑圖，規劃分純網銀(短期)、票券業(中期)、銀行業(長期)等階段推行數位監理申報機制，並續將長期之銀行數位監理申報機制納入該會於112年8月發布金融科技發展路徑圖2.0之推動措施。] 

[bookmark: _Hlk210145751]1.運用科技辦理檢查作業：據檢查局提供資料，為因應快速變遷之金融環境，該局近年已持續精進檢查作業及相關資訊系統，除運用稽核查核工具Arbutus、ACCESS等輔助查核外，業於112年7月完成「電腦稽核軟體伺服器環境」之概念驗證，於同年12月以共用例行案例進行排程試辦，並將可行案例提供檢查人員應用；此外，該局已於113年12月完成銀行不動產核貸查核程序，並預計於115年度辦理金控公司申報資料報表分析系統之改版，以優化表報功能及流程。
2.逐步推動數位監理申報機制：金管會於108年成立專案小組並規劃採循序漸進方式推動數位監理申報機制，其中純網銀與票券金融公司已分別於109年12月及110年6月上線，銀行業部分，除於112年1月起採API方式申報，據檢查局提供資料，已於113年6月13日公告委託聯徵中心辦理銀行申報監理資料蒐集及處理作業，及建置銀行數位監理申報暨分析系統等事宜，規劃將分3階段循序導入，預計於118年完成建置作業，其中第1階段係以聯徵中心資料庫為基礎，擇定授信及信用卡業務先行試辦及導入，於114年10月起辦理試行申報作業，並提供房貸等視覺化儀表板供監理機關查詢運用，規劃後續逐步延展至投資、衍生性商品及其他非授信資料。
(二)國際間已有運用AI等新興科技進行金融監理，除宜按規劃期程完成系統建置及優化外，允宜持續研蒐國際趨勢，滾動調整相關規劃，俾與時俱進，提升監理效能
金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)指出監理科技主要係指負責監理之主管機關導入資訊技術，用資料處理、數據分析、視覺化圖表等功能，以協助監理機關增進強化其監理職能及提升監理效率[footnoteRef:3]。隨著近年人工智慧(以下簡稱AI)技術日漸發展成熟，其應用領域日益廣泛，根據FSB及金融穩定學院(Financial Stability Institute, FSI)對全球國家(或地區)之調查報告顯示，部分金融監理機關已嘗試運用AI於資料申報、資料管理、市場監督及不當行為分析等金融監理應用範疇，如：澳洲證券暨投資委員會、英國金融行為監管局及美國證券交易委員會已運用機器學習、自然語言處理及語意分析等技術，將巨量資料轉換為機器易於處理模式，以非監督學習技術偵測申報資料態樣及異常現象，有助於偵測內線交易與市場操縱，並判斷可能涉及舞弊案件或不當行為之型態、趨勢或語言等[footnoteRef:4]。詢據檢查局表示，該局目前尚未運用AI辦理檢查作業或應用於數位監理申報，未來將視國際監理科技發展情形及AI技術應用成熟度，持續優化並擴充監理科技之應用場景。為提升監理效能，除宜按規劃期程如期完成各項系統之優化及建置外，鑑於國際間已有運用AI技術於金融監理，允宜持續研蒐國際發展趨勢，並適時滾動調整相關規劃，俾與時俱進，提升監利作業之效率及有效性。 [3:  資料來源，戴良安、曾郁純，淺談監理科技的發展，臺灣期貨雙月刊，第74期，頁14-15(112)。]  [4:  資料來源，原靖雯(111)，人工智慧(AI)於金融領域之應用與相應監理進展，財團法人台北外匯市場發展基金會委託研究(係參酌作者整理之表格和文字綜整表達)。] 

綜上，檢查局近年已持續運用科技優化檢查作業，並逐步推動數位監理申報機制，鑑於國際間已有金融監理機關運用AI等新興科技於監理作業，除宜按規劃期程完成系統建置及優化外，允宜持續研蒐國際發展趨勢，並適時滾動調整相關規劃，俾與時俱進，提升監理效能
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