


[bookmark: _Hlk212242899][bookmark: _Toc213698443]六、「資訊軟硬體設備費」較114年度預算增編81.57%，且自105年度起連續9年決算數均超逾預算數，允宜加強控管並撙節辦理 
中央警察大學115年度預算案於「高級警察教育-教學訓輔基本工作維持」項下編列「資訊軟硬體設備費」1億4,044萬5千元，較114年度預算7,735萬元(含追加預算7萬7千元)增加6,309萬5千元(增幅81.57%)，經查：
(一)115年度預算案「資訊軟硬體設備費」較114年度預算增編81.57%
[bookmark: _Hlk208842930]中央警察大學115年度預算案「資訊軟硬體設備費」編列1億4,044萬5千元(預計辦理事項詳表1)，較114年度預算7,735萬元增編81.57%，洽據中央警察大學說明，主要增加原因如下：因為傳統偵查已經難以因應瞬息萬變之新興犯罪技術與手法，故學校需引進AI技術輔助科技偵查教學訓練與運用，包含建置生成式AI科技犯罪偵防平台、多代理人工智慧輔助偵查模擬系統及區塊鏈犯罪鑑識、深偽聲紋鑑識、AI整合鑑識平台等，爰增列建置科技偵查人工智慧模擬實驗室預算7,500萬元；為建置防災韌性演習與災害應變模擬相關設備及韌性災害模擬與國際協作推動機制相關軟硬體授權，增列防災演習模擬平台系統及專業教室預算1,640萬元；另為新建置無人機證照學科考場所需資訊設備，增列無人機考照訓練中心預算200萬元。 
表1中央警察大學115年度「資訊軟硬體設備費」預計辦理事項彙整表                            單位：新臺幣千元
	項目
	預算案數
	內容

	1.校園網路與資訊安全系統設備汰換及擴充
	5,900
	持續辦理該校網路設備汰換及資訊安全管理，以維持教學行政網路服務之效能，符合政府資訊安全要求。

	2.校務系統程式及主機之擴充及汰換
	2,000
	持續辦理校務系統軟硬體汰換與擴充，提供相關系統與管理作業穩定運作，俾提升行政效率。

	3.各學院、系所及各處室電腦及週邊設備汰換
	1,004
	汰換該校各單位故障或效能不彰資訊設備，維持該校行政及教學運作。

	4.人事系統介面更新及功能擴充、教務資訊系統優化計畫、警學知識庫系統升級
	2,500
	提升該校各系統效能。

	5.新增建置科技偵查人工智慧模擬實驗室
	75,000
	係包含建置生成式AI科技犯罪偵防平台3,600萬元、多代理人工智慧（Multi-Agent AI）輔助偵查模擬系統1,400萬元及區塊鏈犯罪鑑識、深偽聲紋鑑識、AI整合鑑識平台2,500萬元。

	6.新增建置防災演習模擬平台系統及專業教室
	16,400
	係建置防災韌性演習與災害應變模擬相關設備1,518萬5千元及租用韌性災害模擬與國際協作推動機制相關軟體授權121萬5千元。

	7.新增建置無人機考照訓練中心
	2,000
	係建置無人機證照學科考場所需資訊設備。

	8.因應新型態犯罪提升教學量能計畫(113至115年度3年計畫，115年度係第三年編列)
	35,641
	係擴充雲端機房實體與環境安全10萬元、建置深偽Deepfake影像分析、檢測暨鑑定系統(二)1,400萬元、新增加密貨幣AI犯罪金流追蹤及監控分析系統(三)1,609萬6千元、新增無人載具教學平台400萬元、建置超高效能液相層析串聯超高解析四極桿傅立葉轉換電場離子阱質譜儀系統69萬5千元、建置手持式拉曼與手持式紅外毒品檢測光譜儀35萬元及汰換高解析度顯微拉曼光譜儀40萬元等計畫所需相關資訊設備。

	合計
	140,445
	


資料來源：中央警察大學提供；本中心彙整。
(二)自105年度起連續9年「資訊軟硬體設備費」決算數均超逾預算數
中央警察大學105至113年度「資訊軟硬體設備費」預算數介於684萬4千元至6,751萬9千元間，決算數介於822萬6千元至7,456萬8千元，105至113年度決算數均超逾預算數，差異數介於73萬6千元至1,034萬1千元間。114年度預算數7,735萬元，截至8月底執行數873萬9千元，占同期間分配數793萬3千元之110.16%，惟占全年度預算數之執行率11.3%（詳表2），據中央警察大學說明，係校務系統等設備汰換擴充，及因應新型態犯罪提升教學量能計畫所需資訊設備等主要預算經費，皆分配於9、10月甫執行付款所致。
表2中央警察大學105至115年度「資訊軟硬體設備費」預算編列及執行情形表                          單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數(A)
	決算數(B)
	預、決算差異數(C=B-A)
	執行率(D=B/A)

	105
	9,781
	12,180
	2,399
	124.53

	106
	8,380
	9,116
	736
	108.78

	107
	6,844
	8,226
	1,382
	120.19

	108
	8,775
	11,106
	2,331
	126.56

	109
	13,099
	17,779
	4,680
	135.73

	110
	20,259
	30,600
	10,341
	151.04

	111
	17,092
	19,284
	2,192
	112.82

	112
	9,755
	11,808
	2,053
	121.05

	113
	67,519
	74,568
	7,049
	110.44

	114
	77,350
(含追加預算77)
	8,739
	-68,611
	11.30

	115
	140,445
	-
	-
	-


說    明：1.114年度決算數係截至8月底執行數。
2.差異數係流用高級警察教育工作計畫標餘款及分配數辦理。
資料來源：中央警察大學提供；本中心彙整。
[bookmark: _GoBack]綜上，中央警察大學115年度預算案「資訊軟硬體設備費」編列數較114年度預算增加6,309萬5千元，增幅達81.57%，雖該校係因應瞬息萬變之新興犯罪及防災救災之需求，引進AI技術輔助科技偵查教學訓練與運用新增建置科技偵查人工智慧模擬實驗室及防災演習模擬平台系統及專業教室，惟鑑於105至113年度「資訊軟體設備費」決算數均超逾預算數，預算連年超支，允宜加強控管並本撙節原則辦理。
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