交通部、鐵道局及所屬115年度單位預算評估報告

一二、桃機公司近年資金調度壓力與債務負擔加重，另近年空側作業及地面安全管理未盡周延，允宜督促該公司健全財務管理，並落實精進機場安全管理

交通部115年度預算案「營業基金-國際機場園區股份有限公司」編列45億元，由國庫增資國際機場園區股份有限公司(以下簡稱桃機公司)，另112至114年度國庫已分別增資141億元、120.43億元、63.8億元。經查：

(一)桃機公司近年資金調度壓力與債務負擔加重

為提升桃園機場國際競爭力，桃機公司進行第三航站區之基礎建設，惟桃機公司營運資金不足以支應，爰請求政府增資協助，本案經行政院原則同意由政府增資600億元，交通部已於112至114年度增資325.23億元。惟桃機公司表示，隨著第三航站區建設進入付款高峰期，115年度預計支出達274.77億元，後續尚需約450億元，其中僅45億元由行政院核列，其餘須由公司自籌，導致借款總額顯著上升，自111年底202億元增至115年底預估392.4億元，其中短期借款達192.4億元(詳表1)。

再者，據桃機公司近年財務資料顯示，該公司自推動第三航站區與第三跑道等重大建設以來，資金需求急遽上升，導致營運資金連年為負，111年度營運資金餘額為負27.55億元，預計115年度擴大至負191.6億元，顯示資金缺口持續擴大，反映桃機公司資金調度壓力與債務負擔加重。

表1 桃機公司111至115年底借款及營運資金狀況表 單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 114年7月底 | 115年底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款 | 短期 | 8,200,000 | 5,500,000 | 3,700,000 | 14,800,000 | 7,000,000 | 19,240,000 |
|  | 長期 | 12,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
|  | 合計 | 20,200,000 | 11,500,000 | 3,700,000 | 14,800,000 | 7,000,000 | 39,240,000 |
| 流動資產(A) |  | 11,475,598 | 7,882,489 | 5,423,722 | 9,128,416 | 7,775,790 | 9,927,101 |
| 流動負債(B) |  | 14,230,712 | 13,697,897 | 10,419,324 | 24,559,818 | 12,278,159 | 29,087,518 |
| 營運資金餘額 (A-B) |  | -2,755,114 | -5,815,408 | -4,995,602 | -15,431,402 | -4,502,369 | -19,160,417 |

說　　明：111至113年底為審定決算數，114及115年底為預算案數，114年7月底為實際數。

資料來源：桃機公司提供；本中心整理。

(二)桃機公司近年空側作業及地面安全管理未盡周延

機場安全管理涵蓋空側作業、地面運輸、安檢流程、消防系統及資訊安全等多個面向，為航空運輸順暢運作之基石。惟桃機公司110年度空側違規案件達225件，並逐年攀升至113年度335件，114年1至7月亦達107件，顯示空側作業管理仍有精進空間。此外，110至113年度地面安全事件分別為7件、3件、17件及12件，114年1至7月亦發生6件，反映現場作業與設備維護仍存風險，亟需督促桃機公司檢討並加強改善。

表1 桃機公司近年空側違規及地面安全事件表

| 年度 | 空側違規案件 | 地面安全事件 |
| --- | --- | --- |
| 110年 | 225件 | 7件 |
| 111年 | 255件 | 3件 |
| 112年 | 334件 | 17件 |
| 113年 | 335件 | 12件 |
| 114年1至7月 | 107件 | 6件 |

資料來源：桃機公司提供；本中心整理。

綜上，桃園公司近年第三航站區與第三跑道之相關建設，惟面臨營運資金長期不足與安全管控成效待強化之挑戰，允宜督促其開源節流及建立穩健具前瞻性之資金管理策略，並落實人員訓練與制度管理，以降低違規與事故風險，確保建設順利推展並維持機場營運品質與國際形象。

據桃機公司說明，有關桃園國際機場第三航站區等重大建設所需，案經行政院原則同意由政府增資600億元，以利重大建設順利推展及健全桃機公司財務。

114年度預算案數係取自115年預算案內之114年度資料。