[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。
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農村水保署於115年度預算案「水土保持發展」科目項下，新增編列「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」[footnoteRef:1]第1年經費5億元(詳表1)，係辦理縣市管河川及排水整體改善之上游坡地水土資源保育，計畫總經費30億元，執行期間115至118年度。經查： [1:  詢洽農村水保署提供「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(草案，114年8月)，迄114年9月底尚未經行政院核定。] 

表1  農村水保署「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」115年度預算案明細表                  單位：新臺幣千元
	項目
	預算案數
	辦理事項

	業務費
	10,000
	委託辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫成效及評估調查。

	設備及投資
	490,000
	透過控制土砂生產量及處理崩塌地處理以抑制土砂下移，整治縣市管河川及排水上游集水區之土砂災害。

	合計
	500,000
	


資料來源：農村水保署提供。
(一)「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」辦理事項
農村水保署辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」主要係延續前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)，賡續辦理縣市管河川及陪水整體計畫改善之上游坡地水土資源保育，主要辦理集水區內需處理之崩塌地及中、高潛勢區土砂災害整治復育工作，以有效減輕颱風豪雨及土砂可能造成災害，如遭颱風豪雨、土石流及崩塌等天然災害，導致溪床有土砂淘刷或土石淤積所造成之危害，及針對高淹水風險地區河川上游野溪，辦理保育治理工作以增加溪岸穩定及保持溪流通洪斷面，避免影響排洪、威脅道路、橋梁、公共設施及住宅等安全之情形，預計115至118年度總經費30億元，規劃控制土砂生產量492萬立方公尺，各年度經費分配及預期效益(詳表2)。
   表2  「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」各年度經費分配及預期效益表                單位：新臺幣千元
	年度
	經費
	預期效益

	115
	500,000
	控制土砂生產量82萬立方公尺

	116
	900,000
	控制土砂生產量147.6萬立方公尺

	117
	900,000
	控制土砂生產量147.6萬立方公尺

	118
	700,000
	控制土砂生產量114.8萬立方公尺

	合計
	3,000,000
	控制土砂生產量492萬立方公尺


資料來源：農村水保署提供。
(二)前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預算執行情形及已完成事項
前瞻之「水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，自第3期特別預算開始編列預算，農村水保署第3期 (110至111年度)預算數10億9,385萬元，決算數10億8,604萬1千元，執行率99.29%；第4期(112至113年度)預算數12億2,900萬元，決算數12億1,646萬3千元，執行率98.98%；第5期(114年度)預算數13億5,400萬元，截至8月底執行數5億4,225萬1千元(詳表3)；鑒於現今全球極端氣候影響下，土砂災害頻度及規模遽增，截至113年底控制土砂生產量296.82萬立方公尺，已達成目標值258.4萬立方公尺，期能減緩國人在面臨大自然水砂相關災害時之損失。
表3  農村水保署前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算執行情形表                            單位：新臺幣千元；%
	期別
	預算數(A)
	決算數(B)
	執行率(C=B/A)

	第3期(110至111年度)
	1,093,850
	1,086,041
	99.29

	第4期(112至113年度)
	1,229,000
	1,216,463
	98.98

	第5期(114年度)
	1,354,000
	542,251
	40.05


說    明：114年度執行數係截至8月底。
資料來源：農村水保署提供。
(三)鑒於多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候影響因素大，允宜加強控管工程進度，完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效
據審計部112年度總決算審核報告書曾對前瞻特別預算「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」提出審核意見略以：農村水保署為改善縣市管河川上游坡地水土保持，辦理坡地水土資源保育工作，惟部分上游山坡地治山防洪工程之植生復育情形未如預期、治理工程規劃及生態檢核規範未臻完備等情事。前瞻基礎建設計畫係以2年為一期編列特別預算辦理，其中農村水保署執行之「水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫（坡地水土資源保育）」第4期（112至113年度）預算12.29億元，原預期可控制土砂量約137萬立方公尺，該期實際完成控制土砂量158.36萬立方公尺，惟第5期（114年度）續編列之預算13.54億元，預期控制土砂量為150.46萬立方公尺，因經費增加，預期控制土砂量減少，主要考量多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候（如午後雷陣雨及豪雨等）影響因素大，允宜加強控管工程進度，儘速完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效。另鑑於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」縮短執行期間為4年，僅為「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之一半，允宜通盤檢討前瞻計畫辦理成果，研謀善策精進，俾利新計畫後續執行。
綜上，為賡續辦理縣市管河川及排水整體改善之上游坡地水土資源保育，農村水保署於115年度預算案新增編列「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」5億元，鑒於多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候（如午後雷陣雨、豪雨）影響因素大，允宜加強控管工程進度，完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效。另鑑於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」縮短執行期間為4年，僅為「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之一半，允宜通盤檢討前瞻計畫辦理成果，研謀善策精進，以維計畫成效。
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