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農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。
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農村水保署於115年度算案「水土保持發展」科目項下，編列「整體性治山防災計畫(第五期)」(以下簡稱治山防災計畫)第2年經費51億6,800萬元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3億1,100萬元。經查：
(一)第四期治山防災計畫治山防災計畫預算執行情形及已完成事項
第四期治山防災計畫(執行期程110年至113年)已於113年度屆期，農村水保署為延續前期各項工作，賡續辦理第五期，經行政院113年2月7日院臺農字第1131000937號函核定，執行期間為114至117年度，計畫總經費為144億元(包括農村水保署134.89億元、一般性補助款－農村發展及水土保持　署及所屬9.11億元)，辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，第四期治山防災計畫110至113年度預算執行率介於93.08%至108.48%之間(詳表1)，110至113年度累計完成土砂災害防治1,293處、崩塌地治理85處、野溪清疏972.37萬立方公尺、水庫集水區保育154處及韌性坡地環境與資源保育138處。
表1  110至114年度「整體性治山防災計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	執行數
	執行率

	110年度
	2,654,018
	2,623,815
	98.86

	111年度
	2,647,149
	2,871,704
	108.48

	112年度
	2,554,546
	2,405,049
	94.15

	113年度
	2,709,367
	2,521,831
	93.08

	110至113年度合計
	10,565,080
	10,422,399
	98.65

	114年度
	4,306,581
	1,873,938
	43.51


說    明：114年度執行數係截至8月底。
資料來源：農村水保署提供。
(二)特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次，惟部分地區通盤檢討時間超逾規定
依水土保持法第18條規定略以，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次。詢據農村水保署已公告之特定水土保持區一覽表，其中68件第1次通盤檢討日期距長期水土保持計畫核定日期超逾5年；另53件第2次通盤檢討距第1次檢討已逾5年，允宜研謀強化相關管理作為，督導各管理機關依法定期檢討水保計畫和通盤檢討作業提報與核定時程，以發揮保護特定水土保持區內水土資源之目標。
(三)特定水土保持區廢止件數增加，占已公告面積比率達22.87%
據農村水保署公告之特定水土保持區一覽表，截至114年8月底，累計已公告之特定水土保持區共計100件(面積2萬484.06公頃)，其中47件已廢止，3件部分廢止，1件尚未提出長期水土保持計畫(詳表2)，扣除已廢止件數之面積，現有公告面積1萬3,374.27公頃。依特定水土保持區劃定與廢止準則第5條規定略以，特定水土保持區一部或全部已無保全對象、近3年無重大土砂災害致人民生命或財產損失、已無加強水土保持處理與維護之需求或長期水土保持計畫已執行完畢者得廢止之。而110年至114年8月31日雖新增公告25件特定水土保持區，惟110至113年廢止件數合計36件(含部分廢止)，廢止面積4,685.5公頃，占已公告面積2萬484.06公頃之22.87%，鑒於氣候變遷帶來極端降雨導致土石流或大規模崩塌之可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，允宜審慎評估特定水土保持區廢止程序，以避免發生土砂災害危害人民安全或致重大財損。
表2  截至114年8月底特定水土保持區公告、通盤檢討及廢止概況表
單位：件
	年度
	89至93
	94至98
	99至103
	104至108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
(迄8月底)
	合計

	公告件數
	68
	-
	4
	2
	1
	-
	7
	6
	4
	8
	100

	長期水土保持計畫
	37
	27
	4
	4
	2
	-
	-
	11
	6
	8
	99

	第一次通盤檢討
	-
	2
	49
	14
	3
	1
	2
	-
	-
	-
	71

	第二次通盤檢討
	-
	-
	-
	7
	26
	4
	13
	2
	1
	-
	53

	廢止
	-
	-
	2
	8
	3
	20
	8
	3
	3
	-
	47

	部分廢止
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3


資料來源：農村水保署網站政府資訊公開\山坡地資源利用統計(114年8月31日檢索)，本報告整理。
綜上，農村水保署於115年度算案「水土保持發展」科目項下，編列「整體性治山防災計畫(第五期)」第2年經費51億6,800萬元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3億1,100萬元。鑒於近年特定水土保持區廢止件數及面積增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜就特定水土保持區之劃定、廢止及保育治理工作強化相關管理作為，並督導各管理機關依法檢討長期水土保持計畫，以減少土石流及大規模崩塌災害發生機會或減輕影響範圍。
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