司法院主管115年度單位預算評估報告

司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。115年度司法院主管預算案歲入編列75億1,023萬4千元，較114年度增列6億2,794萬1千元(增幅9.12%)；歲出編列330億6,005萬8千元，較114年度預算數289億2,192萬7千元(原預算數288億8,835萬5千元及追加預算數3,357萬2千元)增列41億3,813萬1千元(增幅14.31%)。謹就115年度司法院主管預算案評估如下：

四、持續優化各項線上電子訴訟或聲請系統功能，惟間有部分類別使用者申請比率偏低，且部分起訴系統使用情形欠佳，容待賡續研謀改善

司法院115年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫之「辦理電腦資訊作業」分支計畫編列7億918萬元，較114年度之6億7,673萬5千元增加3,244萬5千元(增幅4.79%)。其中電子訴訟文書服務平台再造計畫已推動數年，惟電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率偏低，且部分電子訴訟系統及線上聲請系統使用情形未臻理想，謹說明如下：

(一)為減輕法官工作負擔、提升司法透明度，司法院近年持續建置各項線上電子訴訟及聲請系統功能

為達訴訟ｅ化之目標，司法院自101年起陸續推動各項數位化措施，其中有關司法數位與開放政策部分，司法院於107年7月31日提出五年期數位開放政策計畫後，於112年8月9日發布新版數位政策(2.0版)，啟動未來五年訴訟流程之全面數位轉型，將聚焦於「遠距法庭」、「電子程序」、「電子案件管理」及「智慧司法」四大面向，期營造電子化及無紙化之訴訟環境。

此外，司法院已於102年間建置司法院電子訴訟文書服務平台(下稱電子訴訟服務平台），包括：智慧財產行政、稅務行政、民事等訴訟之線上起訴系統(下稱電子訴訟系統）、續予收容及延長收容聲請案件線上審理系統、民事強制執行線上聲請系統等，俾為司法數位化發展奠定堅實基礎。

(二)電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率偏低，亟待加強推廣使用

司法院於102年9月建置線上起訴暨律師單一登入系統，開放律師、會計師及專利師(含代理人)申請帳號；嗣於105年8月建置電子訴訟服務平台之認證系統，陸續開放MOICA自然人憑證、XCA組織及團體憑證、GCA政府機關憑證、MOEACA工商憑證等使用者申請帳號登入系統，提供庭期行事曆及其他一般查詢等服務，並可連結使用電子筆錄調閱系統、開庭進度查詢系統、電子訴訟系統等；另民事強制執行線上聲請系統於108年8月上線，主要使用者為透過MOEACA工商憑證登入系統之金融機構。惟據司法院統計，截至114年6月底止，電子訴訟服務平台認證系統各類別使用者申請帳號數計2萬5,082個，其中以MOICA自然人憑證使用者申請帳號1萬1,420個(占總申請數之45.53%，以下同)最多，其次依序為律師申請帳號1萬1,191個(44.62%)及當事人申請帳號934個(3.72%)等(詳表1)，其餘各類別使用者申請帳號數及比率仍低，仍待持續加強推廣，提升使用者之申請意願。

表1司法院102年至114年6月底電子訴訟服務平台之認證系統申請帳號數統計表

單位：個

| 項目 年度 | 申請帳號種類 |  | MOICA自然人憑證 | XCA組織及團體憑證 | GCA政府機關憑證 | MOEACA工商憑證 | 律師 | 會計師 | 專利師 | 專利師代理人 | 當事人 | 事務所管理者 | 承辦人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 開放申請日期 |  | 105.8.8 | 107.8.1 | 107.8.1 | 107.8.1 | 102.9.1 | 102.9.1 | 102.9.1 | 102.9.1 | 104.7.20 | 104.2.5 | 104.2.5 |
|  | 年累計 | 合計 | 11,420 | 169 | 94 | 329 | 11,191 | 795 | 52 | 9 | 934 | 21 | 68 |
| 102 | 3,352 | 3,352 | - | 0 | 0 | 0 | 3,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 4,048 | 696 | - | 0 | 0 | 0 | 694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 4,579 | 531 | - | 0 | 0 | 0 | 460 | 44 | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 105 | 6,181 | 1,602 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1,392 | 34 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | 7,842 | 1,661 | 605 | 0 | 0 | 0 | 653 | 4 | 9 | 2 | 370 | 1 | 17 |
| 107 | 9,320 | 1,478 | 690 | 1 | 1 | 7 | 634 | 9 | 7 | 2 | 87 | 1 | 39 |
| 108 | 10,630 | 1,310 | 459 | 34 | 33 | 37 | 671 | 1 | 2 | 0 | 59 | 2 | 12 |
| 109 | 12,021 | 1,391 | 542 | 2 | 6 | 43 | 704 | 1 | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 |
| 110 | 13,712 | 1,691 | 816 | 3 | 1 | 53 | 732 | 2 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 111 | 16,080 | 2,368 | 1,538 | 10 | 13 | 57 | 649 | 0 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 112 | 18,955 | 2,875 | 1,865 | 5 | 22 | 66 | 829 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 113 | 22,696 | 3,741 | 2,824 | 110 | 8 | 8 | 93 | 695 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114/6 | 25,082 | 2,386 | 1,919 | 4 | 10 | 58 | 328 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |

資料來源：司法院提供。

(三)部分電子訴訟系統及線上聲請系統運用成效欠佳，整體使用率仍待提升

另據司法院統計，104年至114年6月各項線上電子訴訟或聲請系統使用情形，其中除續予收容及延長收容聲請案件線上聲請比率持續成長(迄至114年6月已達99.97%)、智慧財產行政訴訟案件使用線上起訴比率近七成外，其餘民事訴訟、稅務行政訴訟及民事強制執行等3項系統，114年至6月使用率偏低，僅分別為0.80%、11.61%及10.58%(詳表2)，顯示部分電子訴訟系統及線上聲請系統整體運用效能仍欠理想。

表2　司法院104年至114年6月底各項線上電子訴訟及聲請系統使用情形表

單位：件；%

| 系統種類 (上線日期) |  | 民事訴訟(105.8.8) | 稅務行政訴訟 (104.9.30) | 智慧財產行政 (104.7.20) | 續予收容及 延長收容聲請 (107.7.11) | 民事強制執行線上聲請 (108.8.30) | 聲請閱卷 (105.6.14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 年度 | 件數 | - | 9 | 33 | - | - | - |
|  | 占比(%) | - | 0.04 | 10.54 | - | - | - |
| 105 年度 | 件數 | 83 | 15 | 80 | - | - | - |
|  | 占比(%) | 0.03 | 0.06 | 28.77 | - | - | - |
| 106 年度 | 件數 | 124 | 30 | 222 | - | - | 5,074 |
|  | 占比(%) | 0.07 | 2.2 | 55.36 | - | - | 2.24 |
| 107 年度 | 件數 | 135 | 67 | 257 | 2,744 | - | 8,781 |
|  | 占比(%) | 0.07 | 5.39 | 68.35 | 50.06 | - | 4.09 |
| 108 年度 | 件數 | 291 | 68 | 279 | 8,218 | 3,222 | 17,412 |
|  | 占比(%) | 0.14 | 6.67 | 79.26 | 59.92 | 0.5 | 8.19 |
| 109 年度 | 件數 | 1,583 | 69 | 233 | 10,906 | 18,033 | 28,598 |
|  | 占比(%) | 0.74 | 8.36 | 69.13 | 90.50 | 1.18 | 13.66 |
| 110 年度 | 件數 | 2,664 | 61 | 214 | 8,996 | 42,834 | 50,943 |
|  | 占比(%) | 1.33 | 8.54 | 81.37 | 95.11 | 2.81 | 20.78 |
| 111 年度 | 件數 | 1,816 | 63 | 202 | 10,333 | 132,589 | 70,844 |
|  | 占比(%) | 0.87 | 9.33 | 75.66 | 96.50 | 7.62 | 25.27 |
| 112 年度 | 件數 | 1,745 | 73 | 169 | 15,659 | 218,663 | 90,595 |
|  | 占比(%) | 0.85 | 11.81 | 74.12 | 97.21 | 11.32 | 30.00 |
| 113 年度 | 件數 | 1,859 | 83 | 171 | 20,245 | 221,460 | 107,821 |
|  | 占比(%) | 0.96 | 11.15 | 94.29 | 98.73 | 12.22 | 31.23 |
| 114年 6月 | 件數 | 816 | 39 | 71 | 11,979 | 116,976 | 61,208 |
|  | 占比(%) | 0.80 | 11.61 | 68.93 | 99.97 | 10.58 | 35.15 |

說　　明：本表占比係指使用線上起訴(聲請)件數占總起訴(聲請)件數比率。

資料來源：司法院提供。

綜上，依106年全國司法改革會議決議，司法院已於112年8月9日發布數位政策(2.0版)，並配合年度計畫逐步推動，期營造電子化及無紙化之訴訟環境。惟其中電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號數迄114年6月底仍偏低，部分線上電子訴訟及聲請系統運用成效亦欠佳，允待積極檢討改善。

本報告所稱114年度預算數倘有涉及追加預算者，係另以括弧列示追加預算數；若無涉及者則以114年度預算數表達。

106年全國司法改革會議決議：「建議司法院及法務部以『重建司法系統和人民的關係』為目標，制定一個五年數位與開放政策計畫，並編列相關預算與人力資源。每五年需檢討一次。…。」